Ф.7.03-03

Жаңабай Нұрлан Жаңабайұлы

МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ

к практическим  занятиям по дисциплине

«Экономика  строительства»  для студентов специальности: 5В072900 (6В07320, 6В07321, 6В07322, 6В07323 ) - «Строительство»

Шымкент  2019 г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМ. М. АУЭЗОВА

КАФЕДРА «ПРОМЫШЛЕННОЕ, ГРАЖДАНСКОЕ И ДОРОЖНОЕ                   СТРОИТЕЛЬСТВО»

Жаңабай Нұрлан Жаңабайұлы

МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ

к практическим  занятиям по дисциплине

«Экономика  строительства»  для студентов

специальности: 5В072900 (6В07320, 6В07321, 6В07322, 6В07323 ) - «Строительство»

очная и вечерняя форма обучения

Шымкент,  2019 г.

УДК 338:624 (083.13)

Составил: Жаңабай Н.Ж.

«Экономика строительства» методическое указание к практическим  занятиям по дисциплине – Шымкент: ЮКГУ им. М.О. Ауэзова, 2019г - 50с.

«Экономика строительства» методическое указание составлено в соответствии с требованиями  учебного плана и программой дисциплины «Экономика в строительстве» и включает все необходимые сведения по выполнению тем  практических занятий курса.

Методические указания предназначены для студентов специальностей: 5В072900 (6В07320, 6В07321, 6В07322, 6В07323)  – «Строительство».

В методических указаниях представлены данные и рекомендации к практическим занятиям с учётом особенностей курса «Экономика строительства» для студентов всех форм обучения. Настоящие методические указания призваны служить учебным пособием, способствующим закреплению теоретического материала курса путём овладения современными знаниями в области Государственного регулирования различных сфер и отраслей общественно - экономической жизни, что в рыночных условиях принципиально необходимо для поступательного экономического развития Республики Казахстан.

Рецензенты:

Ешимбетов Ш. – д.т.н, директор ТОО «Төл - Құрылыс».

Алдияров Ж. – к.т.н., доцент кафедры «Промышленное, гражданское и дорожное  строительство» ЮКГУ им. М.Ауэзова.

Методическое указание обсуждена и одобрена на заседании кафедры «Промышленное, гражданское и дорожное  строительство», протокол  № ____ от «___» _______. 2019г.

Методическое указание обсуждена и одобрена учебно-методической комиссией факультета «Строительство  и  транспорта»   от  «__»_______  2019г., протокол № ___.

Рекомендовано к изданию одобрена на учебно-методическом совете от  «__»__ 2019г., протокол № ___.

Южно Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, 2019г. Ответственный: Жанабай Н.Ж.

Содержание

| Содержание | 5 |
| --- | --- |
| Введение | 6 |
| Цели и задачи практических занятий | 6 |
| Практическое занятие №1. Формы собственности в строительстве. Практическое занятие №2. Ценообразование и сметное дело в строительстве. Практическое занятие №3. Стратегия инвестиционных решений. Практическое занятие №4. Строительный рынок. Практическое занятие №5. Производственные фонды в строительстве. Практическое занятие №6. Оборотные средства в строительстве. Практическое занятие №7. Трудовые ресурсы в строительстве. Практическое занятие №8. Себестоимость продукции строительной организации. Практическое занятие №9. Прибыль и рентабельность в строительстве. Практическое занятие №10. Субъекты строительного рынка. Практическое занятие №11. Формы производственных связей. Практическое занятие №12. Основы анализа финансового состояния строительного предприятия. Практическое занятие №13. Государственное регулирование деятельности предприятий строительного комплекса. Практическое занятие №14. Способы и порядок приватизации государственных предприятий в строительном комплексе Практическое занятие №15. строительство как отрасль материального производства. Литература Критериальное оценивание студента | 7 8 12 16 16 20 22 28 33 35 36 37 40 41 42 43 45 |

Введение

Происходящие изменения в экономике страны требуют от будущих инженеров-строителей и экономистов строительного профиля иного представления об экономических тенденциях и закономерностях их проявления,которые складываются в отрасли «Капитальное строительство».

Уровень логистических издержек в строительстве во многом определяется организационно-технологическими факторами.Они же влияют на общий уровень научно-технического потенциала,технологический уровень и инфраструктуру,определяя успех всех участников строительства региона в конкурентной борьбе.

Исходя из этого студенту необходимо изучить всю теорию  экономики и менеджмента  в строительной отрасли и в  строительном  предприятии;усвоить и хорошо знать отраслевые   особенности строительства  и   их   влияние   на  результаты  деятельности строительных организаций, на эффективность использования ресурсов; основные законодательные и нормативные акты по вопросам функционирования строительного комплекса; основы   инвестиционной    деятельности    и    методику    эффективного использования капитальных вложений; формирование  и  пути эффективного  использования  производственных фондов в строительстве; основы ценообразования  и сметного  дела; обоснование эффективности проектного решения строительства объекта.

Методические указания составлены в соответствии с типовой программой дисциплины  для студентов специальностей 5В072900 (6В07320, 6В07321, 6В07322, 6В07323)  - «Строительство».

Цели и задачи  практических занятий

Для  усвоения практических навыков  выполнения   технико-экономических  расчетов,   связанных   с  различными хозяйственными ситуациями; обоснования экономической эффективности реализации новых организационно- технологических и инженерных решений в проектах и строительстве; оценки   экономической   ситуации    и   прогнозирования   возможных изменений на рынке строительных услуг; разработки бизнес-плана; работы в коллективе и руководства коллективом ;  использования функций менеджмента в методических указаниях в примерах и задачах  рассмотрены следующие основные положения:

- экономическая эффективность инвестиций в капитальное строительство в современных условиях;

- технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов и экономические основы строительного проектирования;

- новые подходы к вопросам внутрифирменного планирования строительного производства с целью достижения наилучших результатов при условии минимизации издержек;

-    методы анализа  хозяйственной деятельности строительных организаций

Содержание занятий

На практических занятиях в примерах и задачах рассмотрены основы менеджмента для строительной фирмы, приведены особенности маркетинга в строительных фирмах, даются задания для самостоятельного закрепления материала и контрольные вопросы для самопроверки знаний. Для выполнения практических занятий в методических указаниях  приведены 	 теоретический  материал, ссылки на действующие  нормативные  материалы и законы РК.

Практическое занятие № 1

Тема: Формы собственности в строительстве

Цель занятия: определение экономической сущности и субъектов права собственности в строительстве

Право собственности может быть приобретено в силу юридических фактов, с которыми закон связывает его возникновение. Эти юридические факты именуются основаниями, или способами, приобретения права собственности.

Основания приобретения права собственности делят на первоначальные и производные.

Производными считаются основания, при которых объем прав и обязанностей приобретателя собственности зависит от воли и права предшественника.

Приобретение права собственности имеет место здесь в силу договора, по праву наследования, в связи с реорганизацией или прекращением юридического лица. Наиболее распространенными договорами, реализующими переход права собственности, выступают купля-продажа, мена, дарение.

Право собственности возникает во всех этих случаях в результате перехода его от одного лица к другому; такой переход именуют правопреемством. Правопреемство (преемство в праве) всегда предполагает, что право собственности преемника опирается на право, которое имел предшественник.

Контрольные вопросы:

1.Юридический термин владения?

2.Пользование законное и незаконное?

3.Субъекты права частной собственности?

4.Субъекты права государственной собственности?

5.Порядок приватизации?

Практическое занятие №2

Тема: Ценообразование и сметное дело в строительстве

Цель занятия:  Определение цены строительной продукции. Умение пользоваться документами,  регламентирующие порядок определения стоимости строительства,ремонта и реконструкции объектов в РК

Структура сметной стоимости строительства

Сметная стоимость строительства предприятий, зданий и сооружений может быть выражена формулой

Сстр=Ссмр+Соб+Спр

где: Ссмр- сметные затраты на строительные и монтажные работы, тыс. тенге.

Со – сметные затраты на оборудование, приспособления, инструменты, производственный инвентарь и мебель, тыс. тенге.   Спр- сметные прочие затраты, тыс. тенге.

Сметная стоимость строительно - монтажных работ

Сметная стоимость строительно - монтажных работ включает: прямые затраты, накладные расходы, ненормируемые и непредвиденные затраты

Ссмр=Спз+Снр+НЗ ,

где: Спз- сметные прямые затраты ; Снр- накладные расходы ; НЗ- ненормируемые и непредвиденные затраты.

Прямые затраты непосредственно связаны с производством конкретных видов работ и конструктивных элементов, частей зданий и сооружений. Их величина определяется «прямым счетом» в зависимости от их количества (объема) и величины сметных затрат с использованием соответствующих единичных расценок.

Они включают:

-затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, М;

-расходы на основную заработную плату рабочих, занятых на  производстве строительно - монтажных работ, Зосн ;

-затраты на эксплуатацию строительных машин и оборудования Эм.

Формула определения сметных прямых затрат Спз имеет следующий вид :

Спз=М+Зосн+Эм

Структура сметной стоимости строительно – монтажных работ, %, следующая:

| Затраты на материалы, изделия и конструкции | 0-60 |
| --- | --- |
| Затраты на основную заработную плату рабочих | 10-17 |
| Затраты на эксплуатацию строительных машин, механизмов и строительного оборудования (включая заработную плату рабочих, занятых на строительных машинах) | 5-10 |
| Итого прямые затраты | 65-80 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты | 14-20 |
| Итого сметная стоимость | 100 |

Накладные расходы - это сумма средств для возмещения затрат строительно- монтажных организаций, связанных с созданием общих условий производства, его обслуживанием, организацией и управлением. Нормативы накладных расходов по видам строительных и монтажных работ приведены в табл. 5.1 и приложении 1 СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Ненормируемые и непредвиденные затраты

Сумма прямых затрат и накладных расходов составляет сметную себестоимость Ссб  строительно- монтажных работ

Ссб=Спз+Снр ,

где:   Спз – сметные прямые затраты;  Снр – накладные расходы.

На сумму прямых затрат и накладных расходов начисляются ненормируемые и непредвиденные затраты (подготовка кадров, НИР, развитие производства, дополнительные затраты, возникающие в ходе строительства и другие) в размере 6%.

Пример

Определить сметную стоимость  устройства сборных железобетонных фундаментных балок из бетона В10 под кирпичные стены  жилого коттеджа в пос. «Пригородный» г.Шымкента, если прямые затраты составляют 31215,01 тыс.тенге, накладные расходы – 8964,40 тыс. тенге (цифры условные).

Решение. Сметная стоимость строительно-монтажных работ определяется по формуле:

Ссмр=Спз+Снр+НЗ

НЗ- ненормируемые и непредвиденные затраты определяются в размере 6% от себестоимости работ:

НЗ=(31215,01+8964,40)·0,06= 2410,76 тыс.тенге

Ссмр=31215,01+ 8964,40+ 2410,76 =42590,17 тыс.тенге.

Таблица  6.1  Нормативы накладных расходов

| № пп | Виды строительных и монтажных работ | В процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Земляные работы, выполняемые: - механизированным способом - с применением средств гидромеханизаций -культурно- технические работы | 97 81 70 |
| 2 | Горно- вскрышные работы | 101 |
| 3 | Буровзрывные работы | 125 |
| 4 | Скважины | 104 |
| 5 | Свайные работы Закрепление грунтов. Опускные колодцы | 115 |
|  |  | 87 |
| 6 | Бетонные и железобетонные конструкции монолитные в строительстве: - промышленном - жилищно- гражданском |  |
|  |  | 98 105 |
| 7 | Бетонные и железобетонные конструкции сборные в строительстве: |  |
|  | - промышленном | 125 |
|  | - жилищно- гражданском | 140 |
|  | - главных корпусов ТЭЦ | 140 |
| 8 | Конструкции из кирпича и блоков в зданиях: |  |
|  | - промышленных | 112 |
|  | -жилищно-гражданских | 118 |
|  | -сельскохозяйственных | 115 |
| 9 | Металлические конструкции | 90 |
| 10 | Деревянные конструкции | 120 |
| 11 | Полы | 123 |
| 12 | Кровли | 119 |
| 13 | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 90 |
| 14 | Конструкции в сельском строительстве: |  |
|  | - металлические | 90 |
|  | -железобетонные | 135 |
|  | -каркасно- обшивные | 105 |
|  | - строительство теплиц | 106 |
| 15 | Отделочные работы | 105 |
| 16 | Внутренние трубопроводы и устройство водопровода и канализации, отопления, газоснабжения. Вентиляция и кондиционирование воздуха | 128 |
| 17 | Электроосвещение зданий | 108 |
| 18 | Водопровод, канализация, теплоснабжение, газопровод- наружные сети | 130 |
| 19 | Магистральные и промысловые трубопроводы газонефтепродуктов | 120 |
| 20 | Теплоизоляционные работы | 100 |
| 21 | Автомобильные дороги | 133 |
| 22 | Железные дороги | 120 |
| 23 | Тоннели и метрополитены | 108 |
| 24 | Мосты и трубы | 109 |
| 25 | Аэродромы | 115 |
| 26 | Трамвайные пути | 112 |
| 27 | Линии электропередачи | 105 |
| 28 | Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |
|  | - прокладка и монтаж сетей связи | 110 |
|  | - монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | 101 |
|  | - прокладка и монтаж междугородных линий связи | 133 |
| 29 | Горнопроходческие работы: |  |
|  | - в угольной промышленности | 108 |
|  | - в других отраслях | 95 |
| 30 | Земляные конструкции гидротехнических сооружений | 97 |
| 31 | Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений | 120 |
| 32 | Каменные конструкции гидротехнических сооружений | 115 |
| 33 | Металлические конструкции гидротехнических сооружений | 90 |
| 34 | Деревянные конструкции гидротехнических сооружений | 118 |
| 35 | Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях | 104 |
| 36 | Берегоукрепительные работы | 89 |
| 37 | Судовозные пути стапелей и слипов | 107 |
| 38 | Подводно- строительные (водолазные) работы | 115 |
| 39 | Промышленные печи и трубы | 115 |
| 40 | Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние плодовые насаждения | 129 |
| 41 | Скважины на нефть и газ в морских условиях | 108 |
| 42 | Скважины на нефть и газ | 108 |
| 43 | Монтаж оборудования | 90 |
| 44 | Монтаж оборудования на атомных электростанциях | 112 |
| 45 | Электротехнические работы: - на атомных электростанциях - на других объектах | 115 95 |
| 46 | Устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах | 98 |
| 47 | Устройство средств посадки самолетов и систем управления воздушным движением на аэродромах | 95 |
| 48 | Пусконаладочные работы | 75 |
| 49 | Другие строительные работы | 100 |

Задачи

- Определить сметную стоимость кладки кирпичных перегородок толщиной в 1 кирпич при следующих исходных данных: сметная стоимость прямых затрат -1250,57 тыс. тенге, в том числе сметная заработная плата рабочих- строителей составляет 156,06 тыс. тенге, затраты на эксплуатацию машин-67,08 тыс.тенге; заработная плата рабочих обслуживающих машины- 20,89 тыс. тенге.

2. Сметная стоимость материальных затрат устройства железобетонных колонн  зала торжеств на 400 мест в г. Шымкенте составляет 838,211 тыс.тенге, зарплата рабочих строителей – 159,04 тыс. тенге, затраты на эксплуатацию строительных машин – 63,58 тыс. тенге, в том числе зарплата машинистов – 21,35 тыс. тенге. Определить сметную стоимость устройства монолитных железобетонных колонн.

3. Сметная стоимость прямых затрат монтажа сборных ж/б плит перекрытия строительства  4-х этажного жилого дома составляет 2103,63 тыс. тенге, в том числе: материальные затраты – 1899,96 тыс. тенге, зарплата рабочих  строителей – 66,574 тыс. тенге, эксплуатация строительных машин – 53,394 тыс. тенге, зарплата машинистов-19,307тыс.тенге. Определить сметную себестоимость монтажных работ.

- Сметная стоимость облицовки фасадов  офиса ТОО «Айгерим»  керамогранитом составляет 380,072 тыс. тенге, ненормируемые и непредвиденные затраты составляют 21,514 тыс.тенге. Определить себестоимость строительных работ по облицовке фасадов.

- Сметная стоимость материалов, изделий и конструкций устройства кровли из металлочерепицы составляет 99,268 тыс. тенге, сметная заработная плата рабочих- строителей 28,642 тыс. тенге, стоимость эксплуатации машин – 35,062 тыс.тенге, в том числе заработная плата рабочих обслуживающие машины – 10,52 тыс. тенге. Определить сметную стоимость строительных работ.

- Сметные прямые затраты монтажа металлопластиковых витражей строительства банкетного зала на 400 мест в г.Шымкенте составляют 463,505 тыс.тенге, в том числе основная заработная плата рабочих- строителей – 44,795 тыс. тенге, стоимость эксплуатации машин – 13,841 тыс.тенге, зарплата машинистов-4,87 тыс.тенге. Ненормируемые и непредвиденные затраты составляют 52,092 тыс.тенге. Определить сметную стоимость строительных работ.

- Сметные прямые затраты на прокладку трубопроводов теплоснабжения жилого дома в г. Астане составляют  1240 тыс.тенге. Накладные расходы составляют 1004,180 тыс.тенге. Определить себестоимость сантехнических работ.

Контрольные  вопросы:

1.Как определяется сметная стоимость строительства предприятий, зданий и сооружений?

2.Какова структура сметной стоимости строительства?

3.Как определяются прямые затраты строительно-монтажных работ?

4.Структура прямых затрат?

5.Что такое себестоимость СМР?

6.Как определяется сметная стоимость СМР?

7.Назначение и порядок определения накладных расходов СМР ?

8. Назначение и порядок определения ненормируемых и непредвиденных затрат?

9. Что выражает Ссмр = Спз+Снр+НЗ?

Практическое занятие №3

Тема: Стратегия инвестиционных решений

Цель занятия: уметь просчитывать эффект от планируемых капитальных вложений.

Эффективность капитальных вложений – это отношение результата к затратам:

Э = Д / К

где  Д – доход; К – капитальные вложения.

Капитальные вложения окупаются ,если  Э>1.

По вновь строящимся предприятиям, объектам и отдельным мероприятиям эффект характеризуется показателем рентабельности как отношение прибыли к капитальным вложениям :

Э = ( Ц – С )/ К

где  Ц – годовой выпуск продукции , тыс.тен., С – себестоимость годового выпуска продукции, тыс.тен., К – капитальные затраты на осуществление мероприятия (сметная стоимость строительства объекта),тыс.тен.

Для определения экономической эффективности действующих производственных фондов  используются следующие  формулы :

Эф = Д /Ф

Эф = П /Ф

где Ф- среднегодовая сумма основных и оборотных фондов, тыс.тен.

При  сопоставлении вариантов хозяйственных или технических решений для выбора наиболее экономичного из них экономическая эффективность определяется показателем сравнительной экономической эффективности- минимумом приведенных затрат:

С  + ЕнК→min

где  С – текущие затраты (себестоимость) по каждому варианту; ЕнК – капитальные вложения, приведенные к одинаковой размерности  с себестоимостью в соответствии с нормативом эффективности Ен.

При оценке эффективности  необходимо учитывать влияние инфляции   и разновременности затрат. Влияние инфляции можно определить путем уменьшения  суммы годовой прибыли на величину годового процента инфляции.

Приведение затрат разных лет к сопоставимому по времени виду осуществляется с помощью дисконтирования .

Дисконтирование (D) -приведение затрат (К), вложенных в разные годы ( t)  в процессе  возведения строительного объекта, к базисному периоду (при проектировании – к началу реализации проекта ). Величина D определяется как произведение затрат и коэффициента дисконтирования, который определяется по формуле:

D = 1 / (1+ E)t

где  Е – норма дисконта, характеризующая темп изменения ценности денежных ресурсов во времени   (приравнивается к средней относительной ставке банковского процента).

Досрочный ввод построенного объекта (комплекса) в эксплуатацию. Досрочный ввод дает возможность заказчику (инвестору) получить дополнительную прибыль (Эдв), определенную выражением

где Ен — ожидаемая эффективность создаваемого производства; К — величина

капитала, инвестируемого в производство.; Тд — договорный срок ввода объекта; Тф — фактический срок ввода объекта.

Разница между договорным сроком ввода объекта и фактическим сроком ввода в данной формуле (Тд - Тф) должна выражаться в долях года.

При сокращении продолжительности строительства происходит экономия тех средств, которые расходуются пропорционально времени осуществления работ. Прежде всего это относится к накладным расходам.

Накладные  расходы  подразделяются на условно-постоянные и условно- переменные.

При сокращении продолжительности строительства экономия условно- постоянной части накладных расходов составит:

Энр = КпНр (1- Тф/Тпл)

где Энр – экономия условно-постоянной части накладных расходов при сокраще-нии продолжительности строительства; Кп – коэффициент, учитывающий удельный вес условно-постоянной части  накладных расходов ; Нр- сумма накладных расходов по смете строящегося объекта; Тф,Тпл – фактическая и плановая продолжительность строительства объекта в месяцах.

Задачи

1. В отчетном году в строительной компании капитальные вложения в основные фонды составили 150 млн.тенге, прирост оборотных фондов – 50 млн.тенге. Прибыль от сдачи работ в предыдущем году равнялась 130 млн.тенге , в отчетном году –160млн.тенге.  Определите :

а) коэффициент общей экономической эффективности и срок окупаемости капитальных вложений;

б) то же капитальных вложений в основные производственные фонды.

2. Пользуясь показателем сравнительной экономической  эффективности   капиталь-ных вложений, рассчитанным по минимуму приведенных затрат, выберите наиболее  экономичный вариант увеличения мощностей по производству металлических конструкций.  Капитальные вложения К и себестоимость С  по сравниваемым вариантам составляют ( в тыс.тенге) :

I – расширение завода                                                    300000              240000

II – реконструкция завода                                              240000              228000

III – строительство нового завода                                 560000              196000

Нормативный коэффициент экономической эффективности     Ен = 0,12

3. Определить экономический эффект от досрочного ввода производственного комплекса , исходя из следующих данных : 1)подрядная  организация осуществила ввод строящего комплекса 1 августа при договорном сроке 1 октября, т.е. на 2 месяца раньше;

2) договорная цена комплекса – 800 млн. тг.;

3) ожидаемая эффективность введенного производства – 0,12 тг./тг. год  (2 мес = 0,17 года)

4. Определить экономию накладных расходов при сокращении продолжительности строительства исходя из следующих данных: плановая продолжительность строительства объекта – 18 месяцев, фактическая – 15 мес. Накладные расходы по смете – 500 млн.тенге. Доля условно-постоянных расходов – 0,5.

5.  Определить удельные капитальные вложения по заводу «Шымкентпиво», который расширяется с мощности 150 до 200 тыс. л. в год. Капитальные вложения составляют 15600 тыс. тенге.

6. Определитить коэффициент общей (абсолютной) экономической эффективности капитальных вложений в сумме 12,6 млн.тенге,затраченных на реконструкцию мини-завода по выпуску пеноблоков,в результате которой себестоимость продукции составит 1,2 млн.тенге.

7.   Определить из трех вариантов наиболее экономически эффективный вариант капитальных вложений на строительство мини-завода по выпуску комплектующих изделий для стеклопакетов мощностью 15000 тыс.тенге продукции в год (цифры условные) по следующим исходным данным:

| Вариант проекта | Себестоимость годового выпуска продукции,тыс.тенге | Капитальные вложения,тыс.тенге |
| --- | --- | --- |
| 1 | 13400 | 5008 |
| 2 | 13600 | 1700 |
| 3 | 14006 | 1808 |

Нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений Ен=0,12.

- Строительная компания построила и сдала в эксплуатацию мини-завод по выпуску деревянных изделий для жилищного строительства со сметной стоимостью 63 млн.тенге (цифры условные) за 12 месяцев вместо 8 месяцев по плану (норме).Определить сумму убытков строительной компании в связи с увеличением продолжительности строительства объекта,если накладные расходы в составе сметной стоимости строительно-монтажных работ составляют 18 млн.тенге.

Контрольные вопросы:

- Понятие ээффективности капитальных вложений

- Как определяется окупаемость капитальных вложений?

- Как определяется эффективность капвложений по вновь строящимся предприятиям, объектам и отдельным мероприятиям?

4.Как определяется эффективность капвложений в действующие производственные фонды?

5. Что такое сравнительная экономическая эффективность  капитальных вложений?

6. Что такое дисконтирование?

7. Что необходимо учитывать при оценке эффективности капитальных вложений?

8.Что дает досрочный ввод построенного объекта (комплекса) в эксплуатацию?

9. Что такое накладные  расходы?

10. Что выражают  Тф,Тпл?

11. Что выражает С  + ЕнК→ min ?

Практическое занятие №4

Тема: Строительный рынок

Цель занятия: Изучение особенностей и участников строительного рынка

Контрольные вопросы:

1.Состав строительного рынка?

2.Движущая сила рыночного механизма?

3.Главные задачи информационной системы строительного рынка?

4.Что нужно для активации рынка подрядных работ?

5.Что такое предпринимательство?

6.Процедура проведения подрядных торгов?

Практическое занятие №5

Тема:Производственные фонды в строительстве.Эффективность использования основных фондов

Цель занятия: Пути повышения эффективности использования основных фондов.Оценка эффективности использования основных фондов.

Основные фонды действует в процессе производства в течение длительного времени, сохраняя при этом на протяжении всего периода натурально – вещественную форму, и переносят их стоимость на продукцию по частям по мере износа в виде амортизационных отчислений.

Для оценки эффективности использования основных фондов используется система показателей, которая включает обобщающие (стоимостные) и дифференцированные (частные) показатели.

Обобщающие показатели характеризуют уровень использования всей совокупности основных производственных фондов в целом, а дифференцированные — уровень исполь-зования активной части, т. е. отдельных элементов основных фондов (парк строительных машин, транспортные средства и т.д.).

Фондоотдача определяется по формуле:

Фотд  = Ссмр /Ф

где Ссмр — объем строительно-монтажных работ, выполняемый собственными силами в сметных ценах, тыс.тенге; Ф — среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс.тенге.

Фондоотдача характеризует количество продукции, приходящейся на 1 тенге стоимости основных фондов.

Величина, обратная показателю фондоотдачи, называется фондоемкостью и определяется по формуле:

Фемк=Ф/Сс-м.р.

Фондоемкость показывает, какая часть стоимости основных производственных фондов приходится на 1 тенге  выполненного объема строительно-монтажных работ.

Уровень оснащенности строительных организаций основными производственными фондами характеризуются рядом показателей, в том числе показателем фондовооружен-ности труда и показателем механовооруженности труда.

Фондовооруженность труда определяется по формуле:

Ф в.т =Ф/Ч

где Ч — среднесписочное число рабочих, чел.

Фондовооруженность показывает, какая часть стоимости основных производственных фондов приходится на одного рабочего.

Механовооруженность определяется по формуле:

Мвт = М/Ч,

где М — среднегодовая стоимость активной части основных фондов (машин, механизмов и т.д.),

В некоторых случаях используется показатель рентабельности основных фондов, который определяется по следующей формуле:

Фр = П/Ф

где П — годовая прибыль организации, тыс.тенге.

Пример.

Определим следующие показатели: фондоемкость, фондоотдачу, фондовооруженность труда, механовооруженность труда.

Годовой объем строительно-монтажных работ по сметной стоимости — 650000 тыс.тенге. Среднегодовая стоимость основных фондов — 210000 тыс.тенге. Среднесписочная численность рабочих — 90 чел. Активная часть основных фондов в процентах от стоимости основных фондов — 74 %.

Решение.

Фондоемкость предприятия определяется по формуле:

Фемк = Ф/Сс.мр = 210000/650000 = 0,32 тен.

Фондоотдача предприятия определяется по формуле:

Фотд = Сс.м.р/Ф = 650000/210000 = 3,1 тен.

Фондовооруженность труда определяется по формуле:

Фвт = Ф/Ч = 210 000/90 = 2 333,3 тыс. тен./чел.

Механовооруженность труда определяется по формуле:

Мв.п = М/Ч = {(210 000 • 74 %)/100%}/90 = 1726,7 тыс. тен./чел.

Дифференцированные показатели использования основных фондов характеризуют уровень их использования по времени и производительности.

Показатель экстенсивного использования активной части основных фондов, характеризуется коэффициентом использования машин по времени:

Кэ = Тф/Тн

где Кэ — коэффициент использования оборудования по времени; Тф -фактическое время работы в течение года, ч;  Тн - нормативное (плановое) время работы в течение года, ч.

Показатель интенсивного использования активной части основных фондов характеризуется коэффициентом выполнения норм выработки машин за определенный период:

Кнв= Вф/Вн

где Кн в — коэффициент норм выработки, натуральные единицы измерения; Вн — нормативная (плановая) выработка, натуральные единицы измерения.

Обобщающим частным показателем считают коэффициент интегральной загрузки машин и оборудования:

Кинт = Кэ Кнв

Интегральный коэффициент характеризует соотношение фактически выполненных и плановых объемов работ для конкретной машины или оборудования за определенный период времени.

Пример.

Определим показатели экстенсивного, интенсивного и интегрального использования активной части основных фондов.

Экскаватор по плану (по норме) должен выполнить 36000м3 земляных работ; фактический  объем земляных работ составил 35600 м3. Нормативное время на выполнение запланированного объема работ — 1440 маш.-ч.

При выполнении работ потери рабочего времени составили 240 маш.-ч.

Решение

Фактическое (полезное) время экскаватора  рассчитывается следующим образом:

Тф= 1440 - 240 = 1 200 маш. ч.

Коэффициент экстенсивного использования активной части основных фондов определяется по формуле:

Кэ= Тф/Тн = 1 200 /1440 = 0,83

Выработка экскаватора рассчитывается следующим образом:

по норме:

Вн = 36 000 м3/1 440 = 25 м3/маш.-ч;

фактически:

Вф = 35 600 м3/1 200 = 29,67 м3/маш.-ч

Коэффициент интенсивного использования активной части основных фондов определяется по формуле:

Ки = Вф/Вн = 29,67/25 маш.-ч = 1,19

Интегральный коэффициент рассчитывается следующим образом:

Кинт = 0,83-1,19 = 0,988

Задачи

1. Отпускная цена башенного крана 8500тыс.тенге,транспортные расходы по его доставке от завода-изготовителя 7% отпускной цены ,годовая норма  амортизационных  отчислений 16,6%.

Определите : а) полную первоначальную  (балансовую ) стоимость башенного крана ;

б) остаточную стоимость крана по истечении  одного года его эксплуатации.

2. Балансовая стоимость основных производственных фондов строительной компании  на начало года составляла 754082 тыс.тенге. В течение года произошли следующие изменения: в апреле получены строительные машины отпускной стоимостью 21400 тыс.тенге, в октябре введено в эксплуатацию производственное здание сметной стоимостью 94400 тыс.тенге, в августе переданы  другой компании механизмы стоимостью 10200 тыс.тенге.

Рассчитайте : а) полную первоначальную (балансовую ) стоимость полученных машин, принимая транспортные расходы по их доставке в размере 7% отпускной цены; б) полную балансовую стоимость основных производственных фондов строительной компании на конец года ; в) среднегодовую балансовую стоимость производственных основных фондов .

3. Первоначальная стоимость башенного крана фирмы «Геликоптер» равнялась 40 тыс.фунтов стерлингов. Срок службы -10 лет, а нормы списания  (амортизации) установлены следующие: на первый год- 45 %, на второй- 25%, на третий – 10 %. Определите величину амортизационных отчислений, произведенных за 3 года путем ускоренной амортизации.

4. Первоначальная стоимость  экскаватора 19900 тыс.тенге; срок фактической эксплуатации 5 лет; годовая норма амортизационных отчислений 17,7 %.Рассчитайте остаточную стоимость экскаватора.

5. Оптовая цена  стрелового крана на  пневмоколесном ходу 41500 тыс. тенге (цифры условные ); транспортные и заготовительно-складские расходы  7% оптовой цены ; нормативный срок службы 10 лет, ликвидационная стоимость 6%, а затраты  на модернизацию 15 % первоначальной стоимости, затраты на один капитальный ремонт  900 тыс.тенге ;межремонтный цикл 3 года.

6. Показатели производственно-хозяйственной  деятельности  ТОО «Айстрой» характеризуются  следующими данными: годовой объем  работ по сметной стоимости 3698 млн.тенге ; стоимость основных производственных фондов  на начало года 194 млн.тенге. В июне планируется поступление фондов стоимостью 40 млн.тенге , в сентябре – списание фондов на сумму 70 млн.тенге. Активная часть фондов составляет 65% общей их стоимости. К началу планового года начислена амортизация на действующие фонды в размере  14 млн.тенге. Среднесписочная численность работников в плановом году 300 человек .

Определите: а) среднегодовую балансовую стоимость фондов; б) среднегодовую фондоотдачу ; в) механооснащенность строительства ; г) механовооруженность труда ; д) коэффициент обновления фондов ; е) коэффициент выбытия фондов ; ж) коэффициент физического износа фондов.

7. Первоначальная стоимость автопогрузчика фирмы « Нордикс»- 25 тыс.долл. В течение всего срока эксплуатации автопогрузчика на капитальный ремонт ушло 11,5 тыс.долл. Рассчитайте норму амортизации, если известно что нормативный срок  его службы определен в 7 лет.

8. В строительной компании на начало года стоимость основных  производственных фондов составила 95000 тыс.тенге . В течение года списано по акту  физически и морально  устаревших фондов на 25000 тыс.тенге. Годовой объем выполненных строительно-монтажных работ составил  800000 тыс.тенге. Среднегодовая численность рабочих 400 человек. Определить фондоотдачу, фондоемкость и фондовооруженность в строительной организации.

Контрольные вопросы:

1. Какова роль основных фондов в процессе производства строительно-монтажных работ?

2.  На какие виды по своему составу подразделяются основные фонды?

3.  Какова структура основных фондов в строительстве?

4. Что понимается под износом основных фондов и каковы его разновидности?

5. С какой целью определяют среднегодовую стоимость основных фондов?

6. Что такое амортизация основных фондов?

7.  С  учетом каких факторов производится начисление амортизации основных фондов?

8.  Какие способы начисления амортизации используются для целей бухгалтерского учета?

9.  Назовите показатели, характеризующие эффективность использования основных фондов?

10.  Какими путями можно повысить эффективность использования основных фондов строительных организаций?

Практическое занятие №6

Тема: Оборотные средства в строительстве

Цель занятия: Состав и структура оборотных средств.Определение эффективности использования оборотных средств

Эффективность использования оборотных средств характеризуется несколькими показателями:

1. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (К0):

К0 =С/Ф0

2. Коэффициент загрузки средств в обороте (К3):

К3 = Ф0 / С0

3. Оборачиваемость оборотных средств в днях (О):

О = (Ф0Д)/С

Условные обозначения:

С — себестоимость товарной продукции; Ф0 — фактический остаток оборотных средств;

Д — количество дней в периоде (90 — квартал; 180 — полугодие; 360 — год).

Задачи

1. В строительной компании за отчетный год выполнено и сдано заказчику  строительно-монтажных работ на сумму 850000тыс.тенге.Остатки оборотных средств на начало года  составляли 151000тыс.тенге, а на конец года -170000тыс.тенге.мОпределить: коэффициент оборачиваемости оборотных средств за год, сумму оборотных средств на 1 тыс.тенге выполненных работ и среднюю продолжительность одного оборота средств.

2.  Рассчитать  число оборотов оборотных средств  строительной компании за год при условии, что годовой объем  выполненных строительно-монтажных работ составляет 458000тыс.тенге, а продолжительность одного оборота оборотных средств  80 дней.

3. Рассчитать плановую и фактическую оборачиваемость оборотных средств строительной компании и сумму высвобождающихся средств, исходя из следующих данных о наличии  оборотных средств, тыс.тенге : на начало года -240000 тыс.тенге, на 1 апреля -215000тыс.тенге, на 1 июля -280000тыс.тенге, на 1 октября 275000тыс.тенге, на конец года – 260000тыс.тенге. Норматив оборотных средств на год – 280000тыс.тенге, объем СМР выполняемых собственными силами : а) по плану -1258000тыс.тенге; б) фактический- 1312000тыс.тенге.

4. Определить сумму высвобождающихся во 2 квартале средств по сравнению с 1 кварталом, исходя из следующих данных : а) объем строительно-монтажных работ , выполняемых во 2 квартале -750000тыс.тенге,б) среднеквартальный остаток оборотных средств  в данном квартале- 260000тыс.тенге, в) длительность одного оборота средств в 1 квартале – 40 дней.

5. Объем выполненных  собственными силами строительно-монтажных работ строительной компанией «Айгерим»  в базисном году составил 1456000 тыс.  при коэффициенте оборачиваемости оборотных средств равном 3. Объем работ по плану на следующий год остается прежним , но коэффициент оборачиваемости оборотных средств принят равным 4. Определить, сколько высвободится оборотных средств в строительной компании благодаря лучшему их использованию?

6. Сметная стоимость работ,выполненных в отчетном год  строительной компанией - 1925000тыс.тенге.Среднегодовой  остаток оборотных средств-500249тыс.тенге,в том числе по группам: производственные запасы-120683тыс.тенге, средства в производстве – 130267тыс.тенге, фонды обращения -200152тыс.тенге. Определить кэффициент оборачиваемости и среднюю продолжительность оборота оборотных средств,а также длительность пребывания их на отдельных стадиях кругооборота.

7. Строительная компания «Димашстрой»по плану выполнила годовой объм строительно-монтажных работ собственными силами  2412000тыс.тенге. За счет выполнения ряда мероприятий по более эффективному использованию оборотных средств фактическая продолжительность  1 оборота составила 80 дней против плановой.равной 100 дням. Определить сумму высвобождающихся оборотных средств за счет ускорения их оборачиваемости.

8. Определить структуру оборотных средств, необходимых для выполнения объема строительно-монтажных работ в сумме 200,4млн.тенге, если средняя длительность одного оборота 45 дней.

Контрольные вопросы :

1.Что входит в состав оборотных средств строительных организаций?

2.От каких видов запасов зависит норматив оборотных средств по производственному запасу ?

3.Назовите показатели , характеризующие эффективность использования оборотных средств ?

4.Какие пути ускорения оборачиваемости оборотных средств существуют?

5.Назовите источники финансирования оборотных средств ?

6.Как определяется оборачиваемость оборотных средств?

7. Что такое срок окупаемости оборотных средств?

8. Что такое продолжительность оборота оборотных средств?

9. Что такое структура оборотных средств?

10.Как определяется наиболее эффективный вариант использования оборотных средств?

Практическое занятие №7

Тема:Трудовые ресурсы в строительстве

Цель занятия: Знание основных элементов организации оплаты труда в строительстве

Оплата труда работников строительства должна быть организована так, чтобы максимально стимулировать увеличение его производительности и обеспечивать на этой основе рост заработной платы в соответствии с количеством и качеством труда.

Основные элементы организации оплаты труда в строительстве: нормирование труда, тарифное нормирование заработной платы, формы и системы оплаты труда.

Тарифная система включает в себя Тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных работах (ТКС), тарифные сетки и тарифные ставки.

В строительстве действует  восьмиразрядная тарифная сетка, устанавливающая соотношение в оплате работ и труда рабочих различной квалификации.

По тарифному коэффициенту определяется часовая тарифная ставка рабочего данного разряда:

Сч=Сч1 кт

где Cч1 — часовая тарифная ставка I разряда.

Тарифные  ставки  служат основой  для определения сдельных расценок Рсд, помещенных в сборниках ЕНиР и СНиР:

Рсд  = Сч Нвр ,

Для отдельных профессий рабочих VII разряда, занятых управлением мощными и особо сложными машинами и агрегатами, установлены повышенные часовые ставки. Часовые ставки рабочих, занятых на тяжелых работах и работах с вредными условиями труда, повышаются на 8%, а на особо тяжелых и с особо вредными условиями — на 17%. Перечни таких работ помещены в «Общей части» ЕНиР и СНиР.

При выполнении работ в условиях, снижающих производительность труда, а также в зимних условиях к расценкам применяются те же поправочные коэффициенты, что и к нормам затрат труда.

Средний тарифный коэффициент бригады  (звена)  рабочих

кт.ср=кті Чі / Чобщ

где кті — тарифный коэффициент рабочих соответствующего разряда; Ч i — число рабочих данного разряда;  Чобщ — общая численность рабочих.

Средняя тарифная ставка бригады (звена) рабочих

Ст.ср = Сті Чі / Чобщ

где Сті — тарифная  ставка рабочих соответствующего разряда.

Средний разряд бригады (звена)  рабочих определяется на основании средней тарифной ставки:

Рср= Рм + (Ст.ср – Ст.м)/(Ст.б – Ст.м)

где       Рм — тарифный разряд,    соответствующий      меньшей из двух смежных

тарифных  ставок,  между  которыми находится средняя тарифная ставка;  Ст.б, Ст.м — большая и меньшая из двух смежных тарифных ставок между которыми находится средняя тарифная ставка.

Средний разряд работ определяется по трудоемкости выполняемого объема работ (нормативному времени, затрачиваемому рабочими каждого разряда), для чего необходимо иметь разбивку общих затрат человеко-часов по разрядам работ.

Несоответствие тарифных разрядов рабочих разрядам выполняемых ими работ вызывает или снижение производительности труда и качества работ, или нерациональное использование квалификации рабочих и перерасход заработной платы. При этом потери рабочего   времени

Т = (1 – кт.р/кт.ч) Ч

где кт.р — тарифный коэффициент,  соответствующий  сложности   (разряду) работ;  кт.ч — тарифный   коэффициент, соответствующий квалификации рабочих;  Ч— численность рабочих.

Межрайонное регулирование заработной платы осуществляется применением районного коэффициента к рассчитанной сумме заработной платы, установленного для различных районов  РК; ежемесячных процентных надбавок за работу в районах  с трудными климатическими условиями и в приравненных к ним местностях ; коэффициента, за работу в высокогорных, пустынных и безводных местностях .

В строительстве применяют две формы оплаты труда рабочих: сдельную и повременную; каждая из них может быть дополнена премиальной системой. При сдельной форме заработок рабочего определяется умножением выполненного объема работ (в физическом измерении) на расценку, установленную на единицу работы. При повременной форме труд оплачивается исходя из фактически отработанного времени и часовой тарифной ставки рабочего независимо от объема выполненной работы.

Разновидность прямой сдельной оплаты труда — аккордная система, являющаяся в настоящее время основной  в строительстве. При этой системе бригаде (звену) выдается аккордное задание на объект в целом или часть его, на технологический комплекс или вид работ, устанавливается срок выполнения задания и сумма заработной платы. При выполнении задания в срок или досрочно с соблюдением требований по качеству работ выплачивается премия за каждый процент сокращения нормативного времени: при оценке «отлично» — в размере до 3%, «хорошо» — до 2%, «удовлетворительно» — 0,5% сдельного заработка по аккордному наряду.

Процент сокращения рабочего времени

А = [(Hз.т – Фз.т) / Hз.т] 100

где Нз.т — затраты труда по норме, чел.-ч;  Фз.т — фактические затраты труда, чел-ч.

Заработная плата за выполнение задания начисляется на бригаду (звено) в целом. Между членами бригады она распределяется пропорционально отработанному времени и разряду каждого члена бригады. Более объективным является распределение заработка с применением коэффициента трудового участия (КТУ).

Сумма средств, предназначенная для оплаты труда рабочих и служащих данной организации, составляет общий фонд заработной платы З.

Средняя заработная плата одного рабочего

З= З / Ч ,

где 3 — фонд заработной платы рабочих; Ч  — среднесписочная численность рабочих, определяемая как отношение общих затрат  труда (в чел.-днях) к среднему числу рабочих дней в году, приходящихся на одного       рабочего.

Непременным условием правильной организации оплаты труда является обеспечение опережающих темпов роста производительности труда Пт по сравнению с темпами роста заработной платы 3:

Пт = [(Впл – Вотч) / Вотч] 100

З = [(Зпл – Зотч) / Зотч] 100

где Впл, Вотч — соответственно выработка в плановом году и фактически достигнутая в истекшем году; Зпл, Зотч — средняя  заработная  плата  одного рабочего в плановом и истекшем годах.

В строительстве осуществляется переход к планированию фонда заработной платы по нормативу на 1 млн. тг. сметной стоимости строительно-монтажных работ:

Зф = НрасчОсм.р. ,

Расчетный норматив Нрасч определяется в зависимости от планируемых темпов роста заработной платы и производительности труда — на 1% роста производительности труда предусматривается 0,3—0,6% роста заработной платы:

Нрасч =  ,

где З — фонд заработной платы в базисном году, млн.тг.; О — объем строительно-монтажных работ в базисном году, млн.тг.; 3 — темп роста заработной платы, %;  Пт — темп роста производительности труда, %

Системами оплаты труда строителей предусматривается применение ряда премий, в том числе за своевременный или досрочный ввод в действие производственных мощностей и объектов строительства, за экономию строительных материалов и сохранность сборных конструкций; за результаты хозяйственной деятельности по итогам года и др.

Задачи

1.  Определите часовую и месячную тарифные ставки:

а) монтера пути IV разряда, работающего с применением пневматической шпалоподбойки;

б)  землекопа II разряда на разработке вручную грунта III группы при наличии плывунов;

в) арматурщика III разряда на установке и вязке арматуры отдельными стержнями вручную в ленточные фундаменты;

г)   рабочего II разряда на разработке грунтов V группы вручную с применением клиньев и   кувалд.

Пояснения к решению. Часовая тарифная ставка определяется исходя из ставки I разряда и соответствующего тарифного коэффициента, а месячная — исходя из среднего числа рабочих часов в месяце при 7-часовом рабочем: дне (173,1 ч).

Согласно перечням профессий рабочих, занятых на тяжелых работах и работах с вредными условиями труда, а также на особо тяжелых и с особо вредными условиями, тарифная ставка повышается:

на работах с вредными условиями труда (монтеры пути, работающие с применением пневматических шпалоподбоек, землекопы на разработке плывунов и др.)   на 8%;

на тяжелых работах (арматурщики на заготовке и установке арматуры вручную и др.) на 8%;

на особо тяжелых работах (разработка грунтов IV и более высоких групп вручную с применением клиньев и кувалд и др.) на 17%.

2.  Определите тарифную ставку, по которой будет оплачен труд  маляра  IV разряда,  сдавшего качественно выполненную работу с первого предъявления. Учтите, что в этом случае тарифная ставка повышается на один разряд.

3. Определите норму времени и причитающуюся заработную   плату   за   выполненные работы. Объемы этих работ, а  также установленные  по  ЕНиР  нормы    затрат труда и расценки на измерители объема работ приведены .в табл. 13.1.

4. Рассчитайте средний тарифный коэффициент    для бригады численностью 30 чел., имеющих следующие разряды:

Тарифный разряд..........       I    II    III   IV   V

Число рабочих...........          2     5     13   7    3

Определите средний тарифный разряд рабочих данной бригады.

Пояснения к решению.  Средний тарифный коэффициент рассчитывается по формуле (13.3), а средний тарифный разряд — по формуле (13.5).

5.   Сумма заработной платы по тарифу, выплаченная за месяц 25 рабочим, 933 500 тг.

Рассчитайте средний тарифный разряд работ исходя из фактически выплаченной рабочим заработной платы.

Пояснения к решению.  Определяются:

1.  Средняя месячная заработная плата одного рабочего Зср.

2. Тарифный  коэффициент,  соответствующий   данной средней заработной плате,

Кср= Зср /(14392,68· 173,1)

где   143,927 — часовая тарифная ставка I разряда, тенге;

173,1 — число рабочих часов в месяц при 7-часовом рабочем дне.

3.	Смежные тарифные разряды,  между которыми находится рассчитанный средний тарифный  коэффициент, значение которого уточняется  интерполяцией:

Рср = Рм + (кср – км )/(кб – км )

где Рм — тарифный разряд, соответствующий меньшему из двух смежных тарифных  коэффициентов; км, кб— меньший  и  больший  из двух тарифных коэффициентов смежных разрядов.

Таблица 1

| Вид работы | Измери-тель | Объем работы | Норма времени на измеритель, чел-ч | Расценка на измеритель работы, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Разработка вручную траншеи глубиной до 1 м, грунт II категории 2. Кирпичная кладка стен толщиной в один кирпич на цементном растворе с расшивкой швов 3. Улучшенная масляная окраска полов в помещениях площадью более 5 м2 4. Установка бетонных блоков наружных стен зданий (масса до 1 т) | 1 м3 1 м3 100 м2 шт | 14 35 2,6 120 | 1,25 4,3 48,58 Для монтажников 0,56 для машиниста 0,14 | 79,218 785,354 8908,346 45,640 29,574 |

6.  СНиР (ЕНиР) предусмотрены следующие расценки за единицу работ:

а)   монтаж путеукладчиком УК-25 рельсо-шпальной решетки из рельсов Р65 длиной 25м при 2000 железобетонных шпал на 1км пути —44301,852 тен за 1км (выполнено 6 км);

б)   разработка грунта экскаватором — 857,646 тен. за 100м3 (выполнено 16500 м3);

в) укладка бетонной смеси в отдельные конструкции— 443,611 тен.  за 1м3 (выполнено 330 м3).

Район производства работ — район, где районный коэффициент к заработной плате установлен 1,5.

Определите причитающиеся бригадам суммы за выполнение указанных работ с учетом районного коэффициента.

7.  Бригада в составе шести рабочих, из которых один имеет IV разряд  квалификации, два — III разряд и три — II разряд, выполняет работу по очистке пути после выгрузки грунта из думпкаров. По ЕНиР  для этой   работы  требуются   рабочие  I   разряда   при  затрате труда на  100 м3  выгруженного      из думпкаров грунта 8 чел.-дней и заработной плате 1380,12тен.

Определите потери от нерационального использования квалификации рабочих, учитывая, что тарифная часовая ставка рабочего II разряда -162 тен., III разряда —182,373 тен., IV разряда — 205,375 тен.

8.  Определите тарифные ставки для следующих работ с учетом повышающих коэффициентов за вредные     и особо тяжелые условия труда:

а) подбивка железнодорожного пути, выполняемая при помощи электрических и пневматических шпалоподбоек (расценка за 100 шпал при гравийном балласте 2415,21 тен., условия работы признаны вредными);

б) разработка грунта IV и более высоких групп вручную с применением клиньев    и кувалд (расценка за 1 м3 грунта 929,938 тен., работа отнесена к особо тяжелым).

9. Бригаде рабочих в составе 7 чел. поручен монтаж путеукладчиком ПБ-3 рельсо-шпальной решетки из рельсов Р50 и железобетонных шпал при 1840 шт на 1 км. Согласно СНиР (ЕНиР) норма времени на эту работу составляет 105 чел-ч, расценка 2219035,8 тен. на 1 км пути. Применяется аккордная система оплаты труда. В случае выполнения работы в срок или досрочно предусмотрена премия: при оценке качества работ «отлично» — 2%, «хорошо» — 1%, «удовлетворительно» — 0,5% за каждый процент сокращения нормативного времени.

Рассчитайте: а) данные для выдачи бригаде аккордного наряда на монтаж рельсо-шпальной решетки на 15 км пути: срок выполнения работы, сумму сдельного заработка, размер премии за каждый процент сокращения нормативного времени; б) размер премии за сокращение нормативного срока на 2 дня при отличном качестве работы.

10.  Бригаде в составе 10 плотников поручена работа по настилке деревянных полов в школе. Объем работы 1376 м2. По калькуляции определена норма времени на единицу работ в размере 1,06 ч и расценка 180,73 тен. Сопутствующие работы требуют затраты 667 чел-ч, стоимость их 54255,054 тен. Срок выполнения работы установлен 25 дней, премия за сокращение нормативного времени при хорошем качестве работ 1% от заработной платы за каждый процент   сокращения   срока.

Работа выполнена досрочно за 22 дня с затратами труда 1804 чел-ч. Качество работы   признано хорошим.

Определите: а) процент сокращения нормативного времени по аккордному наряду; б) причитающуюся бригаде сумму премии.

Пояснения к решению.  Рассчитываются:

1. Общая сумма заработной платы 3общ по основной и сопутствующим работам.

2. Общее нормативное время Т на выполнение всех работ, чел-ч.

3. Нормативная продолжительность работы  (Т/8,2/10).

4. Размер премии за сокращение нормативного срока выполнения работ — 1% суммы  заработной платы за каждый процент сокращения срока (согласно условию).

5. Процент сокращения нормативного времени.

6. Сумма премии (3общ/100· 15).

Контрольные вопросы:

- Что относится к основным элементам организации оплаты труда в строительстве?

- Что включает тарифная система оплаты труда в строительстве?

3. Что такое тарифная ставка ?

4. Что такое ЕТКС?

5. Как определяется тарифная ставка рабочего данного разряда по ЕТКС?

6. Как определяется сдельная расценка?

7. Как определяется средний тарифный коэффициент бригады?

8. Как определяется средний разряд бригады?

9. Тарифная система средняя заработная плата одного рабочего№

10.Как определяется КТУ?

Практическое занятие № 8

Тема: Себестоимость продукции строительной организации

Цель занятия: Определение прибыли от снижения себестоимости. Понятия сметной, плановой и фактической прибыли.

Различают сметную, плановую и фактическую себестоимость строительно-монтажных работ:

сметная себестоимость

Ссм= Ссм – НЗ

где Ссм — сметная стоимость строительно-монтажных работ, тыс. тен.;  НЗ —ненормируемые и непредвиденные затраты, тыс. тен.;

плановая себестоимость

Спл = Ссм + К – Сзад

где К — компенсации, выплачиваемые  заказчиками  сверх  сметной стоимости, тыс. тен.; Сзад — задание  по  дополнительному  снижению   себестоимости  работ (сверх суммы плановой прибыли), тыс. тен.;

фактическая себестоимость

Сф = СплЭф ,

где Эф — достигнутая   экономия   (перерасход)   против  плановой  себестоимости.

Фактическая себестоимость строительно-монтажных работ определяется по данным бухгалтерского учета и отражает фактические затраты  строительной  организа-ции  на выполнение работ.

Строительным организациям устанавливается в  тиин  на 1 тг. сметной стоимости строительно-монтажных работ:

предельный уровень затрат

Уп.з = (Спл – к) / Ссм ,

и лимит материальных затрат.

Установленному предельному уровню затрат соответствует задание по снижению себестоимости, определяемое в процентах к сметной стоимости работ:

Ссн.пл = 100 – Уп.з.,

Общее снижение себестоимости (включая  ненормируемые и непредвиденные затраты)

Ссн.общ = Ссн.пл + 6,41,

где 6,41— доля  ненормируемых и непредвиденных затрат в общей сумме сметной стоимости строительно-монтажных работ при нормативе ненормируемых и непредвиденных затрат 6% суммы прямых затрат и накладных расходов [(6-100)/(100+6)], %.

В соответствии с заданием по снижению себестоимости определяется абсолютная сумма плановой себестоимости планируемого   объема   строительно-монтажных   работ.

Степень выполнения задания по снижению себестоимости

Квып = [(Спл – Сф )/ Осм..р] 100

где Осм.р — объем   выполненных   строительно-монтажных   работ  по  сметной   стоимости, тыс. тен.

Планируемое снижение (в %) себестоимости строительно-монтажных работ по сравнению с достигнутым уровнем ее в базисном году

ссн.пл = [(Сф.баз – Спл) / Сф.баз] 100

где Сф.баз, Спл — соответственно фактическая себестоимость в базисном году и планируемая на 1 млн.тенге  сметной стоимости  строительно-монтажных   работ.

Размер снижения себестоимости устанавливается на основе глубокого технико-экономического анализа работы строительной организации, изучения фактических затрат за прошлый период, выявления и использования внутрипроизводственных резервов, осуществления организационно-технических мероприятий, обеспечивающих снижение себестоимости работ.

Экономия от снижения себестоимости определяется по факторам как в целом на весь объем работ, так и по отдельным статьям и элементам затрат. Необходимо следить за тем, чтобы не допустить повторного счета экономии, обусловленной действием различных    факторов.

Экономия прямых затрат при осуществлении мероприятий.

Эм = (Зф – Зпл) (Мпл/Опл – Мф/Оф) Опл

где Зф, Зпл. — затраты соответственно при фактических и планируемых условиях

производства работ на единицу натурального измерителя, тыс.тенге; Мф,  Мп — объем внедрения мероприятий соответственно в отчетном и плановом периодах, натуральные измерители; Оф, Опл — объемы строительно-монтажных работ соответственно в отчетном

и плановом периодах, натуральные измерители.

Влияние отдельных технико-экономических факторов, определяющих какую-то часть общего снижения себестоимости строительно-монтажных    работ,  рассмотрено ниже:

а) увеличение объема работ (снижаются условно-постоянные расходы)

Э1 = ,

где  ауп — доля условно-постоянной  части в общей норме накладных расходов (в  транспортном строительстве ауп =0,6);  Нн.р — норматив накладных расходов,  % от  фонда заработной платы;  С, С – объем  строительно-монтажных работ по сметной стоимости соответственно в отчетном и плановом периодах, тыс. тенге;

б)  сокращение продолжительности строительства  (снижаются накладные расходы)

Э2 =  ,

где Тпл, Тф  — продолжительность    строительства объекта    соответственно по плану и фактически;

в) опережающий рост производительности труда по сравнению с ростом заработной платы (образуется относительная экономия заработной платы)

Э3 = ,

где Р - планируемый рост средней заработной платы,  %;  Р —планируемый рост производительности труда,  %;  азпл.о — доля основной заработной платы в сметной себестоимости работ, %;

г) увеличение выработки рабочих

Э4 = ан.рНн.р(1 – Вф/Впл),

где ан.р — доля накладных расходов, зависящих от выработки,  %;  Вф, Впл — средняя  выработка  одного  рабочего соответственно в отчетном и плановом периодах, тенге;

д) повышение степени сборности строительства (достигается снижение трудоемкости в связи с ростом производительности труда)

Э5 = Оазпл.о(1 – У/У),

где О — объем строительно-монтажных работ на объектах с повышенной степенью сборности, тыс.тенге; У,У— затраты труда на 1 млн.тенге строительно-монтажных работ соответственно при степени сборности в отчетном периоде и повышенной, чел.-дни;

е) сокращение расхода материалов

Э6 = аматm/100

где амат — доля  затрат на  материалы  в  фактической    себестоимости  строительно-монтажных работ;  т — намеченное сокращение затрат на  материалы,  %;

ж) увеличение выработки машин

Э7 = а,

где а — доля затрат на эксплуатацию машин в отчетном году,% ;  Н -  условно-постоянные  накладные  расходы   (принимаются в размере 50%);  Р — повышение выработки машин в плановом году,  %.

Задачи

1.  Сметная стоимость строительно-монтажных работ по объекту 274298,85 тыс.тенге,   ненормируемые и непредвиденные затраты 6,41% сметной стоимости.

Рассчитайте сметную себестоимость работ.

2.  При строительстве объекта прямые затраты по сметным нормам и ценам предусмотрены в размере  745,15 млн.тенге, накладные расходы  88,8 млн.тенге, ненормируемые и непредвиденные затраты 6% к сумме прямых затрат и накладных расходов, задание по снижению себестоимости 6% (сверх  непредвиденных затрат), расходы, покрываемые в порядке компенсаций и льгот сверх сметной стоимости, 74526,48 тыс.тенге.

Рассчитайте: а) сметную стоимость строительно-монтажных работ; б) сметную и плановую себестоимость работ; в) установите, при каком условии плановая себестоимость может быть выше сметной.

3.  Определите предельный уровень затрат на 1 тенге строительно-монтажных работ,  установленный  строительной организации, если известно, что объем работ по сметной стоимости  2484216  тыс.тенге,  плановая себестоимость 2285478,72 тыс. тенге, сумма компенсаций  48737,952 тыс.тенге.

4. Определите: а) задание по снижению себестоимости работ в процентах к сметной стоимости исходя из предельного уровня затрат 343,798 тенге  на 1тенге строительно-монтажных работ;  б)   общий  размер  снижения  себестоимости   (включая   ненормируемые затраты)   в   процентах  от сметной стоимости работ.

5. Объем строительно-монтажных работ по плану 1127508,75  тыс.тенге,  фактическое выполнение 1080929,7  тыс.тенге. Стоимость материальных затрат по плану  665107,43тыс.тенге, фактически  510151,5 тыс.тенге.

Определите: а) лимит материальных затрат, установленный строительному управлению; б) уровень его выполнения.

6. Сметная стоимость строительно-монтажных работ, выполняемых своими  силами,  по  годовому  плану  ТОО «АЙГЕРИМ» 12421,08 млн.тенге. Годовое задание по снижению себестоимости 5%   (сверх  ненормируемых затрат). Сумма затрат, компенсируемых  заказчиками  сверх     сметной  стоимости  работ, 124210,8 тыс.тенге. Фактическая себестоимость работ составила  10930,55 млн.тенге.

Рассчитайте сметную и плановую себестоимость строительно-монтажных работ, сумму фактического снижения себестоимости.

7.  Определите снижение себестоимости строительно-монтажных работ в плановом году по сравнению с фактической  себестоимостью  в  отчетном     году   (в  тыс.  тенге и в %) исходя из следующих данных: объем работ планового года  2086741,44 тыс. тенге; задание по снижению себестоимости 3,5% (сверх ненормируемых затрат); объем работ, выполненных в отчетном году, 198737,280 тыс.тенге. Фактическая себестоимость в том же году  1937688,48 тыс. тенге.

8.  Объем работ строительной организации по плану  1738951,200 тыс.тенге, фактически выполнено 1912846,320 тыс.тенге. Накладные  расходы  составили   1948,18 тыс.тенге,  в  том  числе условно-постоянные 50%.

Рассчитайте процент снижения себестоимости строительно-монтажных работ за счет перевыполнения    плана.

Контрольные вопросы:

1.Что такое себестоимость строительно-монтажных работ?

2.Как определяется сметная себестоимость СМР?

3.Как определяется плановая себестоимость СМР?

4.Как определяется фактическая себестоимость СМР?

5. Как определяется  экономия прямых затрат при осуществлении мероприятий?

6. Как определяется  общее снижение себестоимости работ?

7. Как влияет сокращение продолжительности строительства  на снижение себестоимости работ?

8. Как влияет опережающий рост производительности труда по сравнению с ростом заработной платы на снижение себестоимости работ?

9. Как влияет увеличение объема работ на снижение себестоимости работ?

10.Как влияет сокращение расхода материалов на снижение себестоимости работ?

Практическое занятие №9

Тема: Прибыль и рентабельность в строительстве

Цель занятия: Оценка уровня эффективности работы строительной организации

Обобщающими показателями для оценки уровня эффективности работы строитель-ной организации являются показатели рентабельности. Рентабельность отражает, насколько прибыльна деятельность организации.

Характеризуя прибыльность строительных организаций, используют не только массу прибыли, но и относительные показатели, в том числе уровень рентабельности.

В строительном производстве различают уровни рентабельности: сметный, плановый и фактический.

Сметный уровень рентабельности рассчитывается как отношение сметной прибыли (ненормируемых и непредвиденных затрат) к сметной стоимости объекта:

Рсм= НЗ /Соб·100

где Рсм  -  сметный уровень рентабельности, %; НЗ — ненормируемые и непредвиденные затраты , тыс. тенге.; Соб— сметная стоимость объекта, тыс.тенге.

Плановый уровень рентабельности определяется по формуле

Рпл= Ппл/Дц·100

где Рпл — плановый уровень рентабельности, %; Ппл – плановая прибыль, тыс.тен.; Дц— договорная цена, тыс. тенге.

По окончании строительства объекта и завершении расчетов с заказчиком определяется фактическая рентабельность:

Рф= Пф/Сф·100

где Рф — фактическая рентабельность, %; Пф — фактическая прибыль от сдачи объекта с учетом экономии и компенсации, тыс.тен.; Сф — фактическая стоимость строительства объекта, тыс. тен.

В практике работы строительных организаций применяется ряд показателей рентабельности в зависимости от поставленных целей.

Наиболее часто используемыми показателями являются показатели рентабельности всех активов организаций, рентабельности реализации продукции (работ, услуг) и рентабельность собственного капитала.

Рентабельность всех активов организации рассчитывается делением чистой прибыли на среднегодовую стоимость активов организации.

Рентабельность реализации рассчитывается посредством деления прибыли на объем реализованной продукций (работ, услуг). Различают два основных показателя рентабельности реализации: из расчета валовой прибыли от реализации и из расчета по чистой прибыли. Первый показатель отражает изменения в политике ценообразования и способность организации контролировать себестоимость реализованной продукции (работ, услуг). Но самым важным показателем остается рентабельность реализованной продукции (работ; услуг), определяемая как отношение чистой прибыли после уплаты налога к объему реализованной строительной продукции (работ, услуг).

Рентабельность собственного капитала рассчитывается отношением чистой прибыли к среднегодовой сумме собственных средств. Она позволяет определить эффективность использования капитала, инвестированного собственниками, и сравнить этот показатель с возможным получением дохода от вложения этих средств в другие ценные бумаги.

Задачи

1. Сметная стоимость сданных строительной компанией  объемов строительной  продукции  260030 тыс.тен., фактическая их стоимость 242500 тыс.тен.; компенсации , полученные от заказчиков сверх сметной стоимости, 5800 тыс.тен.; убытки понесенные  строительной компанией  от прочих операций , 4200 тыс.тен.

Рассчитайте:  а)уровень рентабельности от сдачи работ; б)уровень рентабельности всей хозяйственной деятельности организации.

Исходя из годовых показателей работы двух строительных компаний, приведенных в табл.14.1 (в тыс.тен.), рассчитайте  плановую и фактическую рентабельность строительных компаний и определите, какое из них работало более рентабельно.

Таблица 1

| Расходы, покрываемые компенсациями | 5000 | 7000 |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Строительные компании |  |
|  | №1 | №2 |
| Объем строительной продукции Плановая себестоимость строительной продукции | 367500 337500 | 382500 352500 |
| Фактическая себестоимость строительной продукции | 334000 | 345000 |

2.  Рассчитать плановую и фактическую рентабельность строительных компаний за отчетный год и определить, какая строительная компания имеет более высокий уровень рентабельности по выполненным строительно-монтажным работам.Сдача готовой продукции не планировалась.Исходные данные приведены в таблице 14.2

Таблица 2

| Показатели | Строительные компании |  |
| --- | --- | --- |
|  | №1 | №2 |
| Сметная стоимость строительно-монтажных работ,выполненных собственными силами,тыс.тенге | 49000 | 51000 |
| Плановая себестоимость выполненных работ,тыс.тенге | 45000 | 47000 |
| Фактическая себестоимость выполненных работ, тыс.тенге | 44500 | 46000 |
| Расходы,покрываемые в порядке компенсации,тыс.тенге | 600 | 800 |

Контрольные вопросы

1.Что характеризует рентабельность строительной организации?

2.Какие уровни рентабельности различают в строительном производстве?

3.Как определяется сметный уровень рентабельности?

4.Как определяется  плановый уровень рентабельности?

5.Как определяется  фактический  уровень рентабельности?

6.Что выражает рентабельность?

7.Какие показатели рентабельности определяются в зависимости от поставленных целей?

8. Как определяется рентабельность реализации продукции?

9. Как определяется рентабельность собственного капитала?

10.Что характеризует прибыльность строительных организаций?

Практическое занятие №10

Тема: Субъекты строительного рынка

Цель занятия: Изучение особенностей формирования и функционирования различных строительных предприятий

Строительное предприятие, как и другие субъекты хозяйствования, во многом самостоятельно определяет и формирует цели и задачи своей деятельности, разрабатывает стратегию и тактику развития, изыскивает финансовые средства, формирует трудовой коллектив, приобретает средства и предметы труда, решает множество организационных вопросов по построению организационной структуры управления, регулированию деятельности своих подразделений, снижению социальной напряженности.

Строительное предприятие прежде всего характеризуется выбранной организационно-правовой формой при его создании и конкретными целями и задачами, определяющими его деятельность на предстоящий и длительный период.

Выбор стратегии и тактики строительных предприятий в новых условиях хозяйствования обусловлено положением: недостаточная обеспеченность ресурсами заказчиков строительной продукции; рост цен на строительные материалы, конструкции, энергию, транспорт и другие услуги, что приводит к удорожанию строительно-монтажных работ и увеличению сроков возведения строительных объектов.

Управленческая стратегия строительного предприятия зависит от организационно-правовой формы зарегистрированного предприятия и от того, какие рычаги государственного регулирования на него воздействуют.

Согласно, все предприятия в зависимости от основной цели деятельности подразделяются на коммерческие и некоммерческие.

Отличие некоммерческих предприятий от коммерческих в том, что извлечение прибыли у первых не является основной целью и она не распределяется между участниками. К ним относятся: различные фонды, союзы, общественные и религиозные организации, потребительские кооперативы.

Коммерческие предприятия в соответствии с их организационно-правовыми формами можно классифицировать по нескольким признакам

Более сложная структура управления организацией формируется при смешанной форме собственности или с большим числом собственников, например акционерное общество открытого типа.

Практическое занятие №11

Формы производственных связей в строительстве

Цель занятия: Определение цлей концентрации специализации строительного производства

Концентрацию производства в строительной отрасли следует понимать как процесс сосредоточения средств, предметов и ресурсов труда в крупных производственных звеньях. Материально-технической основой концентрации выступает научно-технический прогресс.

Современное производство позволяет наиболее полно использовать преимущества концентрации в интересах всего общества. Социальное значение концентрации состоит в том, что повышение технического уровня производства создает условия для ликвидации тяжелого ручного труда, ускорения процесса ликвидации различий между работниками умственного и физического труда.

Как форма организации производства концентрация имеет большую экономическую эффективность. Крупные предприятия обеспечивают, как правило, более высокий уровень производительности труда, лучшее качество продукции, более низкую себестоимость.

Специализация производства, являясь одной из форм общественного разделения труда и рациональной его организации, находит свое выражение в объективном процессе увеличения числа особых самостоятельных отраслей и подотраслей.

Эффективность специализации достигается за счет:

- более глубокого разделения труда и на этой основе повышения мастерства и квалификации рабочих;

- создания благоприятных условий для совершенствования организации и технологии строительного производства, повышения уровня механизации работ, улучшения использования строительной техники;

- сокращения сроков, улучшения качества и снижения себестоимости строительно-монтажных работ.

Необходимо, однако, учитывать, что специализация отраслевая и особенно технологическая наиболее эффективна лишь при достаточных по профилю объемах строительных и монтажных работ. Только при этом условии достигаются стабильная загрузка строительных подразделений, высокая производительность труда и полное использование соответствующего специализированного оборудования и средств механизации.

Контрольные вопросы:

1.При каких условиях достигается самый высокий уровень кооперации?

2. Типы ДСК по функциям координации и участия в процессе строительства?

3.Какие льготы предусмотрены для официально зарегистрированных ФГП?

Практическое занятие № 12

Тема: Основы анализа финансового состояния строительного предприятия

Цель занятия: Для управления производством необходимо знать производственно - хозяйственную  деятельность строительной организации и знать приемы, при помощи которых они делаются

Экономический анализ, представляющий собой систему приёмов, при помощи которых изучается производственно-хозяйственная  деятельность   строительной      организации, является  важной  функцией  управления      производством. В задачи экономического анализа входит оценка    результатов деятельности организации (предприятия)  в целом и ее подразделений; контроль за выполнением плановых заданий; выявление и мобилизация внутренних ресурсов повышения  эффективности  строительного  производства.  По результатам анализа принимаются соответствующие решения и осуществляются мероприятия по    устранению     недостатков и улучшению деятельности    данной    организации.

Базой для экономического анализа служат материалы изучения организации производства и труда, данные статистического и бухгалтерского учета и отчетности.

К основным отчетным документам, используемым при анализе, относятся: отчет о выполнении плана ввода в действие мощностей и плана по товарной строительной продукции; отчет о себестоимости строительных и монтажных работ; отчет о выполнении плана по труду в строительстве; отчет о механизации строительства и использовании строительных машин; отчет о выполнении норм выработки и состоянии нормирования труда в строительстве и др.

Экономический анализ деятельности строительной организации охватывает следующие вопросы:

выполнение производственной программы — планов ввода в действие мощностей и объектов, сдачи товарной строительной  продукции,  подрядных строительно-монтажных работ;

выполнение плана по труду и заработной плате — обеспеченность кадрами, их использование, рост производительности труда,  использование    фонда     заработной платы;

уровень механизации строительно-монтажных работ и использование строительных машин и механизмов;

обеспечение материально-техническими ресурсами, соблюдение норм расхода материалов, мероприятия по их сохранности и экономии;

выполнение плана по снижению себестоимости, прибыли и рентабельности.

При экономическом анализе следует руководствоваться методическими указаниями, приведенными в предшествующих  практических занятиях.

Задачи

1. В табл.1 представлены данные строительной организации о выполнении годовой программы строительно-монтажных работ (в тыс. тенге).

Выполнение работ своими силами по кварталам года составило: I — 313011,216 тыс. тен., II — 382569,264 тыс. тен., III — 496,843тыс.тен., IV —486906,336 тыс. тен.

Требуется:

1.Определить: а) выполнение плана по вводу в действие мощностей и объектов, сдаче товарной строительной продукции, подрядным строительно-монтажным работам; б) объемы незавершенного строительного производства — фактический на начало года, плановый и фактический на конец года.

2.  Проанализировать данные расчета и на их основе определить: а) степень концентрации средств по плану и фактически; обеспечение финансированием объектов, включенных в план ввода в действие; б) мероприятия СО по усилению концентрации средств, результаты осуществления этих мероприятий (перевыполнение плана ввода объектов, сдачи ТСП, снижение остатка незавершенного производства); ритмичность работы СО. Для определения коэффициента ритмичности следует применить формулу

р = [100  - (a – ai)] / 100

где а — удельный вес квартального объема работ в общем объеме их за год при абсолютно ритмичном производстве (а = 25%);    ai — фактический удельный вес объема работ t-ro квартала в общем объеме

работ за год, %.

Таблица 1

| Объект строительства | Сметная стоимость | Выполнено на начало года | План |  |  | Отчет |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Строительно-монтажные работы |  | ТСП | Строительно-монтажные работы |  | ТСП |
|  |  |  | Всего | В том числе своими силами |  | Всего | В том числе своими силами |  |
| Путевое развитие станции А Подъездной путь к элеватору на станции И Подъездной путь к нефтебазе на станции А Пассажирское здание на станции И Детский сад на станции А Капитальный ремонт | 869475,6 298105,9 223579440 154573,44 198737,28 - | 248421,6 49684,32 99368,640 99368,64 - - | 372632,4 149052,9 124210,8 248421,6 129179,2 19873,73 | 347790,24 149052,96 124210,8 223579440 124210,8 19873,728 | - - 223579440 347790,24 - 19873,728 | 377600,83 19873,73 | 347790,24 248421,6 124210,8 228547,872 79494,912 19873,728 | - 298105,92 223579440 154573,44 - 19873,728 |

2.  В табл.2 представлены данные из годового отчета мехколонны о механизации строительства и использовании строительных мaшин.

Рассчитайте: а) коэффициент использования календарного времени пребывания машин в хозяйстве (гр. 5/гр. 4); б) число часов работы в течение суток (гр. 7/гр. 5); в) коэффициент сменности работы (гр.7/гр.5/8); г) уровень выполнения установленного годового задания по выработке: на 1 м3 вместимости ковша экскаватора — 166 тыс. м3, скрепера — 4,5 тыс. м3. Проанализируйте результаты расчета и сделайте выводы об эффективности использования машин как по продолжительности работы в году, в течение суток, так и по выполнению заданий    по выработке.

Таблица 2

| Вид машины | Число машин на конец отчетного года | Мощность, м3 | Машино-дни пребывания в хозяйстве |  |  | Отработано машино-ч | Выработка, тыс. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | в работе | в ремонте и его ожидании |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Экскаватор одноковшовый Скрепер Бульдозер Кран авто-мобильный | 7 5 10 1 | 6,3 40 - - | 2548 1820 3640 314 | 1001 224 1286 237 | 548 1081 559 24 | 13614 1416 13468 1896 | 1150 210 40 - |

3.  Сметная стоимость работ по годовому плану ТОО «Промстрой» составляет 22344,45 млн.тен.; задание по снижению себестоимости 3%; сумма компенсаций, выплачиваемых сверх сметной стоимости работ, 397232,64 тыс. тг.

Определите и проанализируйте выполнение ТОО плана по снижению себестоимости работ.

Контрольные вопросы:

1.Цель экономического анализа деятельности организации?

2.Что представляет собой экономический анализ?

3.Что является базой для экономического анализа ?

4.Основные отчетные документы, используемые при анализе ?

5.Какие вопросы охватывает экономический анализ деятельности строительной организации ?

6. Как определяется текучесть кадров в фирме?

7.Как определяется среднедневная   выработка   одного   рабочего, тг.?

8. Как определяется уровень механизации строительно-монтажных работ и использование строительных машин и механизмов?

Практическое занятие №13

Тема: Государственное регулирование деятельности предприятий строительного комплекса

Цель занятия: Лицензирование деятельности предприятий строительного комплекса, антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности, антикризисное управление в строительном комплексе, диверсификация деятельности строительных организаций

Лицензия — официальный документ, который предоставляет право осуществлять инвестиционную деятельность, охватывающую инженерные изыскания, проектные работы, выполнение строительных, монтажных и пусконаладочных работ.

Право предприятия строительного комплекса заниматься деятельностью, на ведение которой необходимо получить лицензию, возникает с момента выдачи такой лицензии соответствующим органом или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством.

Монополизация экономики является серьезной опасностью для конкуренции как главного двигателя хозяйственного развития. В связи с этим во всех странах с рыночной экономикой введены антимонопольные законы, главной задачей которых является недопущение монополизации рынка отдельными фирмами. Законы предусматривают, с одной стороны, административное (законодательное) регулирование, с другой — нормативно-ориентирующее (корректирующее) регулирование.

Диверсификация деятельности строительного предприятия — одна из форм концентрации собственного или заемного капитала в целях выполнения новых видов деятельности и проникновения на новые рынки работ (услуг, изделий, товаров), которые предприятие ранее не смогло бы осуществлять из-за отсутствия одного или нескольких необходимых компонентов: лицензий, основных средств, квалификационной рабочей силы и нематериальных активов.

Контрольные вопросы :

1. Какие документы необходимы для получения лицензии?

2. В каких случаях можно приостановить или аннулировать действие лицензии?

3. В чем отличие между американским и западноевропейским типами антимонопольного законодательства?

4. Что относится к методам монополистической практики фирм?

5. Понятие о неплатежеспособности и банкротстве предприятий.

6. Диверсификация и её виды.

7. Задачи диверсификации и способы их реализации.

Практическое занятие №14

Тема: Порядок и способы приватизации государственных предприятий строительного комплекса

# Цель занятия: определение путей перевода из государственной собственности в частную собственность.

В соответствии с Национальной программой разгосударствления и приватизации в республике Казахстан разгосударствление и приватизация собственности первоначально осуществлялся в два этапа.

Первый этап – 1991 – 1992 гг.

Второй этап – 1993 – 1995 гг.

Третий этап осуществлялся с 1996 по 1998 год.

Основной целью разгосударствления и приватизации собственности в республике Казахстан были:

- формирование слоя частных собственников как эффективно хозяйствующих субъектов;

- создание конкурентной среды и обеспечение демонополизации производства;

- развитие мелкого и среднего бизнеса;

- формирование организационно-хозяйственных структур с преобладанием частного бизнеса и привлечением иностранных государств;

- развитие и укрепление системы инвестиционных структур как субъектов рынка ценных бумаг.

Контрольные вопросы:

- Что такое приватизация?

- Из каких этапов состояла приватизация в Казахстане?

- Какие формы разгосударствления и приватизации объектов государственной собственности применялись в Республике Казахстан?

Практическое занятие №15

Тема: «Строительство как отрасль материального производства»

Цель занятия: Определение особенностей экономики в строительстве

Курс «Экономика в строительстве» предназначен для студентов специальностей 5В072900 (6В07320, 6В07321, 6В07322, 6В07323)  -«Строительство».

Обучение нацелено на ритмичную работу, получение более прочных знаний, побуждение интереса к предмету, выявление и развитие творческих исследовательских способностей студента.

Цель преподавания дисциплины «Экономика и менеджмент в строительстве» - освоение студентами основ управления и менеджмента в отрасли материального производства - строительстве, получение навыков и техники управления капитальным строительством, анализа и диагностики производственно-хозяйственной и финансовой деятельности, инвестиций в основной капитал и их эффективности, финансирования и кредитования в строительстве. Большую роль в достижении этого играет самостоятельная работа студентов (СРС). Самостоятельная работа есть непрерывная аудиторная и внеаудиторная работа по выполнению текущих заданий, решению задач, анализу проблемных ситуаций, разработке индивидуальных и групповых проектов, подготовке презентаций, рефератов, докладов и др.

Цели курса:

1. Сформировать у студентов мировоззрение о развитии производственных отношений в строительной отрасли, формы собственности ,планирования деятельности строительных организаций и методы государственного регулирования и управления в данной сфере.

2. Привить студентам интерес к профессии через глубокое знание законов рыночной экономики в строительной отрасли.

3. Развивать способности будущего экономиста-менеджера, руководителя строительного подразделения, действовать в условиях неопределенности и риска, создавать команду и работать в ней, вырабатывать коммуникационные навыки.

4. Практически применять полученные знания посредством участия в интерактивных методах обучения: деловых играх, психологических тренингах и новых информационных технологиях.

Контрольные вопросы:

1.Особенности строительной отрасли

2.Этапы строительного процесса

3.организационные формы строительства

4.Понятие генерального договора подряда

5.Мероприятия по охране окружающей среды в составе проектов.

Список рекомендуемой литературы:

Основная литература

- Симонов Ю.Ф. Экономика строительства / Ю. Ф. Симонов [и др. ]; под ред. Ю. Ф. Симонова. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 378 с. - ISBN: 978-5-222-14796-2

- Чистов Л.М. Экономика строительства. 2-е ИЗД. /Л. М. Чистов. —СПб.: Питер, 2003. — 637 с.

- Барановская и др. Экономика строительства. Часть 1. М.: Изд-во АСВ, СПб.: СПбГАСУ, 2003 г., 368 с.

- Барановская и др. Экономика строительства. Часть 1. М.: Изд-во АСВ, СПб.: СПбГАСУ, 2004 г., 405 с.

- В.Гавриш, Е.Гуторин, Т.Гавриленко, В.Серватинский. Ценообразование и сметное дело в строительстве: учеб. пособие [электронный ресурс]  Красноярск: сиб. федер. ун-т, 2012. -329с.

- Хуторянская И.В. Проектно-сметное дело: [Электронный ресурс] : учебное пособие /Инна Валентиновна Хуторянская; ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» Многопрофильный колледж. – Электрон. текстовые дан. (1,29 Мб). – Магнитогорск : ФГБОУ ВПО «МГТУ», 2015.

- Лунёва О.А. Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине «Экономика строительства» - Кумертау 2013, 65с.

Дополнительная литература

1. Степанова. И.С. Экономика строительства : учебник / под общ. ред. И.С. Степанова. – М. : Юрайт-Издат., 2006. – 620 с.

2. Асаул, А.Н. Экономика строительства. В 2 т. : учебник для вузов / А.Н. Асаул, Н.И. Барановская, Ю.Н. Казанский, В.В. Клюева, Л.А. Косолапов, Ю.П. Понибратов, А.С. Роботов, Е.В. Секо : Изд-во АСВ; СПб.:СПбГАСУ, 2004.

3. Лунёва О.А. Методические указания к расчетно-графическому заданию по дисциплине:«Экономика строительства»/ О.А.Лунёва; Кумертауский филиал ОГУ– Кумертау : Кумертауский филиал ОГУ, 2013. – 19 с.

4. Бузырев, В.В. Экономика строительства: Учеб. пособие / Под общей ред. В.В. Бузырева – М.: «Академия», 2006. – 336с.

5. Малеева, Т.В. Инженерно-экономические основы градостроительства. Часть 2.: учеб.пособие / Т.В. Малеева. – СПб.: СПбГИЭУ, 2005. – 193с.

Критериальное оценивание студента

Система оценки результатов для реферата и доклада

| Оценка по буквенной системе | Цифровой эквивалент баллов | %-ное содержание | Оценка по традиционной системе | Критерий оценивания знаний обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 4,0 | 95-100 | отлично | Студент демонстрирует: - глубокое и прочное усвоение программного материала - полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы по всем видам занятий; - умение свободно справляться с поставленными задачами; - правильные, обоснованные принятые решения, - умение анализировать полученную информацию и предоставление предложений по принятию решений; - навыки использования информации основной и дополнительной специальной литературы при изучении дисциплины, - умение самостоятельного систематизирования программного материала; - владение разносторонними навыками и приемами выполнения всех видов заданий; - умение работать с иностранной литературой и информационными ресурсами Интернета; - своевременное и качественное выполнение всех видов заданий. |
| А- | 3,67 | 90-94 |  | Студент демонстрирует: - глубокое усвоение программного материала; - полные, последовательные и логически излагаемые ответы по всем видам занятий; - умение справляться с поставленными задачами; - умение анализировать конкурентные преимущества компании и анализ внешней среды компании - правильные принятые решения, - навыки использования специальной литературы при изучении дисциплины, - умение самостоятельного систематизирования программного материала; - владение навыками и приемами выполнения всех видов заданий; - своевременное выполнение всех видов заданий. |
| В+ | 3,33 | 85-89 | хорошо | Студент демонстрирует: - усвоение программного материала; - полное, последовательное, грамотное, без существенных неточностей, изложение ответов по всем видам заданий; - умение правильно составить миссию и видение компании; - правильное применение теоретических знаний - навыки использования рекомендованной литературы при изучении дисциплины, - владение навыками и приемами выполнения всех видов заданий; - своевременное выполнение всех видов заданий. |
| В | 3,0 | 80-84 |  | Студент демонстрирует: - усвоение программного материала; - последовательное изложение ответов по всем видам заданий с несущественными ошибками; - навыки применения теоретических знаний под руководством преподавателя; - навыки использования рекомендованной литературы при изучении дисциплины, - владение навыками выполнения всех видов заданий; - способности самостоятельного исправления допущенных ошибок; - своевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| В- | 2,67 | 75-79 |  | Студент демонстрирует: - усвоение программного материала; - умение изложения ответов с несущественными ошибками; - навыки применения теоретических знаний под руководством преподавателя; - навыки использования рекомендованной литературы под руководством преподавателя - навыки обобщения программного материала под руководством преподавателя; - умение исправления допущенных ошибок с помощью преподавателя; - своевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| С+ | 2,33 | 70-74 | удовлетворительно | Студент демонстрирует: - усвоение основного материала; - недостаточно правильные формулировки при ответах по всем видам заданий; - нарушение последовательности в изложении программного материала; - навыки использования рекомендованной преподавателем литературы; - иметь представление и миссии и видение компании; - навыки обобщения отдельных разделов программного материала под руководством преподавателя; - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя; - выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| С | 2,0 | 65-69 |  | Студент демонстрирует: - усвоение основного материала; - недостаточное понимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - затруднения в самостоятельном выполнении заданий; - затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя; - выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| С- | 1,67 | 60-64 |  | Студент демонстрирует: - усвоение основного материала; - недостаточное понимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении заданий; - недостаточное владение отдельными приемами при выполнении заданий - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - существенные затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя. |
| Д+ | 1,33 | 55-59 |  | Студент демонстрирует: - усвоение отдельных разделов основного материала; - непонимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении заданий; - существенные затруднения при применении отдельных приемов выполнения заданий; - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - существенные затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - затруднения при исправлении допущенных грубых ошибок, указанных преподавателем; - несвоевременное выполнение всех видов заданий с устранением ошибок. |
| Д | 1,0 | 50-54 |  | Студент демонстрирует: - трудности с усвоением отдельных разделов основного материала; - непонимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении заданий; - неумение применения отдельных приемов выполнения заданий; - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - неумение обобщения отдельных разделов изученного материала; - существенные затруднения при исправлении допущенных грубых ошибок, указанных преподавателем; - несвоевременное выполнение всех видов заданий с устранением ошибок. |
| FХ | 0,5 | 0-49 | неудовлетворительно | Студент демонстрирует: - не понимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - неумение применения отдельных приемов выполнения заданий; - несвоевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| F | 0 | 0-24 |  | Студент демонстрирует: - не знание программного материала, - при выполнении всех видов заданий допускаются грубые ошибки; - отсутствие навыков применения отдельных приемов выполнения заданий; - невыполнение отдельных видов заданий, предусмотренных формами текущего, промежуточного и итогового контроля. |

Жаңабай Нұрлан Жаңабайұлы

МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ

к практическим  занятиям по дисциплине

«Экономика в строительстве»

для студентов специальностей: 5В072900 (6В07320, 6В07321, 6В07322, 6В07323 ) - «Строительство» по дисциплине «Экономика  строительства»

Подписано в печать  «__» ____________ 2019 г.

Обьем бумаги Х*Y 1/16

Бумага офсетная. 3 п.л.

Тираж ___ штук. Приказ №___

© Южно - Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, 2019

Типография Южно - Казахстанского государственного университета им. М. Ауэзова, 2019 г., Шымкент, проспект Тауке хана – 5