Ф.7.03-03

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Үсенқұлов Жеңісбек Амантайұлы

Жаңабай Нұрлан Жаңабайұлы

«Өнеркәсіптік, азаматтық және жол құрылысы» кафедрасы

ОҚУ ҚҰРАЛЫ

«Құрылыс экономикасы» пәні бойынша

5В072900(6В07320, 6В07321, 6В07322, 6В07323) - «Құрылыс»

мамандығы студенттері үшін

Шымкент – 2019ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

«ӨНЕРКӘСІПТІК, АЗАМАТТЫҚ ЖӘНЕ ЖОЛ ҚҰРЫЛЫСЫ» КАФЕДРАСЫ

Үсенқұлов Жеңісбек Амантайұлы

Жаңабай Нұрлан Жаңабайұлы

ОҚУ ҚҰРАЛЫ

«Құрылыс экономикасы» пәні бойынша

5В072900(6В07320, 6В07321, 6В07322, 6В07323) - «Құрылыс»

мамандығы студенттері үшін

Шымкент,  2019ж.

ӘОЖ 624.012.45 (075.8)

Құрастырған:т.ғ.к., профессор Үсенқұлов Ж.А., т.ғ.к., доцент Жаңабай Н.Ж. «Құрылыс экономикасы» пәнінен оқуқұралы - Шымкент: М.Әуезова атындағыОҚМУ, 2019 - 116б.

«Құрылыс экономикасы» оқу құралы оқу бағдарламасының талаптарына сәйкес құрастырылды.

Оқу құралы 5В072900 (6В07320, 6В07321, 6В07322, 6В07323) - «Құрылыс» мамандығының студенттеріне арналған.

Рецензенттер:

Сарсенбаев Б. - т.ғ.д. профессор,  ОҚМУ  «Құрылыс материалдары, құрылыс және сәулет» ғылыми зерттеу зертханасының меңгерушісі;

Сулейменов Э.Н. -  т.ғ.д., Қазақ – Британ техникалық университетінің профессоры;

Ешимбетов Ш. – т.ғ.д., ЖШС «Төл - Құрылыс» директоры.

Оқу құралы «Өнеркәсіптік, азаматтық және жол құрылысы» кафедрасының отырысында талқыланып бекітілді, хаттама № ____ «___» ________ 2019ж.

Оқу құралы Құрылыс және көлік факультетінің оқу әдістемелік комиссиясымен бекітілді,  хаттама № ____ «___» ________ 2019ж.

Оқу әдістемелік кеңесімен бекітіліп баспаға ұсынылды, хаттама № ____ «___» ________ 2019ж.

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Университеті, 2019г.

Жауапты: Үсенқұлов Ж.А., Жанабай Н.Ж.

МАЗМҰНЫ

|  | Кіріспе | 6 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Құрылыстағы кәсіпкерлік қызметтің негіздері. | 9 |
| 2. | Құрылыстың баға белгіленуі мен сметалық құнның анықталуы. | 25 |
| 3. | Құрылыстағы инвестициялардың экономикалық тиімділігі. | 32 |
| 4. | Құрылыс жобалауының экономикасы. | 39 |
| 5. | Құрылыстың негізгі қорлары. | 44 |
| 6. | Құрылыс ұйымдарының айналым қаржылары. Құрылысты қаржыландыру мен несиелеу. | 50 |
| 7. | Құрылыс ұйымдарының еңбек ресурстары. | 60 |
| 8. | Құрылыс ұйымы өнімдерінің өзіндік құны. | 66 |
| 9. | Құрылыстағы пайда мен табыстылық. | 71 |
| 10. | Бизнес-жоспар. | 75 |
| 11. | Құрылыстағы бухгалтерлік есеп негіздері. | 79 |
| 12. | Құрылыс ұйымдарының шаруашылық қызметін талдау. | 85 |
| 13. | Құрылыстық қызметті лицензиялау және лицензия алу тәртібі. Құрылыс бөліміндегі мемлекеттік сатып алулардағы негізгі ұғымдар. | 97 |
| 14. | Құрылыс пен қала шаруашылығындағы нарықтық қатынас. Салық салу. | 104 |
| 15. | Қоршаған ортаны қорғаумен байланысты шығындарды есепке алу. | 110 |
|  | Ұсынылған әдебиеттер тізімі | 115 |

КІРІСПЕ

«Құрылыс экономикасы» курсы 5В072900 (6В07320, 6В07321, 6В07322, 6В07323) «Құрылыс» мамандығының студенттеріне арналған.

Оқу құралында осы курста оқытушының жұмысын тиімді ұйымдастыру үшін қажетті материалдар жиналған. Барлық құжаттардың білім берудің кредиттік технологиясын қолданумен үйлесімділігі пәнді танып-білу үрдісінде оқушының қабілеті, білім мен біліктілігінің жоғарғы талаптарынажетуге мүмкіндік береді.

Оқыту ырғақты жұмыс жасауға, нақтырақ білім алуға, пәнге қызығушылығын оятуға, оқушының шығармашылық ізденушілік қабілеттерін анықтауға және дамытуға бағытталған, мұндағы басты мақсат: нарыққа өту шартында «Күрделі құрылыс» индустриясында теориялық және практикалық жұмыстарға қажетті білім, білік дағдыларын үйрету; болашақ өндіріс басшыларына ұйымның стратегиялық мақсаттарын анықтауға, сонымен қатар оларға қол жеткізуге, ұйымдастырушылық, әлеуметтік, басқарушылық, психологиялық және басқа да міндеттерді тиімді шешуге дағдыландыру.

Курстың міндеттері:

- ставка бойынша негізгі ұғымдар мен категорияларды игеру;

- салалық сипаттамаларды және олардың ұйымдардың нәтижелеріне, ресурстарды тиімді пайдалануға әсерін зерттеу;

- құрылыстың жұмыс істеуі туралы негізгі заңнамалық және нормативтік актілермен танысу;

- инвестициялық қызметтің негіздерін, құрылыста капиталды салымдарды тиімді пайдалану принциптері мен әдістерін зерттеу;

- өндірістің негізгі элементтерін (еңбек; материалдар; конструкциялар, бөлшектер мен бұйымдар; механизмдер, құралдар мен жабдықтар) тиімді қалыптастыру тәсілдері мен құрылысын зерттеу;

- өндірістік, кәсіпкерлік, қаржылық, кәсіпкерлік қызмет мәселелері бойынша нұсқаулық, нормативтік, арнайы және заңнамалық әдебиеттермен жұмыс жасауда өндірістік дағдыларды дамыту;

- объектіні салу үшін ең тиімді жобалық шешімді негіздеу.

- ұйымдар өзін-өзі басқару жүйесі ретінде;

- басқару принциптері мен функциялары;

- басқару әдістері;

- ұйымды басқарудың ұйымдастырушылық құрылымын қалыптастыру;

- басқару шешімдерін қабылдау әдістері;

- басқарудың тиімділігі.

Білімдерге, дағдыларға қойылатын талаптар

Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі керек:

- теміржол көлігінің халық шаруашылығындағы рөлі;

- кәсіпкерлік негіздері;

- өнімнің бағасы мен бағасы;

- уақыт факторын ескере отырып, инвестициялардың экономикалық тиімділігін есептеу;

- құрылыстағы өндірістік активтер, қаржылық және еңбек ресурстары;

- өнімнің өзіндік құны;

- табыс және пайдалылық туралы түсінік;

- салық жүйесі;

- экономикалық қызметті талдау әдістері мен әдістері;

- ұйымдағы басқару принциптері, функциялары мен әдістері;

- ұйымның ұйымдық құрылымы;

- басқару шешімдерін қабылдау әдістері:

- ұйымды басқару стильдері;

- басқару тиімділігін есептеу әдістері.

«Құрылыс эконосикасы» пәнін оқу нәтижесінде студент:

- инвестициялардың экономикалық тиімділігін есептеу;

- инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін аяқтау;

- ұйымдастырушылық-техникалық шаралардың экономикалық тиімділігін анықтау және т.б.

- нарықтық экономика жағдайында ұйымды басқарудың негізгі принциптерін іс жүзінде қолдану.

- ұйымның стратегиялық және ағымдағы мақсаттарын тұжырымдау;

- ұйым мақсатына жету үшін тапсырмаларды әзірлеу;

- ұйымның мақсаттарына жету үшін экономикалық, ұйымдастырушылық және әлеуметтік-психологиялық әдістерді қолдану;

- нақты өндірістік жағдайда уақытылы оңтайлы басқару шешімдерін қабылдау;

- топтық функциялар, ұйымды басқарудың ұтымды ұйымдастырушылық құрылымын таңдау;

- ұйымдағы менеджменттің тиімділігін есептеу.

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер практикалық дағдыларға ие болуы керек:

- бюджеттік құжаттаманы дайындауда;

- ұйымдағы менеджменттің тиімділігін есептеу.

Курс пререквизиті: Бұл пәнді игеру курстарда алған білімдерге негізделеді:

- экономикалық теория;

- саясаттану

- әлеуметтану;

- құрылыс өндірісін ұйымдастыру және технологиясы;

- құрылыс құрылымдары;

- іргетасы мен іргетасы;

- есептеу техникасы;

- құрылыс материалдары.

Күтілетін нәтижелер:

Білу және түсіну:Құрылыс индустриясының негізгі ережелері мен міндеттері; құрылыс процестері мен жұмыстарының негізгі түрлері мен ерекшеліктері; тұтынушылық ресурстар; техникалық және тарифтік реттеу; құрылыс өнімдерінің сапасына және оны қамтамасыз ету әдістеріне қойылатын барлық талаптар; қауіпсіздік ережелері мен талаптары; құрылыс процестері мен жұмыстарының технологиясының әдістері мен әдістері, оның ішінде қарапайым және төтенше жағдайлар; жобалау сатысында және іске асыру сатысында технологиялық шешімдерді таңдау және құжаттау әдістемесі;

Қолдану: Жұмыс операцияларының (іс-қимылдарының), құрылыс процестерінің және жұмыстарының құрамын немесе тобын белгілеу, құрылыс процесінің әдісін және қажетті техникалық құралдарды мұқият таңдау; құрылысшылардың қажетті саны, арнайы. Жабдықтар (машиналар), механизмдер, материалдар, жартылай фабрикаттар мен бұйымдар; командаларға өндірістік тапсырмаларды құрастыру; жұмыс көлемін анықтайды, орындалған жұмыс туралы актілер жасайды, орындалған жұмыстарды қабылдайды және олардың сапасын бақылайды.

ҚҰРЫЛЫСТАҒЫ КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІҢ НЕГІЗДЕРІ

1. Күрделі құрылыс ерекшеліктерінің өндіріс саласы ретінде

Материалдық өндіріс саласы ретінде күрделі құрылыс мыналарды қамтиды [1]:

- Жобалау-іздестіру және ғылыми-зерттеу жұмыстары;

- Құрылыс және монтаждау ұйымдары;

- Құрылыс индустриясы кәсіпорындары;

- Құрылыс материалдарын өндіру және көлік.

Күрделі құрылыстың негізгі мақсаты:

Әлеуметтік өндірісті дамытуға және әлеуметтік мәселелерді шешуге, құрылыс өндірісін түбегейлі жақсартуға арналған ұлттық экономиканың жаңа құралдарын құру және ескі негізгі қорлардың жаңаруын жеделдету [2].

Құрылыс процесінде үш кезеңді бөлуге болады:

1. Құрылысты дайындау;

2. Құрылыс;

3. Құрылыс өнімдерін сату (дайын жобаны іске қосу).

Құрылыстың пайдалы нәтижесі өндіріске дайындалған өндірістік ғимараттар мен құрылыстар немесе тұрғын үйлер, әлеуметтік, мәдени, тұрмыстық мақсаттағы ғимараттар түріндегі тұтынушылық құндылық болып табылады.

Құрылыс өнімдерінің келесі ерекшеліктері бар [3,4]:

- Тұрақтылығы (жер телімімен тығыз байланысы);

- Қайталанбастылығы (даралық);

- Номенклатураның кеңдігі;

- Үлкен өлшемдер;

- Материалды сыйымдылығы;

- Еңбек сыйымдылығы.

Құрылыс процесінің ерекшеліктері:

- ерекше жағдайлар (өндіріс жер телімімен тығыз байланысты, табиғи жағдайда жүзеге асырылады, сондықтан климатқа және ауа-райына байланысты, ұзақ уақытты қажет етеді);

- баға жүйесі (әр ғимараттың немесе құрылыстың бағасы жеке есептеумен анықталады - жобалау сатысында жасалған смета арқылы);

- құрылыс процесіне қатысушылар саны өте көп.

Құрылыс жобасына қатысушылар - өндіріске тікелей қатысатын немесе жобаны іске асыру барысында мүдделеріне әсер етуі мүмкін жеке тұлғалар мен ұйымдар.

Жобаға қатысушылардың құрамы, олардың рөлі, функциялары, өкілеттіктері, жауапкершіліктері мен міндеттері мыналарға байланысты:

- Жобаның үлгісіне, түріне, ауқымына және күрделілігіне қарай;

- Жоба қазіргі уақытта өмірлік циклдің қандай кезеңіде (сатысында) тұруы.

Тапсырыс беруші - жобаны іске асыруға және оның мақсаттарына жетуге мүдделі негізгі тарап, жоба нәтижелерінің болашақ иесі. Тапсырыс беруші жобаға қойылатын негізгі талаптарды анықтайды, меншікті немесе тартылған қаражат есебінен жобаны қаржыландыруды қамтамасыз етеді, жобаның негізгі орындаушыларымен келісім-шарттар жасайды және осы келісімшарттар үшін жауап береді, жобаның барлық қатысушылары немесе осы функцияны негізгі орындаушыға тапсырған адамдар арасындағы өзара әрекеттесу процесін басқарады, тұтастай қоғам, заң және т.б. алдында жобаға жауап береді.

Инвестор – жобаға қаржы салатын тарап мысалы, несие арқылы. Инвесторлардың мақсаты - жобаны жүзеге асырудан түскен инвестициядан түсетін пайданы көбейту. Егер инвестор мен тапсырыс беруші бір тұлға болмаса, онда банктер, инвестициялық қорлар және басқа ұйымдар әдетте инвестор ретінде әрекет етеді.

Жобалаушы - жоба бойынша жобалық-іздестіру жұмыстарын жүргізетін заңды тұлға

Ол жобаның бас келісімшартымен немесе тікелей тапсырыс берушімен шарттық қатынастарға түседі.

Бас мердігер - тапсырыс берушімен келісім бойынша объектінің құрылысын ұйымдастыру және оны пайдалануға беру бойынша міндеттемелерді өзіне алатын заңды тұлға, құрылыс ұйымы, сонымен қатар келісімшартқа сәйкес жұмыстардың орындалуына жауап береді. Жеке жұмыстар мен қызметтерді жүзеге асыру үшін қосалқы мердігерлерді таңдайды және келісімге отырады.

Жабдықтаушылар - келісім-шарт негізінде әртүрлі материалдар түрлерімен жабдықтайтын қосалқы мердігерлер (материалдар, жабдықтар, көлік құралдары және т.б.).

Лицензиарлық ұйымдар (лицензиарлар)- жер учаскесіне меншік құқығының лицензиясын беретін, сауда-саттықөткізетін, жұмыстар мен қызметтердің белгілі бір түрлерін және т.б. жүргізетін ұйымдар.

Билік мүшерелі - жобаны іске асырумен байланысты экологиялық, әлеуметтік және басқа да қоғамдық және мемлекеттік талаптарды алға тартатын және қолдайтын, жоба қатысушыларынан салық алу арқылы мүдделерін қанағаттандыратын тарап.

Жер телімінің меншік иесі - жобаға тартылған жер телімінің меншік иесі болып табылатын заңды немесе жеке тұлға.

Күрделі құрылыстың ұйымдастырушылық формалары

Күрделі құрылыста келесі негізгі нысандар қолданылады:

1. Шаруашылық формасы.

Осы әдісте объектілерді салуды тапсырыс беруші немесе инвестордың өзі жүзеге асырады. Бұл үшін тапсырыс берушінің ұйымдық құрылымында объектінің күрделі құрылысын жүзеге асыратын өзінің құрылыс-монтаждау бөлімі құрылады.

Бұл әдіс, әдетте, қолданыстағы кәсіпорындарды қайта құру немесе кеңейту, қолданыстағы кәсіпорынның аумағында шағын объектілерді салу кезінде, ауыл құрылысында, яғни құрылысшылардың біркелкі жүктемесін ұйымдастыру мүмкін болмайтын жағдайларда, құрылыс-монтаж жұмыстарын уақытылы орындау негізгі өндірістің технологиялық процесінің сипатына байланысты және жұмыс жері белгісіз болған кезде қолданылады.

2. Мердігерлік  нысан. Мердігерлік әдіс бойынша объектінің құрылысын тапсырыс берушімен жасалған келісім-шарт бойынша тұрақты жұмыс істейтін арнайы құрылыс-монтаж ұйымдары (мердігерлер) жүзеге асырады. Мердігерлердің өздерінің материалдық-техникалық базалары, көліктерді механикаландыру құралдары, тиісті мамандықтағы тұрақты құрылыс-монтаж кадрлары бар және өз қызметінде құрылыс конструкцияларын, бөлшектерін және жартылай фабрикаттарын кеңейтілген механикаландырылған өнеркәсіптік өндірісіне сүйенеді.

Тапсырыс беруші мердігерге құрылыс алаңын ұсынады, бекітілген жобалық-сметалық құжаттарды уақытында тапсырады, қаржыландыру мен технологиялық, энергетикалық және басқа жабдықтармен қамтамасыз етеді. Мердігерлік құрылыс әдісі негізгі болып табылады.

3. «Кілтпен тапсыру» объектілер құрылысы. Соңғы жылдары тапсырыс берушінің функциялары бас мердігерге берілген «кілтпен тапсыру» объектілер құрылысы кеңінен таралды. Бұл жағдайда бас мердігерлік құрылыс ұйымы бекітілген жобаға сәйкес, уақытында және бекітілген сметалық құны бойынша объектінің құрылысына қатысты толық жауапкершілікті өз мойнына алады.

Ескерту. Күрделі құрылыстың халықаралық тәжірибесінде жобалаушыларды, мердігерлерді, технологиялық жабдықтарды жеткізушілерді таңдау әдетте конкурстық негізде тендер арқылы жүзеге асырылады. Тікелей екіжақты келісімдермен салыстырғанда, тендер мердігер құрылыс және жобалаушы компаниялар, жеткізушілер арасында бәсекелестікке жағдай жасайды және тапсырыс берушіге ең тиімді ұсыныстарды таңдауға мүмкіндік береді.

Құрылыс өнімдерінің негізгі түрлері

Құрылыс өнімі - ғимараттар мен құрылыстардан немесе олардың жекелеген бөліктерінен, сондай-ақ осы нысандарды кеңейту, қайта құру, оларды жөндеуге, зерттеуге, құрылысқа байланысты жобалау жұмыстарына, соның ішінде газ мен мұнайға арналған барлау жұмыстарынан тұратын қоғамдық өнімнің бөлігі.

Құрылыстың негізгі өнімі ғимараттар мен құрылыстар немесе олардың жеке құрамдас бөліктері болып табылады.

Ғимараттарға адамдар тұруға немесе материалдық құндылықтарды сақтауға және сыртқы атмосфералық әсерден қорғауға арналған объектілер кіреді. Ғимарат өлшемдерімен сипатталады: ауданы мен кубтық сыйымдылығы (зауыт ғимараты, шеберхана, тұрғын үй).

Ғимараттардан айырмашылығы, құрылыстар басқа есепке алу ерекшеліктерімен сипатталады: ұзындығы (жолдар, көпірлер, каналдар, сумен жабдықтау желілері, кәріздер, электр желілері), сыйымдылығы (резервуарлар, газ цистерналары, бассейндер), өндірістік қуаттылық (домна пештері, шахталар), биіктігі (радиоқабылдағыштар, зауыт құбырлар) және т.б.

Құрылыс өнімдерінің құрамына технологиялық жабдықтың түрлері болып табылатын объектілер де кіреді.

2. Құрылыста жеке және ұжымдық бизнесті ұйымдастырудың формалары мен әдістері.

Кәсіпкерлік дегеніміз - жеке меншік құқығына (жеке кәсіпкерлікке) немесе мемлекеттік кәсіпорынның (мемлекеттік кәсіпкерлік) шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығына негізделген мүлікті пайдалану, тауарларды өндіру, сату, жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету арқылы таза кіріс алуға бағытталған азаматтардың, оралмандардың және заңды тұлғалардың дербес, бастамашыл қызметі. Кәсіпкерлік қызмет кәсіпкердің атынан, тәуекел үшін және мүліктік міндеттемелері бойынша жүзеге асырылады [5].

Құрылыста жеке азаматтар (жеке тұлғалар) да, азаматтардың бірлестіктері де (заңды тұлғалар) кәсіпкерлік қызметпен айналысады. Егер жеке тұлғалар материалдарды жеткізу, белгілі бір жұмыстарды жүргізу және т.б. кішігірім қызметтерді көрсететін болса, заңдылар тиісті коммерциялық ұйымдарды құрып, дайын нысандар құрылысының бүкіл циклын жүзеге асырады.

Кәсіпорынның құқықтық нысаны - бұл кәсіпорын үшін белгілі бір құқықтық мәртебе туғызатын кәсіпорынды заңды тіркеу формасы.

Кәсіпорындар арасында құқықтық мәртебеге (ұйымдық-құқықтық нысандарға) сәйкес серіктестіктер мен қоғамдар, өндірістік кооперативтер, мемлекеттік және муниципалдық унитарлық кәсіпорындар, заңды тұлғаны құрмаған жеке кәсіпкерлер және т.б. ерекшеленеді (1.1-сурет).

Кәсіпорындардың кейбір құқықтық формаларын толығырақ қарастырайық.

Заңды тұлғаны құрмаған жеке кәсіпкерлер кәсіпорынды жеке-дара иеленеді. Бір адам немесе бір отбасы барлық кірісті алады, бірақ барлық қауіптері мен шығындарын өз мойнына алады. Бұл ең қарапайым форма. Ол бөлшек саудада, тамақ өнімдерінде және т.б. кеңінен қолданылады.

1.1 - сурет Кәсіпорындардың ұйымдық-құқықтық формалары

Кәсіпорынның бұл формасының бірнеше артықшылықтары бар.

Оларға мыналар жатады:

- әрекеттердің толық тәуелсіздігі: шешім қабылдау кезінде инстанцияларға барудың, серіктестердің келісімін алудың қажеті жоқ;

- жақсы уәждеме: барлық кірістер бір қалтада жүретіндіктен, иесі де қызметке қызығушылық танытады, процесті мұқият бақылайды;

- өндіріс процесінің құпиялығын сақтау және т.б.

Алайда, кемшіліктер бар:

- қаржыны тартудағы қиындық: ірі фирмалар мен кәсіпорындарға қарағанда бір меншік иесіне несие алу қиынырақ;

- іс-шараларды өткізу уақытының белгісіздігі; кәсіпкерлер мұндай фирмалармен ұзақ мерзімді шарттарды сирек жасайды;

- қарыздар үшін шектеусіз жауапкершілік: банкроттық жағдайда меншік иесі өзінің жинақталған қаражатынан дербес қарызын төлейді;

- мамандандырылған маркетингтің болмауы; әдетте кәсіпкердің өзі сату және жарнама жөніндегі менеджер, қаржыгер және жеткізуші болып табылады.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШС) - бір немесе бірнеше тұлға құрған серіктестік, оның жарғылық капиталы құрылтай құжаттарында айқындалған мөлшердегі үлестерге бөлінеді; жауапкершілігі шектеулі серіктестікке қатысушылар оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және серіктестіктің қызметіне байланысты шығындар олардың жарналары шегінде болмайды.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капиталы оның қатысушыларының салымдарының құнынан құралады. Бұл заңды форма шағын және орта бизнес арасында кең таралған.

Акционерлік қоғам (АҚ) - өз қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатында акция шығаратын заңды тұлға танылады, оның жарғылық капиталы белгілі бір санды акцияларға бөлінеді; акционерлік қоғамның қатысушылары (акционерлер) олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді және қоғамның қызметіне байланысты шығындар олардың акциялары құнының мөлшерінде болады. Акцияларды толық төлемеген акционерлер акционерлік қоғамның міндеттемелері бойынша олардың акциялары құнының төленбеген бөлігі шегінде жауап береді.

«Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясына қатысты міндеттемелері үшін субсидиарлық жауаптылықта Қазақстан Республикасының Үкіметі болады.

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда коммерциялық емес ұйымдар акционерлiк қоғамның нысанында құрылуы мүмкiн. Қоғам (акционерлік қоғамның құқықтық нысанында құрылған коммерциялық емес ұйымды қоспағанда) облигациялар мен басқа да бағалы қағаздар түрлерін шығаруға құқылы. Қоғамның атауы бар, оның атауы «акционерлік қоғамның» заңды нысанын және оның атауын қамтуы керек. Қоғам атауының алдында «AҚ» аббревиатурасын қолдану арқылы қысқартылуы мүмкін [6].

Акционерлік қоғамдардың артықшылықтары:

- Айтарлықтай қаржы ресурстарын жұмылдыру мүмкіндігі (мысалы, тек Америка Құрама Штаттарында 100 миллионға жуық адам түрлі акционерлік қоғамдарда өз акцияларын иеленеді);

- Қаржылық ресурстарды бір саладан екіншісіне жылдам апару мүмкіндігі;

- Акционерлік қоғамның құрамындағы әр түрлі өзгерістерге қарамастан серіктестіктің болуын қамтамасыз ететін акцияларды еркін беру және сату құқығы;

- Акционерлердің жауапкершілігі шектеулі, яғни акцияларды ұстаушылар осы акционерлік қоғамның банкроттыққа ұшырауы жағдайында акцияларды сатып алу үшін төленген сомадан ғана айырылады; іс жүзінде кредиторлар акционерлерді жеке тұлға ретінде емес, компанияның өзі заңды тұлға ретінде сотқа жүгінуі мүмкін;

- Меншік және басқару функцияларын ажырату.

Акционерлік қоғамдардың кемшіліктері келесіден тұрады:

- Акционерлік қоғамның жарғысын тіркеуде бірқатар қиындықтар бар, мысалы ұзақ бекіту, түрлі бюрократиялық рәсімдер (мысалы, акцияларды шығару);

- Қаржыны теріс пайдалану үшін қолайлы мүмкіндіктер туындайды, мысалы, қамтамасыз етілмеген және нақты құны жоқ акцияларды шығаруға болады;

- Дивидендтердің акциялары бойынша төлемдерге қос салық салу жағдайы туындайды, бірінші рет дивиденд акционерлік қоғам пайдасының бөлігі ретінде, екінші рет акционердің жеке кірісі ретінде;

- Акционерлердің көптігі жағдайында, акционерлердің едәуір бөлігі директорлар кеңесінің қызметін бақылауға алмайтын жағдай туындайды; акциялар иелері максималды дивиденд алуға мүдделі, ал менеджерлер бұл қаражатты айналымға енгізу үшін оларды азайтуға бар күштерін салады. Бұл жағдай қарапайым акцияларға қатысты, директорлар кеңесі дивиденд мөлшері туралы шешім қабылдаған кезде, яғни акционерлерге пайданың қай бөлігін төлеу және қай бөлігін айналымға енгізу туралы.

3. Кәсіпкерлікті басқарудың икемді құрылымдары

Ұйымдастырушылық құрылым - кәсіпорынның барлық қатысушыларын қосқандағы және кәсіпорынның мақсаттарына жету үшін құрылған уақытша басқару құрылымы.

Ұйымдастырушылық құрылымдар иерархиялық және адократиялық болып бөлінеді.

Ұйымдастырушылық құрылымдардың иерархиялық түрлеріне мыналар жатады:

- Сызықтық басқару құрылымы;

- Функционалды басқару құрылымы;

- Сызықтық-функционалды басқару құрылымы;

- Дивизиондлық басқару құрылымы.

Ұйымдастырушылық құрылымдардың адократиялық түрлеріне мыналар жатады:

- Бригадалық басқару құрылымы;

- Жобалық басқару құрылымы;

- Қалыптамалық басқару құрылымы;

- Конгломератты басқару құрылымы (аралас).

Сызықтық ұйымдық құрылым бюрократиялық құрылымдардың қарапайым түріне жатады, ол орталықтандыру және дара басшылық принциптерін бейнелейді [3,4] (1.2-сурет).

1.2 – сурет.  Сызықтық құрылым

Бастық барлық өкілеттіктерге ие және жалғыз көшбасшылықты жүзеге асырады.

Бастық өзіне сеніп тапсырылған объект қызметінің нәтижелері үшін толық жауап береді.

Әрбір бағыныштының бір ғана жетекшісі болады, ал әр басшының басқару стандарттарына сәйкес бірнеше бағыныштылары болады. Сондықтан кәсіпорынның өсуі басқару деңгейінің санының артуына әкеледі.

Сызықтық құрылымның артықшылықтары:

1) Басқару шешімдерін қабылдау мен іске асырудың тиімділігі;

2) Басқару функцияларын іске асырудың салыстырмалы жеңілдігі;

3) Айқын жауапкершілік.

Кемшіліктері:

1) Өндірістік жүйелердегі көлденең қосылыстардың бытыраңқылығы;

2) Құрылымның қаттылығы;

3) Бағыныштылармен байланыстың көптілігі, ақпараттың шамадан тыс жүктелуі;

4) Басқарушылық деңгейлердің көптігінен басқару шешімдерін қабылдау және іске асыру процесінің ұзаруы.

Басқарудың функционалды құрылымы - құрылымдық бөлімдердің құрылуымен сипатталатын құрылым, олардың әрқайсысының өзіндік нақты міндеттері мен талаптары бар (1.3-сурет). Сондықтан, осы құрылым жағдайында әр басқарушы орган, сондай-ақ орындаушы басқарушылық қызметтің белгілі бір түрлерін (функцияларды) жүзеге асыруға мамандандырылған. Тек белгілі бір жұмыс саласына жауап беретін мамандар тобы құрылады [3,4].

Функционалды басқару құрылымы толықбасқару принципіне негізделген: функционалды органның нұсқаулықтарын өз құзыреті шегінде орындау бөлімшелер үшін міндетті болып табылады. Жалпы мәселелер бойынша шешімдер ұжымдық түрде қабылданады.

1.3 – сурет. Функционалды құрылым

Функционалды құрылымның артықшылықтары:

1) Нақты функцияларды орындауға жауапты мамандардың жоғары біліктілігі;

2) Басқарушылық қызметтің белгілі бір түрін жүзеге асыруда бөлімшелердің мамандануы, жекелеген қызметтердің басқару тапсырмаларын орындау кезіндегі қайталануды жою;

3) Желілік менеджерлерді көптеген ерекше мәселелерді шешуден босату және өндірісті жедел басқару мүмкіндіктерін кеңейту;

4) Кеңес беру жұмыстарында тәжірибелі мамандарды қолдану, кең профильдегі мамандарға деген қажеттілікті азайту.

Кемшіліктер:

1) Дара басшылық  қағидатын толық өкілеттік қағидатымен бұзу;

1)	Нарушение принципа единоначалия принципом полноправного распорядительства;

2)	Шешім қабылдау рәсімінің ұзақтығы;

3)	Әр түрлі функционалды қызметтер арасындағы тұрақты қатынастарды сақтау қиындықтары;

4)	Әр орындаушы бірнеше басшыдан нұсқаулар алу себебінен, орындаушылардың жұмыс үшін жауапкершілігін төмендету.

Сызықтық-функционалды басқару құрылымы - желілік басшылар басқарушылық қызметтің негізгі түрлерін функционалдық бірліктердің қолдауымен қызметі арқылы жүзеге асыратын құрылым [3,4].

Функционалды қызметтер өндірістік және қаржылық жоспарлауды, кадрларды іріктеуді, өндірісті материалдық-техникалық қамтамасыз етуді, процестерді стандарттау бойынша жұмыстарды және т.б. жүзеге асырады.

Сызықтық-функционалды құрылымның артықшылықтары:

1) Дара басшылықты сақтау;

2) Шешім қабылдау және нұсқауларды орындау жылдамдығы.

Кемшіліктері:

1) Функционалды және сызықтық бірліктер арасындағы өкілеттіктің жеткіліксіз бөлінуі;

2) Бөлім басшылары арасындағы келіспеушіліктің күшеюі;

3) Басқарушылық функциялардың қайталануы.

Дивизиондық басқару құрылымы - бұл жеке өнім өндірісін және өндіріс процесінің жеке функцияларын басқаруға арналған автономды бөлімдерді бөлу (1.4-сурет).

1.4 – сурет. Дивизиондық құрылым

Бұл тип құрылым басшыларының өз бөлімшелерінің шаруашылық қызметінің нәтижелері үшін толық жауапкершіліктерімен сипатталады. Осылайша, өнімнің белгілі бір түрін өндіру үрдісі бір адамның бақылауында болады [3,4].

Бөлімдер бойынша құрылымдау, әдетте, өлшемдердің біріне сәйкес жүзеге асырылады:

- Шығарылатын өнімдер (тауарлар немесе қызметтер) бойынша - мультидивизиондық ұйым;

- Тұтынушылардың белгілі бір топтарына бағдарлану - тұтынушылық мамандандыру;

- Қызмет көрсетілетін аумақтар бойынша - аймақтық мамандандыру;

- Нарықтық немесе ірі тұтынушылар топтары бойынша - нарықты басқару құрылымы;

- Өнімнің түрі және олар сатылатын аймақтар бойынша - дүниежүзілік өнім құрылымы;

Дивизиондық  құрылымның артықшылықтары:

1) Жұмысшыларының жалпы саны жүздеген мың адамды құрайтын көп салалы кәсіпорындарды және географиялық жағынан алыстағы бөлімшелерді басқару мүмкіндігі;

2) Сызықтықпен салыстырғанда кәсіпорында үлкен икемділік және өзгерістерге жауап беру жылдамдығы;

3) Тиімділікті арттыру мүмкіндіктері, өйткені бөлімдердің тәуелсіздік шекараларын кеңейту кезінде олар пайда табу орталықтарына айналады және өнімнің тиімділігі мен сапасын арттыруға белсенді ұмтылады;

4) Өндірістің тұтынушылармен тығыз байланысы.

Кемшіліктері:

1) Сызықтық (сызықтық-штабты) құрылым бөлімдерде барлық кемшіліктерімен сақтау

2) Түрлі «қабаттардағы» функциялардың қайталануы нәтижесінде басқару құрылымын ұстаудағыжоғары шығындар;

3) Құрылымдағы негізгі қосылыстар тік, былық, басшылардың шамадан тыс жүктелуі, бөлімдерге қатысты мәселелерді шешуде нашар өзара әрекеттесу және т.б.

4) Басқару вертикаліндегі «қабаттардың» көптігі.

Бригадалық басқару құрылымы жұмыс топтарының қызметін ұйымдастыруға негізделген.

- Бұл жағдайда өндірістік процесті ұйымдастырудың негізгі принциптері:

- Берілген бригадалардың автономды жұмысы;

- Іс-әрекетті көлденең үйлестіру;

- Мәселелерді талдау мен шешу үшін әртүрлі бөлімдерден мамандарды тарту.

Осылайша, қызметкерлерді иерархиялық ұйымға тән оқшауланған бөлімшелер арасында бөлу жойылады [3,4].

Бригадалық құрылымының артықшылықтары:

1) Басқару аппараттың қысқаруы;

2) Қадр құрылымын неғұрлым икемді пайдалану;

3) Қызметкерлерге өзін-өзі жетілдіру үшін жағдайлар жасау;

4) Кең саладағы мамандарға деген қажеттілікті азайту.

Кемшіліктері:

1) Қызметкерлердің біліктілігіне қойылатын жоғары талаптар;

2) Қызметті үйлестірудегі қиындықтар.

Жобалық басқару құрылымы нақты күрделі міндеттерді шешу үшін құрылған уақытша құрылым деп түсініледі (жобаны жасау және іске асыру) (1.5-сурет). Жобалық басқару құрылымының мағынасы берілген сапалық деңгейде белгіленген уақыт аралығында және осы мақсатқа бөлінген материалдық, қаржылық және еңбек ресурстарының аясында кешенді жобаны орындау үшін әр түрлі кәсіптердегі ең білікті қызметкерлерді біртұтас топқа біріктіру болып табылады [3,4].

1.5 – сурет. Жобалық құрылым

Ұйымдастыру жобаларына жүйеде мақсатты өзгерістердің кез келген процестері жатады, мысалы: өндірісті қайта құру, жаңа өнімдер түрлерін және технологиялық процестерді дамыту менигеру, объектілерді салу және т.б.

Жобалық құрылымының артықшылықтары:

1) Белгілі бір жетекшінің жоба үшін де, оның элементтері үшін де жеке жауапкершілігін күшейту;

2) Белгілі бір жобада жоғары сапалы нәтиже алу үшін компанияның әртүрлі қызметтерін біріктіру;

3) Жобаны іске асыру, проблемаларды шешудің кешенді тәсілі;

4) Барлық күшті бір мәселені шешуге, бір нақты жобаны іске асыруға шоғырландыру.

Кемшіліктері:

1) Жоба басшысы тек жобаның өмірлік циклінің барлық кезеңдерін басқарып қана қоймай, сонымен қатар осы компанияның жобалық желісіндегі орнын ескеруі қажет;

2) Тұрақты болып табылмайтын жобалық топтарды құру себебінен қызметкерлер компаниядағы өзіндік орнының барын сезінбеуі;

3) Функциялардың ішінара қайталануы;

4) Бірнеше ұйымдастырушылық жобалардың болуынан жобалық құрылымдар ресурстарды бөлуге алып келеді және компанияның өндірістік және ғылыми-техникалық әлеуетін дамытуда қиындық туғызады.

Қалыптамалық құрылым бөлінудің екі түрлі жиынтығынан тұрады: функциясы мен өнімі бойынша (1.6-сурет).

1.6 – сурет.Қалыптамалық құрылым

Қалыптамалық құрылым орындаушылардың екіжақты бағыныстылық принципіне негізделген: бір жағынан, олар жоба (немесе мақсатты бағдарламаға) басшысын  кадр және басқа ресурстармен қамтамасыз ететін функционалдық бөлімнің тікелей басшысына, екінші жағынан, уақыт, сапа және ресурстар үшін жауап беретін, өкілеттігі бар уақытша топ басшысына бағынады. [3,4].

Қалыптамалық құрылымының артықшылықтары:

1) Көптеген жобалар, бағдарламалар, өнімдер үшін сапалы нәтиже алу;

2) Қалыптамалық құрылымының қоршаған ортадағы өзгерістерге тезірек жауап беруі;

3) Ұйымдастырушылық жобаларды іске асыру бойынша белсенді шығармашылық қызмет саласында барлық деңгейдегі басшылар мен мамандарды тарту;

4) Жоғары деңгейдегі шешімдерді үйлестіру мен бақылау бірлігін сақтай отырып, шешім қабылдау билігін орта деңгейге беру арқылы жоғары деңгейдегі басшылардың жүктемесін азайту.

Кемшіліктері:

1) Жанжалға жиі әкелетін командалық бірлік қағидатын бұзу;

2) Билік үшін күрес, өйткені билік нақты анықталмаған;

3) Басқару деңгейінде толық бақылаудың болмауы;

4) Басшылардың көптігінен және жанжалды жағдайларды шешу үшін көп қаражат қажет болатындығына байланысты артық шығындар.

Аралас құрылым компанияда немесе оның филиалдарында осы нақты жағдайда неғұрлым қолайлы ұйымдық нысандарды құру мүмкіндігін білдіреді.

Мұндай құрылымды орта және ірі компанияларда да қолдануға болады, бірақ дербес компанияларды қамтитын ірі корпорацияларда бұл өте өзекті.

Жоғары басшылық стратегиялық жоспарлауға, саясатты әзірлеуге, ұйымдағы әрекеттерді үйлестіруге және бақылауға жауап береді.

Ең жоғарғы деңгей жедел шешімдер қабылдауда дербестігі бар және мақсатына жету үшін өзіне ыңғайлы ұйымдық құрылымдарды қолданатын бірқатар компаниялармен қоршалған [3,4].

4. Кәсіпкерлік жағдайындағы бәсекелестік

Бәсекелестік (лат.concurrere - қақтығысу) - шектеулі экономикалық ресурстар үшін тәуелсіз экономикалық субъектілердің күресі. Бұл нарықта жұмыс істейтін кәсіпорындардың арасындағы өз тұтынушыларының әр түрлі қажеттіліктерін қанағаттандыру және өз өнімін өткізу үшін өзара әрекеттесудің, байланыстың және күрестің экономикалық процесі.

Бәсекелестік белгілі бір нарықтық жағдайда ғана өмір сүре алады. Бәсекелестік пен монополияның түрлері нарықтың белгілі бір көрсеткіштеріне байланысты. Негізгі көрсеткіштер [7]:

1) Нарыққа тауар жеткізетін фирмалардың саны (заңды тұлға құқығы бар экономикалық, өндірістік, коммерциялық кәсіпорындар);

2) Тауарлардың дифференциациясы (әр түрлі жеке сипаттамадағы бірдей мақсаттағы тауарлардың белгілі бір түрінің болуы - мөлшері, сапасы, түсі және т.б.);

3) Кәсіпорынның нарыққа кіру және одан шығу еркіндігі;

4) Ақпараттың қол жетімділігі;

5) Нарықтық бағаны бақылау;

6) Бағалық емес бәсекелестік;

7) Бәсекелестіктің бұл түрі басым болатын экономика саласы.

Осы көрсеткіштерге сәйкес бәсекелестіктің келесі түрлері бөлінеді:

- Таза бәсекелестікмыналармен сипатталады:

1) Көптеген шағын фирмалардың болуы;

2) Өнімнің біртектілігі;

3) Салаға кіру және шығу қиындықтарының болмауы;

4) Ақпараттың барлық түрлеріне тең қол жетімділік;

5) Нарықтық бағаны бақылаудың болмауы (сұраныс пен ұсыныс бағасы қолданылады);

6) Жарнаманың маңызды емес рөлі;

7) Кейбір ауылшаруашылық өнімдерін қаржы нарықтарында және нарықтарда тарату;

- Монополистік бәсекелестік сипатталады:

1) Көптеген шағын фирмалардың болуы;

2) Өнімнің біртектілігі;

3) Салаға кіру және шығу қиындықтарының болмауы;

4) Ақпаратқа қол жетімділіктің біршама шектеулігі;

5) Нарықтық бағаны біршама тар шеңберде бақылау;

6) Жарнамаға, тауарлық белгілерге, тауарлық таңбаларға және т.б. маңызды көңіл бөлу;

7) Бөлшек саудада таралуы (бензин, дербес компьютерлер және т.б.).

Монополияның түрлері де бөлінеді:

- Олигополия (дуополия) сипатталады:

1) Ірі фирмалар санының аздығы;

2) Өнімнің біртексіздігі (немесе біртектілігі);

3) Саладан шығудағыкейбір қиындықтар;

4) Ақпаратқа қол жетімділіктің біршама шектеулігі;

5) Бағаны қатаң бақылау;

6) Бағалық емес бәсекелестіктің жоғары деңгейлері, әсіресе өнімді саралау;

7) Болат, химия, авиация, автомобиль өнеркәсібінде тарату;

- Монополия сипатталады:

1) Бір компанияның болуы;

2) Өнімнің бірегейлігі;

3) Кірудегі қиын кедергілер;

4) Ақпаратқа қол жетімділіктің біршама шектеулігі;

5) Бағаны едәуір бақылау;

6) Бағалық емес бәсекелестіктің жоғары деңгейі;

7) Жергілікті телефон желілерінде, электрмен және газбен жабдықтау.

Монополияға қарсы реттеу - бұл мемлекет жүзеге асыратын нарықтық механизмнің қалыпты жұмыс істеуіне қауіп төндіретін нарықтық бәсекелестіктің жағдайын қамтамасыз етуге және нарықтың шамадан тыс монополиялануына жол бермеуге бағытталған экономикалық, әкімшілік және заңнамалық шаралардың жиынтығы. Монополияға қарсы реттеу өндірісті шоғырландыру және монополиялау деңгейін, кәсіпорындардың стратегиясы мен тактикасын, сыртқы экономикалық қызметті, бағалық және салықтық реттеуді қамтиды [7].

Экономиканы монополияға қарсы реттеу келесі әдістермен жүзеге асырылады [8]:

1.	Экономикалық  (Нормативті-бағыттаушы және түзетуші).

Бұл әдістер жиынтығының өзіне тән ерекшелігі - олардың мемлекет тарапынан жалпы нарықты басқару жүйесінде және оның институттарында әрекет етуі. Бұл мемлекет бәсекелестік орта құру үшін әдейі қолданатын экономикалық тұтқаларды қолдануға негізделген макро деңгейдегі реттеу.

Бұл әдістер ынталандырушы реттегіштерге бағытталған: салық, несие, бюджет, айырбастау бағамын, кедендік тарифтерді және басқаларды пайдалану, сондай-ақ құрылымдық реттеу, өнеркәсіптік саясатты жүзеге асыру және экономикалық саясаттың басқа түрлерінің басымдықтарын өзгерту. Экономикалық әдістерді жүйелі қолдану бағдарламалау түрінде жүреді. Монополияға қарсы қызметтің шегінде бағдарламалық әдіс экономиканы монополиясыздандыру және бәсекелестікті дамыту бағдарламаларына негізделген перспективалық (априори) монополияға қарсы реттеу үшін қолданылады.

2. Әкімшілік. Олардың көмегімен мемлекет белгілі бір нарықтың бәсекелестік ортасына реттеуші әсер етеді.

Бұл әдістерді қолдану монополияға қарсы заңдардың сақталуын бақылау нысанында жүргізіледі.

Бұл формаларға мыналар жатады:

- Монополистік қызметті, жосықсыз бәсекені немесе бәсекелестікті шектейтін өзге де әрекеттерді тоқтату;

- Нарықтың шоғырлануына әкелуі мүмкін мәмілелерге рұқсат;

- Атқарушы билік органдарының актілерімен келісу;

- Айыппұлдар.

5. Банкроттық белгілер және банкроттық туралы іс бойынша сотқа жүгіну үшін негіздер.

Банкроттық белгілер Қазақстан Республикасының Заңымен анықталады [9]:

- Банкроттық ерікті түрде борышкердің сотқа жүгінуі негізінде құрылады.

- Банкроттық мәжбүрлі түрде кредиторлардың немесе осы Заңмен уәкілеттік берілген тұлғалардың сотына жүгіну негізінде құрылады.

- Осы Заңда белгіленген жағдайларда борышкер сотқа оны банкрот деп тану туралы өтінішпен жүгінуге міндетті.

- егер Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 49-бабының 1-тармағында белгіленген тәртіппен тарату туралы шешім қабылданған заңды тұлға мүлкінің құны несие берушілердің талаптарын қанағаттандыру үшін жеткіліксіз болса, мұндай заңды тұлғаны Заңда белгіленген ережелерге сәйкес банкрот деп тану үшін тарату комиссиясы сотқа жүгінуі керек [9]:

- Сотта борышкерді банкрот деп жариялау үшін негіз оның төлем қабілетсіздігі болып табылады.

Төлем қабілетсіздігі фактісін анықтаған кезде борышкердің мерзімі, сондай-ақ қабылданған және (немесе) орындалатын міндеттемелері ескерілуі керек.

Банкроттық туралы іс жүргізу үшін сотқа жүгінетін негіз:

1. Борышкердің төлем қабілетсіздігі кредитордың сотқа борышкерді банкрот деп жариялау немесе оңалту рәсімін қолдану туралы өтініш беруі үшін негіз болып табылады.

Борышкер бір немесе бірнеше шарттар туындаған кезде төлем жасай алмайды:

1) өмір мен денсаулыққа келтірілген зиянның орнын толтыру туралы талаптар, алименттерді өндіріп алу бойынша кредиторлар алдындағы міндеттемелер, еңбекке ақы төлеу, еңбек шарттары бойынша өтемақылар төлеу, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар, міндетті зейнетақы жарналары мен міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар бойынша берешекті төлеу жөніндегі, сондай-ақ қызметтік өнертабыс, пайдалы модель, өнеркәсіптік үлгі үшін авторларға сыйақылар бойынша міндеттемелер оларды орындау мерзімі басталған күннен бастап үш ай ішінде орындалмаса;

2) Кредитор алдындағы міндеттемелер және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, оның ішінде борышкердің филиалдары мен өкілдіктерінің берешегі, оларды орындау мерзімі басталған күннен бастап төрт ай ішінде орындалмаса және республикалық бюджет туралы заңда белгіленген тиісті қаржы жылына жүз елу айлық есептік көрсеткіштен кем емес болған жағдайда;

3) Кредитор алдындағы міндеттемелердіорындау мерзімі басталған күннен бастап үш ай ішінде орындалмаса және республикалық бюджет туралы заңда белгіленген тиісті қаржы жылына үш жүз айлық есептік көрсеткіштен кем емес болған жағдайда, жеке кәсіпкерлер үшін - республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген бір мың айлық есептік көрсеткіштен кем емес - заңды тұлғалар үшін;

Осы тармақтың талаптары борышкерді банкрот деп тану туралы өтініш беру жағдайларында қолданылмайды.

2. Борышкердің оны банкрот деп жариялау туралы сотқа жүгінуіне негіз төлемге қабілетсіздігі және төлем қабілеттілігін қалпына келтіру мүмкіндігі болмаған кезде болып табылады.

3. Борышкердің оңалту рәсімін қолдану туралы сотқа жүгінуіне негіз оның төлемге қабілетсіздігі немесе төлем қабілеттілігін қалпына келтіру мүмкіндігі болған жағдайда алдағы он екі айда төлем мерзімі аяқталғаннан кейін ақшалай міндеттемелерді орындай алмайтын дәрменсіздік қаупі болып табылады.

ҚҰРЫЛЫСТЫҢ БАҒА БЕЛГІЛЕНУІ МЕН СМЕТАЛЫҚ  ҚҰННЫҢ АНЫҚТАЛУЫ

1. Қазақстан Республикасындағы құрылыстың сметалық құнын анықтаудың ресурстық әдісі

Ұлттық экономика министрлігінің бірқатар бұйрықтарына сәйкес, 2015 жылдың 1 шілдесінде Қазақстан Республикасында құрылыстың құнын анықтаудың ресурстық әдісі енгізілді.

Құрылыстың сметалық құнын анықтаудың ресурстық әдісі

Құрылыстың сметалық құны Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және жер ресурстарын басқару Комитетінің 2015 жылғы 3 шілдедегі № 235-нк бұйрығының 1-7-қосымшаларында келтірілген Мемлекеттік нормативтер негізінде [10], оған қосымша, 2017 жылғы 14 қарашадағы № 249-нк бұйрығының жекелеген мемлекеттік нормативтерге өзгерістер енгізунегізіндересурстық әдіспен ағымдағы бағамен анықталады.

Осыған байланысты, 2018 жылдан бастап осы бұйрықта белгіленген мемлекеттік нормативтер Қазақстан Республикасының аумағында қолданыла бастады:

• Қазақстан Республикасындағы құрылыстың сметалық құнын анықтауға арналған мемлекеттік норматив;

• Құрылыстағы үстеме шығын мөлшерін анықтауға арналған мемлекеттік норматив;

• Құрылыс ұйымы жобасының шешімімен байланысты қосымша шығындарды анықтауға арналған мемлекеттік норматив;

- Құрылыс ресурстарының ағымдағы бағаларын және сметалық бағаларын есептеудің мемлекеттік нормативі;

- Құрылысқа арналған тауарларды тасымалдау кезінде көлік шығындарының мөлшерін анықтауға арналған мемлекеттік норматив;

- Құрылыс машиналарын, механизмдерді және көлік құралдарын пайдаланудың ресурстық сметасын және сметалық құнын әзірлеудің мемлекеттік нормативі;

- Құрылыстағы жалақыны есептеудің мемлекеттік нормативі.

Құрылыстың сметалық құнын анықтау үшін негіз болып табылады:.

- техникалық сипаттамалары және тұтынушының алғашқы мәліметтері;

- жобалық құжаттама;

- қолданыстағы сметалық нормативтер;

- ресурстардың ағымдағы бағалары.

Ресурстардың шығын нормалары

Ресурстардың шығын нормалары сметалық нормативтер негізінде анықталады:

- ҚР ЭСН 8.04-01-2015 Құрылыс жұмыстарына арналған ресурстар шығындарының элементтік сметалық нормалар жинағы;

- ҚРЭСН 8.04-02-2015Жабдықтарды монтаждауға арналған ресурстар шығындарының элементтік сметалық нормалар жинағы;

- ҚРЭСН 8.05-01-2015Жөндеу-құрылыс жұмыстарына арналған ресурстар шығындарының элементтік сметалық нормалар жинағы.

Ресурстардың ағымдағы бағалары

Ресурстардың ағымдағы бағалары мыналарға негізделген:

- ҚР ҚРСБ 8.04-08-2015 Құрылыс материалдарының, бұйымдарының жəне конструкцияларының ағымдағы деңгейдегі сметалық бағаларының жинағы;

- ҚР ҚРСБ8.04-09-2015 Құрылыс объектілерінің инженерлік жабдықтарының ағымдағы деңгейдегі сметалық бағаларының жинағы;

- ҚР ҚМСБ8.04-11-2015 Құрылыс машиналары мен механизмдерін пайдалануға арналған ағымдағы деңгейдегі сметалық бағаларының жинағы;

- ҚР ЖТСБ 8.04-12-2015 Құрылысқа арналған жүктерді тасымалдаудың ағымдағы деңгейдегі сметалық бағаларының жинағы.

Сметалық нормалармен ескерілмеген қосымша шығындар құрылысты ұйымдастыру жобасының шешімдерімен байланысты қосымша шығындарды айқындаудың Мемлекеттік стандарты негізінде анықталады (2015 жылғы 3 шілдедегі № 235-нк бұйрығының № 3 қосымшасы).

Ресурстардың ағымдағы бағаларын анықтау

Құрылыс ресурстарының сметалық бағалары Қазақстан Республикасының 16 аумақтық аймағында тиісті мемлекеттік нормативтер негізінде есептеледі және ұлттық экономика министрлігінің құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және жерге орналастыру Комитетімен бекітіледі.

Құрылыс ресурстарына сметалық бағаны есептеу үшін негіз болып табылады:

- Құрылыс ресурстарының ағымдағы бағаларын және сметалық бағаларын есептеудің мемлекеттік нормативі;

- Құрылысқа арналған тауарларды тасымалдау кезінде көлік шығындарының мөлшерін анықтауға арналған мемлекеттік норматив;

- Құрылыс машиналарын, механизмдерді және көлік құралдарын пайдаланудың ресурстық сметасын және сметалық құнын әзірлеудің мемлекеттік нормативі;

- Құрылыстағы жалақыны есептеудің мемлекеттік нормативі.

2. Құрылыстың әртүрлі кезеңдеріндегі сметалық құнын анықтау

Жоба алдындағы сметалық құн ірілендірілген сметалық нормаларды, ұқсас объектілердің мәліметтерін және құрылыс ресурстарына арналған бағалардың жиынтықтарын пайдалана отырып анықталады.

Жобалау кезінде жобадан кейінгі сметалық құн ресурстар шығынының сметалық нормалары және құрылыс ресурстарыныңсметалық бағаларжинақтарын қолдана отырып анықталады. Ресурстардың сметалық құны жобаны мемлекеттік сараптама органдарына тапсыру күніндегі ағымдағы бағамен анықталады.

Құрылыс жобасы бойынша мемлекеттік сараптаманың қорытындысын шығару кезеңіндегі сметалық құны сараптамадан кейінгі сметалық құны (тапсырыс берушінің сметасы) ретінде айқындалады.

Сараптамадан кейінгі құрылыстың сметалық құны тапсырыс берушімен мақұлданады және инвестициялық жобаларды іске асыру үшін қаражат лимитін анықтауға негіз болады.

Құрылыстың сметалық құнын анықтау тәртібі

Жергілікті ресурстық смета  бастапқы сметалық құжаттар болып табылады, оның негізінде белгілі бір жұмыс түрлерінің сметалық құны және ғимараттар мен құрылыстарды салу шығындары анықталады.

Жергілікті ресурстардың сметалық есептері де бастапқы сметалық құжаттар болып табылады және олар жұмыс көлемі мен шығындар мөлшері жұмыс құжаттамасын әзірлеу кезінде нақтылануы немесе құрылыс процесінде оларды жүзеге асыру сипаты мен әдістері нақтыланатын жағдайларда дайындалады.Жабдықтарды, жиһаздарды және құрал-саймандарды сатып алу бойынша сметалық есептер әр объект бойынша жасалады, онда құрылыстың сметалық құнын есептеуге арналған мемлекеттік нормативтің 4-қосымшасына сәйкес жабдықты жергілікті объекттегі қоймаға жеткізуге және сатып алуға байланысты барлық шығындар есептелген.

Инженерлікжабдықты сатып алу шығындары тиісті жабдықты монтаждаудың ресурстық сметасына енгізіледі.

Тікелей шығындар

Жергілікті ресурстардың сметасымен анықталатын сметалық құнға тікелей шығындар, үстеме шығындар және сметалық пайда кіреді.

Тікелей шығындарға мыналар кіреді:

• құрылысшылардың жалақысы;

• жұмыс істейтін құрылыс машиналары мен механизмдерінің құны;

• материалдар, бұйымдар, конструкциялар және оларды тасымалдау құны;

- мердігер жеткізетін инженерлік жабдықтың құны.

Тікелей шығындар ЭСН ресурстары шығындарының жұмыс көлемі бойынша және осы ресурстардың құнын ағымдағы баға деңгейіне көбейту нәтижелерін жинақтау арқылы ЭСН жұмыс көлемі бойынша есептеледі.ъ

Сметалық норманың дербес құны ЭСН тікелей шығындарының жалпы құнын жұмыс көлеміне бөлу жолымен есептеледі және жергілікті ресурстардың сметаларында көрсетіледі.

Сметалық жалақы

Сметалық жалақы мыналардан тұрады:

• құрылысшылардың жалақысы;

• жүргізушілердің жалақысы (құрылыс машиналары мен механизмдерін басқарумен және оларға қызмет көрсетумен айналысатын жұмысшылар).

Сметалық жалақытарифтік ставкалар жиынтығында анықталғанадам-сағаттың ағымдағы құны жәнесметалық нормалар жиынтығындаанықталған еңбек шығындары мен  ағымдағы бағалар негізінде есептеледі. Есептелген тарифтік ставкалар жинағы құрылыстағы жалақыны есептеуге арналған Мемлекеттік нормативке сәйкес есептеледі және жыл сайын бекітіледі.

Материалдық ресурстардың құны

Материалдық ресурстардың құны Қазақстан Республикасының аймақтары бойынша ағымдағы бағамен  құрылыс материалдары, бұйымдары мен конструкцияларының сметалық бағалар жинағының негізінде бір тоқсанға анықталады.

Материалдық ресурстардың сметалық бағалары құрылыс материалдарын өндіретін кәсіпорындардың әкімшілік-аумақтық тиістілігіне қарамастан, құрылыс орнына жақын орналасқан қала немесе әкімшілік аймақ бойынша алынады.

Ағымдағы бағалардың жиынтығында құрылыс материалдарының бағасы болмаған жағдайда, олардың құнын тапсырыс беруші өндірушілердің немесе олардың ресми түрде ұсынатын дистрибьюторларының кем дегенде екі ұсынысынан (прайс-парақтан) анықтайды.

Құрылыс жүктерін тасымалдау шығындарының сметалық құны

Тасымалдаудың сметалық құны көліктік-логистикалық схеманы, жүк класын, жол категориясын, көлік құралының түрін және жүк көтергіштігін ескере отырып, құрылыс жүктерін тасымалдауға арналған сметалық бағалар жинағы арқылы анықталады.

Жабдықтардың сметалық құны

Жабдықтың сметалық құны осы жабдықты сатып алуға және объект алдындағы қоймаға немесе монтаждау орнына жеткізуге кеткен барлық шығындардың сомасы ретінде анықталады.

Жабдықтардың сметалық құны мыналарды қамтиды:

- қосалқы бөлшектердің, ыдыс, орамақұнын және реквизитті қоса алғандағы сату бағасы;

- тасымалдау шығындары;

- дайындау-қойма шығындары (тапсырыс берушіні жабдықтау үшін);

- кедендік баждар, салықтар;

- шефмонтаждау құны (шефмонтаждау шартымен жеткізілетін жабдық үшін).

Мердігердің жеткізуге арналған инженерлік жабдықтар тізбесін тапсырыс беруші бекітеді. Инженерлік жабдықтардың құны келесі кезеңдегі (тоқсан, жарты жыл) инженерлік жабдықтардың сметалық бағалар жинағы арқылы қабылданады.Ағымдағы бағалардың жиынтығында инженерлік жабдықтардың бағасы болмаған жағдайда, олардың құнын тапсырыс беруші өндірушілердің немесе олардың ресми түрде ұсынатын дистрибьюторларының кем дегенде екі ұсынысынан (прайс-парақтан) анықтайды.

Көлік шығындары жабдықты объекттегі қоймаға жеткізуге байланысты барлық шығындарды қамтиды және тасымалдау схемасына сәйкес алдағы кезеңге бекітілген құрылыс жүктерін тасымалдаудың сметалық бағалар жинақтары арқылы анықталады.

Тапсырыс берушінің жабдықтардың дайындау-қойма шығындары франко-объекттегі қойма жабдықтарының құнынан 1,2% мөлшерінде анықталады.

Мердігердің жеткізудегі инженерлік жабдықтардың дайындау-қойма шығындарыекінші деңгейдегі үстеме шығындардың қаражат есебінен өтеледі.

Үстеме шығындар

Үстеме шығындар құрылыстағы үстеме шығындардың мөлшерін анықтайтың Мемлекеттік норматив бойынша анықталады және бірінші және екінші деңгейдегі үстеме шығындардан тұрады.

Бірінші деңгейдегі үстеме шығындар жұмыс түрлері бойынша келесі формуламен есептеледі:

ҮШ1_д = ҮШН1_д∗ЕАТ, мұнда:

ҮШ1_д– бірінші деңгейдегі үстеме шығындардың сомасы, теңге;
ЕАТ –жергілікті ресурстар сметасының тікелей шығындары құрамында ескерілген құрылыс жұмысшылары мен машинистеріне еңбекақы төлеуге жұмсалатын қаражат мөлшері, теңге;

ҮШН1_д– құрылыстағы үстеме шығындардың мөлшерін анықтайтын Мемлекеттік нормативтің 2-қосымшасында келтірілген бірінші деңгейдегі үстеме шығындардың нормасы.

Екінші деңгейдегі үстеме шығындар бірінші деңгейдегі үстеме шығындардан кейінгі құрылыс түрі бойынша есептеледі. Екінші деңгейдегі үстеме шығындардың шамасы мына формула бойынша анықталады:

ҮШ2_д = ҮШН2_д∗ (ТШ + ҮШ1_д), мұнда:

ҮШ2_д- екінші деңгейдегі үстеме шығындардың сомасы, теңге;

ҮШН2_д– құрылыстағы үстеме шығындардың мөлшерін анықтайтын Мемлекеттік нормативтің 3-қосымшасында келтірілген екінші деңгейдегі үстеме шығындардың нормасы.

ТШ – құрылыс-монтаждау жұмыстарының тікелей шығындары, теңге;

ҮШ1_д– бірінші деңгейдегі үстеме шығындардың сомасы, теңге.

Құрылыстағы үстеме шығындардың тізімі құрылыстағы үстеме шығындардың мөлшерін анықтайтын  Мемлекеттік стандарттың 4-қосымшасында келтірілген.

Сметалық пайда

Сметалық пайда мердігердің жұмысының өзіндік құнына, мердігерді дамытуға, оның жұмысшыларын қосымша материалдық ынталандыруға жатпайтын шығындарын жабуға арналған. Сметалық пайда тікелей шығындар мен үстеме шығыгдар сомасының 8% мөлшерінде анықталады.

Сметалық пайда тапсырыс берушінің жабдықтарды тасымалдау  құнына есептелмейді.

3. Сметалық құжаттаманың құрамы мен түрлері

Сметалық құжаттаманың құрамы әзірленген жобалық-сметалық құжаттаманың кезеңдеріне байланысты анықталады:

Жобаның (жұмыс жобасы) құрамына кіреді:

• Шығын ақпары (қажет болған жағдайда);

• Сметалық есеп жинағы;

• Құрылыстың сметалық құны;

• Жергілікті жәнеобъектіліресурстар сметасы;

• Жергілікті жәнеобъектілі сметалық есептер;

• Жабдықтарды, жиһаздар мен құрал-саймандарды сатып алудың сметалық есебі;

• Шығындардың белгілі бір түрлері бойынша сметалық есептеулер (қажет болған жағдайда);

• Ресурстардың жиынтық тізімдемесі;

• Жұмыс көлемінің кестесі.

Жұмыс құжаттамасының құрамына мыналар кіреді:

• Жергілікті жәнеобъектіліресурстар сметасы;

• Жергілікті сметалық есептер;

• Жұмыс көлемінің кестесі.

Жобалық-сметалық құжаттаманың құрамына түсіндірме жазба кіреді, онда мыналар көрсетіледі:

• құрылыс орналасқан аумақтық анықтама;

• сметалық құжаттама әзірленген құжаттарға сілтемелер;

• басқа шығындарды есептеу негіздемесі.

Құрылыс құнының сметалық есебі

Құрылыс құнының сметалық есебі құрылыстың сметалық құнын айқындайтын Мемлекеттік нормативтің 6-қосымшасына сәйкес жасалады және жобалық құжаттамада қарастырылған барлық нысандар құрылысын толық аяқтауға қажетті мердігер қаражатының лимитін анықтайды.

Құрылыс құнын сметалық есептеу кезінде қаражат 1-9 тарауларға бөлінеді:

«1-тарау.«Мердігер орындайтын жұмыстардың бөлігінде құрылыс аумағындағы дайындық жұмыстарына жұмсалатын шығындар».

« 2-тарау. «Құрылыстың негізгі объектілері».

« 3-тарау. «Қосалқы және қызмет көрсету мақсатындағы объектілер».

«4-тарау. «Энергетика шаруашылығы объектілері».

«5-тарау. «Көлік шаруашылығы және байланыс объектілері».

«6-тарау. «Сыртқы желілер мен сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау және газбен жабдықтау құрылыстары».

«7-тарау. «Аумақты абаттандыру және көгалдандыру».

«8-тарау. Уақытша ғимараттар мен құрылыстар».

«9-тарау. Мердігерге қатысты бөлікте құрылысқа жұмсалатын қосымша шығындар».

1-9 тараулардың қорытындысы бойынша сметалық есепке ҚҚС қосылады.

Сметалық есеп жиынтығы

Сметалық есеп жиынтығықұрылыстың сметалық құнын бағалаудың Мемлекеттік нормативтің 7-қосымшасына сәйкес жасалады және құрылыс алаңын дайындау (әзірлеу) мен объектіні пайдалануға беру шығындарын қоспағанда, инвестициялық жобаны іске асыру үшін тапсырыс беруші қаражатының лимитін қамтиды.

Сметалық есеп жиынтығына мыналар кіреді:

- Мердігерлік құрылыс-монтаж жұмыстарының, шығындар мен қызметтердің ағымдағы бағадағы сметалық құны (қосылған құн салығынсыз құрылыс шығындарының сметалық есебінің 1–9 тарауларының жалпы сомасы);

- Тапсырыс беруші жеткізген жабдық, жиһаз және құрал-саймандар;

- Тапсырыс берушінің жобаны басқаруға және техникалық қадағалауға арналған шығындары;

- Құрылыс үшін инженерлік іздестіру;

- Жобалау жұмыстары;

- Жобалық-сметалық құжаттама сараптамасының құны;

- Авторлық қадағалауды жүзеге асыруға арналған шығындар;

- Тапсырыс берушінің жоспарланбаған жұмыстар мен шығындарға қаражат резерві;

- Қосымша құн салығы.

Тапсырыс берушінің болжанбаған жұмыстар мен шығындарға қаражат резерві сметалық есепжиынтығының 1-7-тараулары бойынша жалпы қаражат сомасының 2% мөлшерінде анықталады.

Қосылған құн салығы сметалық есепжиынтығына ағымдағы бағаларда енгізілетін барлық шығындардан Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленетін мөлшерде қабылданады.

ҚҰРЫЛЫСТАҒЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІ

1. Құрылыстағы инвестициялық қызмет

Инвестициялар - болашақ кіріс немесе әлеуметтік, экологиялық және басқа да пайда алу мақсатында бағдарламалар мен жобаларды іске асыру үшін мүліктік және зияткерлік құндылықтарды салымдардың әр түрлі түрлері [3,4].

Инвестициялық жоба (ИЖ) - белгілі бір мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған бағдарлама (жоспар) немесе нақты іс-шаралар жиынтығы, оны жүзеге асыру инвестицияларды тартуды және инвестициялық қызметті жүзеге асыруды көздейді [3,4]. Инвестициялық жобалар ғаламдық,  ұлттық шаруашылық; үлкен масштабты, жергілікті болып табылады.

Инвестициялық құндылықтарға мыналар кіреді:

- ақша қаражаттары және олардың баламалары (бағалы қағаздар; жарғылық капиталдағы үлестер; несие, қарыздар, кепілдер);

- ақшалай нысанда көрсетілген мүліктік құқықтар (тауарлық белгілер, фирмалық атаулар; лицензиялар, патенттер мен сертификаттар; өнім мен технологияға арналған сертификаттар; ғимараттар, құрылыстар; машиналар мен жабдықтар; жер).

Инвестиция объектісі - жаңадан салынған, қайта жаңғыртылған ғимараттар [3,4].

Инвестицияның субъектілері [3,4] инвестициялық процестің қатысушылары болып табылады. Оларға мыналар жатады:

- реципиент- инвестицияларды пайдаланатын ұйым;

- инвестор - инвестициялық құндылығы бар және инвестицияларды жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға.

Инвестициялық процеске байланысты құрылыстың келесі кезеңдері бөлінеді (1.1-сурет) [3,4]:

- инвестиция алдындағы кезең І - инвестициялық жобаны жүзеге асыру және іс-шаралардың кешенді жоспарын жасау;

- инвестициялық кезең II - капиталға инвестициялаудың негізгі сатысы;

- пайдалану кезеңі III - алғашқы кіріс түскен сәттен бастап жобаны жоюға дейінгі кезең.

1.1- сурет. Құрылыс кезеңдері

Инвестициялық кезең - инвестицияның басталуынан бастап инвестицияның аяқталуына дейінгі уақыт кезеңі (1.2 - сурет).

1.2 – сурет. Инвестициялық кезеңдердің жіктелуі

Инвестициялау нәтижесін бағалау кезінде «нәтиже» және «тиімділік» ұғымдарын ажырату қажет.

Нәтиже - әрекет немесе әрекет нәтижесінің абсолютті көрсеткіші. Ол оң да, теріс те болуы мүмкін.

Тиімділік - бұл тиімді мәннің салыстырмалы өлшемі, ол тек оң мәнді бола алады.

Инвестициялардың экономикалық тиімділігінің көрсеткіштері келесі көрсеткіштер бойынша жіктеледі:

1) Мақсаттар деңгейіне сәйкес: әлеуметтік тиімділік, бюджеттің тиімділігі (федералды бюджет үшін, облыстық бюджет үшін, жергілікті бюджет үшін жобаның тиімділігі), коммерциялық (қаржылық) тиімділік;

2)	Нәтижелер сипаты бойынша: қаржылық, ресурстық, әлеуметтік, экологиялық;

3)	Пайдалану мақсатына сәйкес: жалпы тиімділік, салыстырмалы тиімділік;

4)	Уақыт коэффициентін қолдану әдісі бойынша: статикалық, динамикалық;

5)	Нәтижелер мен шығындарды есепке алу кезеңіне сәйкес: есептелу мерзіміндегі тиімділік, жылдық тиімділік;

6)	Жалпылау көрсеткішінің түрі бойынша: абсолютті, салыстырмалы, уақытша.

Инвестициялық жобаның тиімділігі - бұл жобаның оның қатысушыларының мақсаттары мен мүдделеріне сәйкестігін көрсететін категория.

Инвестициялар бөлінеді:

- тікелей - инвестордың тікелей жобаға шығындары;

- ілеспелі - негізгі объектінің қалыпты жұмыс істеуі мүмкін емес басқа объектілерді салу немесе қайта құру шығындары;

- түйіндес - негізгі нысанды ресурстармен қамтамасыз ететін салаларды дамытуға бағытталған инвестициялар.

2. Инвестициялық жобалардың салыстырмалы тиімділігін анықтау

Кез-келген жаңалықты немесе бағалық параметрлері өзгеретін техникалық, ұйымдастырушылық және басқа салаларда инновацияларды енгізу арқылы ресурстардың барлық түрлерін үнемдеуге жағдай жасауға бағытталған инвестициялық жобаның әртүрлі нұсқалары арасында таңдау қажет болған кезде салыстырмалы тиімділік көрсеткіштері қолданылады [3,4].

Инвестициялық-құрылысты және инновациялық жобалар келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылуы мүмкін:

- озық жобалық технологиялар мен конструкторлық шешімдерді қолдану;

- ұйымдарды техникалық қайта жарақтандыру және жаңа технологияны енгізу;

- барлық деңгейдегі күрделі құрылысты басқару жүйесін дамыту.

Жобалардың салыстырмалы тиімділігін анықтау кезінде келесі негізгі ұғымдар пайдаланылады:

- күрделі салымдар (инвестициялар, бастапқы шығындар) K (теңге);

- ағымдағы шығындар С (теңге. / жыл);

- Tс нысанын салу немесе қайта құру ұзақтығы (жыл).

Салыстырмалы көрсеткіштерге мыналар кіреді:

- келтірінді шығындар;

- қосымша инвестицияларды қайтару мерзімі;

- шығындардың азаю әсері.

Келтірінді шығындар (теңге/жыл)

Шк = С + К•Е,	(1.1)

мұнда Е – келтірінді капиталды салымдардың коэффициенті; С – ағымдағы шығындар, теңге./жыл; К – капиталды салымдар, теңге/жыл.

Келтірінді шығындар әсері (теңге/жыл) келесі формулалармен анықталады:

Әк = (С1 – С2) + (К1 – К2)Е,	(1.2)

Әк = Ш1к – Ш2к,	(1.3)

где К1, К2 – жобаның бірінші және екінші нұсқалары бойынша капиталды салымдар; С1, С2 – бірінші және екінші нұсқалары бойынша ағымдағы пайдалану шығындары; Ш1к, Ш2к– бірінші және екінші нұсқалары бойынша келтірінді шығындар.

Қосымша инвестициялық салымдардың тиімділік коэффициенті ағымдағы шығындардағы жинақ түрінде қосымша инвестициялардың қандай әсер ететіндігін көрсетеді:

Әт = (С1 – С2) /(К2 – К1).	(1.4)

Ол жылдық ағымдағы шығындардың бір теңгеге қосымша капиталды салымдарға азаю мөлшерін сипаттайды.

Қосымша инвестициялардың өтелу мерзімі қосымша инвестициялық салымдардың тиімділік коэффициентінің өзара есептелуі болып табылады:

То = (К2 – К1)/ (С1 – С2).	(1.5)

3. Инвестициялық жобалардың коммерциялық тиімділігін анықтау

Ақшалай қаражат ағындары

Ақшалай қаражат ағындары олардың түсуі мен жылыстауы арқылы қалыптасады.

Ақшалай қаражат ағындарының түсуі – мүлікті және материалдық емес активтерді сатудан, сондай-ақ айналымдағы активтерді қайтарудан, есептеу кезеңінің барлық кезеңдерінде капиталдың азаюынан түскен жанама салықтар шегерілген кіріс.

Ақшалай қаражат ағындарының жылыстауы – есептік кезеңнің барлық кезеңдеріндегі негізгі құралдарға салынған салымдар, тарату шығындары, депозитпен бағалы қағаздарға салымдар, айналым капиталын ұлғайту, жұмыс міндеттемелерін өтеу.

Операциялыққызмет өнімді сатумен байланысты. Инвестициялық қызмет инвестициялық құндылықтарды алуға, жасауға немесе басқа қозғалыстарына байланысты.

Түсулер құрамына мыналар кіреді:

- өнімді сатудан түсетін түсімдер;

- сатудан басқа кірістер.

Жылыстауға кіреді:

- тікелей шығындар (жалақы, салықтар мен алымдар);

- өндірісті басқаруға жұмсалған шығындар (өндірісті басқаруға байланысты салықтар мен алымдар, үшінші тараптардың қызметтерін төлеу шығындары);

- тарату шығындары;

- сату операцияларынан басқа шығындар.

Ақшалай қаражат ағындарының құрамына мыналар кіреді:

- жерді иемдену және оны игеру;

- машиналар мен жабдықтар;

- өндірістік ғимараттар мен құрылыстар;

- материалдық емес активтер (лицензиялар, патенттер, ноу-хау);

- басқа негізгі өндірістік қорлар;

- басқа (капиталдандырылмаған) жұмыстар мен шығындар;

- іске қосу мен жөндеу жұмыстары.

- бұған сонымен қатар қаражаттың түрлері бойынша ҚҚС төлеу шығындары кіреді.

Шығындардың әрмерзімділігін есепке алу

Инвестициялау нұсқаларын қарастырған кезде, әр уақыттағы бағалау қажет. Мысалы, жедел шығындар мен бірнеше жылдарға кейінге қалдырылған шығындарды талап ететін нұсқаулар туындауы мүмкін.

Уақыт өте келе шығындардың құны өзгереді.

Экономикалық практикада әр түрлі уақыт кезеңдерінде кеткен шығындарды есептегенде бір күнге келтіру арқылы дисконттау коэффициентін қолдана отырып есептейді.Дисконттау нормасын анықтаған кезде негіз ретінде банктік пайыздарды капиталға қабылдаған жөн. Салынған инвестициялардан болашақ кірісті күту кезінде шектеулі бос капиталдың шектеулігін, ақшаның біртіндеп тозу қаупін ескере отырып, дисконттау ставкасын, әдетте, банк пайыздарының мөлшерімен салыстырғанда арттырады.

Болашақта алынған ақшаның құнын қайта есептеу үшін қазіргі кезде дисконттау мөлшерлемесі қолданылады. Дисконттау мөлшерлемесі инвестордың болашақ ақша ағымына құқығы үшін бүгін төлейтін соманы анықтау үшін қолданылады [3,4].

Дисконттау коэффициенті (мөлшерлемесі)

α=1(1+E)1,	(1.6)

мұндағы Е – капиталды салымдардың келтірінді коэффициенті (дисконтанормасы), %; t – есептеу қадамының нөмірі.

Е = const кезінде формула (1.6) дұрыс.

Инвестициялық жобаның тиімділік көрсеткіштері

Әр түрлі жобаларға салынған инвестициялардың орындылығын талдау немесе жобаның нұсқаларын салыстыру және олардың ең жақсысын таңдау үшін келесі негізгі көрсеткіштер есептеледі [3,4]:

1 Таза дисконтталған пайда (ТДП) - инвестициялар салынатын жобаны іске асырудан және болжалды уақыт кезеңіндегі инвестициялық салымдардан бір жылға қысқарған болашақ кірістер арасындағы айырма. Ол формула бойынша анықталады

ТДП=i=0TPt-Kt×αt,	(1.7)

Мұнда, Т – есептелу мерзімінің ұзақтығы, жылдар; t – жылдың реттік номері; Pt – есептелу мерзімі кезеңінде жобаны іске асырудан алынған жылдық ақшалай кіріс (жоба нәтижесі); Кt – жылдық инвестициялардың ақшалай көрінісі; αt – дисконттау коэффициенті.

Егер инвестицияда К бір уақытылы болса, онда ТДПкелесі формула бойынша есептеледі:

ТДП=i=0TPt×αtK.,      (1.8)

Егер инвестициялық жобаның ТДП оң болса, онда жоба тиімді және оны қабылдау туралы мәселе қаралуы мүмкін. ТДП неғұрлым көп болса, жоба соғұрлым тиімді болады. Егер инвестициялық жоба теріс ТДП көмегімен жүзеге асырылса, онда инвестор шығынға ұшырайды.

2. Табыстылық индексі (ТИ) - жобаны іске асырудан алынған болашақ кірістің есептелу мерзімі кезеңіндегі осы инвестициялардың құнына қатынасы (кірістер мен инвестициялар бір жылға бекітілген). Ол формула бойынша анықталады

ТИ=i=0TPt×αti=0TKt×αt,   (1.9)

Егер K инвестициялары бір уақытылы болса, онда табыстылық индексі формула бойынша есептеледі

ТИ=i=0TPt×αtK		.	(1.10)

Егер ТИ > 1 болса, жоба тиімді болып саналады.

3. Өтемділік кезеңі - инвестициялар салынған жобаны іске асырудан алынған болашақ кірістің осы инвестициялардың құнына тең болатын кезеңі, яғни бұл инвестициялар өтелетін уақыт кезеңі. Оны анықтау үшін келесі теңдік қолданылады:

k=0nPt×αt=i=0TKt×αt.,  	(1.11)

Егер K инвестициялары бір уақытылы болса, онда өтемділік кезеңі формула бойынша есептеледі

i=0TPt×αt=K.,	(1.12)

4. Ішкі кірістілік нормасы (ІКН) - E дисконттау коэффициенті, оған инвестициялар салынатын жобаны іске асырудан алынатын болашақ кірістер осы инвестициялардың құнына тең болады.

ІКН келесі теңдеуді шешу арқылы табылады:

i=0TPt(1+E)t=i=0TKt(1+E)t,              (1.13)

Инвестициялар бір уақытылы болса, ІКН мына теңдеуден табылады

i=0TPt(1+E)t=K.,    	(1.14)

Осылайша,

ІКН=E1+ЧДДE1ЧДДE1-ЧДДE2×(E2-E1),  	(1.15)

мұндаE1, E2– дисконттау нормасының еркін мәндері, %.

Егер инвестициялық жобаның E дисконттау нормасы кезінде ТДП есебі оның тиімді ма, жоқ па деген сұраққа жауап берсе, онда жобаның ІКН есептеу процесінде анықталады, содан кейін инвестор талап ететін инвестициялардың қайтарым мөлшерлемесімен салыстырылады.

Егер ІКНинвестордың пайда мөлшерлемесі капиталғатең немесе одан жоғары болса, онда бұл жобаға салынған инвестициялар негізделеді және оны қабылдау туралы мәселе қаралуы мүмкін. Әйтпесе, бұл жобаға инвестиция салу пайдасыз.

Егер ТДП және ІКНбойынша балама инвестициялық жобаларды салыстыру қарама-қарсы нәтижелерге әкелсе, ТДП артықшылық беру керек.

Жоғарыда аталған көрсеткіштердің ешқайсысы өздігінен жобаны қабылдау үшін жеткіліксіз. Жобаны инвестициялау туралы шешім жоғарыда аталған барлық көрсеткіштердің мәндерін ескере отырып қабылдануы керек.

Күрделі салымдардың әр түрлі кластары үшін өндіріс тиімділігінің нормалары белгіленеді (таза кірістің инвестицияланған капиталға орташа есеппен жылына қатынасы) (1.1-кесте).

1. 1 - кесте

Өндіріс тиімділігінің нормалары

| Капиталды салымдардың класы | Салымдард ың мақсаты | Нормасы, % |
| --- | --- | --- |
| I класс | Нарықтағы жағдайды сақтау, істен шыққан жеке машиналар мен жабдықтарды ауыстыру | 6 кем емес |
| IIкласс | Негізгі құралдарды жаңарту, өнімнің сапасын арттыру, қосымша қуаттарды іске қосу | 12кем емес |
| III класс | Жаңа технологияларды енгізу, жаңа кәсіпорындар, басқа да ірі өндірістік бөлімдер құру арқылы пайда табу | 15кем емес |
| IVкласс | Пайданы арттыру, қаржылық резервтерді жинақтау | 18–20 |
|  |  | кем емес |
| Vкласс | Нәтижесі белгісіз инновациялық жобаларды іске асырудың қауіпті бағыттары | 23–25 |
|  |  | кем емес |

ҚҰРЫЛЫС ЖОБАЛАУЫНЫҢ ЭКОНОМИКАСЫ

- Құрылыс жобалауының мақсаты мен міндеттері

Құрылыс жобалауының негізгі мақсаты - құрылыс-монтаждау жұмыстары мен пайдалануға берілген объектілерді пайдалану кезінде еңбек өнімділігін арттыруға, ресурстарды үнемдейтін технологияларды енгізуге, құрылымдық элементтердің қызмет ету мерзімін және сенімділігін арттыруға, қоршаған ортаны қорғау деңгейін жоғарылатуға, ғылым мен техниканы кеңінен қолдануға мүмкіндік беретін капиталды құрылысты сапалы жобалық-сметалық құжаттамамен уақтылы қамтамасыз ету. [11].

Кез-келген объектінің құрылысының техникалық-экономикалық негіздемесі оның құрылысынан бұрын жасалады. Бұл міндеттер жоба деп аталатын арнайы құжатта көрсетілген.

Жоба - бұл құрылатын инженерлік құрылымның немесе кез-келген өнеркәсіптік немесе азаматтық объектінің қалыптасқан мақсаттарының жүйесі, олар келесі түрде ұсынылған:

- болашақ құрылымның сәулеттік-жоспарлау, құрылымдық, орналасу және технологиялық шешімдерін көрсететін графикалық материалдар (сызбалар);

- оның құрылысының техникалық орындылығын, нақты табиғи ортадағы жұмыстың сенімділігі мен қауіпсіздігін негіздейтін есептік-түсіндірме жазбалар;

- құрылыстың құнын анықтайтын және қаржылық, материалдық-техникалық және еңбек ресурстарының құнының экономикалық негіздемесін анықтайтын сметалы-экономикалық бөлігі.

2. Жобалық құжаттаманың мазмұны және оны жасау сатылары

Жобалық құжаттама бастапқы рұқсат беру құжаттамасының негізінде құрылыс нормаларының, сәулеттік жоспарлау және жобалау тапсырмаларының талаптарына сәйкес жасалады. [3,4].

Объектілерді салу үшін жобалық құжаттаманы әзірлеу бекітілген қала құрылысы құжаттамасы мен объектіні салуға немесе қайта құруға инвестициялаудың бекітілген негіздемесін ескере отырып жүзеге асырылады [3,4].

Объектіні салу және қайта құру үшін жобалық дайындық келесі кезеңдерді қамтиды: [3,4]

- сәулет-қала құрылысы шешімдерін әзірлеу, келісу және бекіту - сәулеттік жобалар (жобалық құжаттаманың бөлігі ретінде әзірленуі мүмкін);

- жобалық құжаттаманы әзірлеу, келісу, сараптау және бекіту;

- жұмыс құжаттамасын жасау.

Құрылыс жобасының жобалау кезеңін тапсырыс беруші жобалаушымен бірге объектінің күрделілік санатына байланысты жобалық тапсырмада белгілейді, келесі жобалау кезеңдері ұсынылады:

1. Эскизді жоба (ЭЖ). Техникалық тұрғыдан қала құрылысы, сәулет, көркемдік және экологиялық талаптар, инженерлік қамтамасыз ету бойыншакүрделі объектілер үшін эскизді жоба жасалады. Сондай-ақ, сәулет-жоспарлау тапсырмасын және жобалық тапсырманы дайындауға, алғашқы рұқсаттық құжаттамаларды дайындауға негіз болады.

2. Жоба (Ж) – объектілер құрылысы мен қайта құруынжоспарлаудың негізгі кезеңі.

3. Жұмыс құжаттамасы (ЖҚ) –құрылыс-монтаждау жұмыстары үшін қажетті құжаттар топтамасын қалыптастыру кезеңі.

4. Жұмысжобасы (ЖЖ)- алдыңғы екі кезеңді біріктіреді, атап айтқанда: жоба және жұмыс құжаттамасы.

Жобалау құжаттамасының құрамынаэскизді жоба сатысында кіреді:

- бастапқы рұқсат құжаттары бартүсіндірме жазба;

- жағдаяттық жоспар (М 1: 5000, 1: 2000);

- тірек жоспары (аумақты қолдану жоспары) (M 1: 1000.1: 500);

- бас жоспар (М 1: 1000, 1: 500);

- бірінші және қайталанбайтын қабаттар мен  қасбет жоспарлары (М 1: 200, 1: 100.1: 50);

- көрсетілімдік материал (орналасуы, жалпы көрінісі, түс схемасы).

Жоба кезеңінде бекітілген жобалық құжаттаманың құрамына мыналар кіреді:

- жобалауға арналған бастапқы материалдар;

- жалпы түсіндірме жазба;

- бас жоспар мен көлік;

- сәулет және құрылыс шешімдері;

- инженерлік жабдықтар мен жүйелерге арналған шешімдер;

- инженерлік желілердің жоспары;

- қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар және санитарлық-гигиена

талаптары;

- инженерлік және азаматтық қорғаныс шаралары, төтенше жағдайлардың алдын алу шаралары;

- технологиялық шешімдер (қажет болған жағдайда);

- құрылысты ұйымдастыру (қажет болған жағдайда);

- құрылыс құнының сметалық есеп жинағы;

- инвестициялардың тиімділігін негіздеу (қажет болған жағдайда);

- жұмысшыларды еңбек жағдайларын ұйымдастыру (өндірістік нысандар үшін);

- өндіріс пен кәсіпорынды басқару (өндірістік нысандар үшін).

Жоба кезеңінде әзірленген жобалық құжаттама жұмыс құжаттамасын әзірлеу үшін негіз болып табылады және мемлекеттік қадағалау органдарының бекітуі үшін қажет.

Жаңақұрылымдық шешімдері мен күрделі сәулеттік-құрылыс шешімдерімен ерекше күрделі нысандарды жобалаған кезде жобалар бірнеше кезеңдерде жасалады.

Бір сатылы жобаны дайындауда әзірлеу уақыты 1,5-2 есе қысқарады және жоба құнын 40% төмендетуге мүмкіндік береді. Жұмыс жобасының бөлігі ретінде кейде, қажет болған жағдайда, күрделілігі орташа объектілер үшін жоба көлемінде әзірлеуге, содан кейін жұмыс сызбаларын нақтылауға рұқсат етіледі.

Екі кезеңдік жобалау кезінде ғимараттар мен құрылыстардың жұмыс құжаттамасы жобалау кезеңінде қабылданған шешімдерге сәйкес құжаттардың бекітілгенінен кейін жасалады.

Жұмыс жобасына келесі жобалық құжаттар кіреді:

- түсіндірме жазба;

- жерді бөлігін жоспарлы ұйымдастыру схемасы;

- сәулет шешімдері;

- конструктивті және көлемді-жоспарлау шешімдері;

- электрмен жабдықтау, сумен жабдықтау, жылу, желдету және ауаны баптау, газбен жабдықтау жүйелерінің сызбалары;

- байланыс желілерінің сызбалары;

- технологиялық шешімдер;

- құрылысты ұйымдастыру жобасы;

- қоршаған ортаны қорғау шаралары;

- өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету шаралары;

- мүгедектерге қол жетімділікті қамтамасыз ету шаралары;

- энергия тиімділігі мен ғимараттар мен құрылыстар пайдаланылатын энергия көздерін есепке алу құралдарымен жабдықтауға қойылатын талаптардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі шаралар;

- автоматты өрт хабарлағыш және адамдарды өрт туралы ескерту жобасы;

- алаңішілк инженерлік желілердің жобасы;

- алаң сыртындағы желілердің жобасы.

3. Жобалық шешімдердің сапасы

Жобаның сапасы жұмыс құрылыс нормаларына сәйкес қатаң түрде жүргізілетін болса және қолданылатын құрылыс материалдары мен конструкциялары жобаның талаптары мен стандарттарына толық сәйкес келсе, осы жоба бойынша салуға болатын объектінің сапасымен анықталады.

Сапаны бағалаудың дәстүрлі әдісі жобаның сапасын сипаттайтын көрсеткіштерді есептеуге, оларды базалық деңгеймен салыстыруға және салыстыру нәтижелерін талдауға негізделген. Мұндай бұйрық бір уақытта өнеркәсіптік құрылыс жобаларының техникалық деңгейі мен сапасын бағалау үшін ұсынылды.

Бағалау жобалық құжаттамада алынған көрсеткіштер мен жобалық тапсырмада белгіленген көрсеткіштерді, салада қол жеткізілген озық деңгей көрсеткіштері; ең жоғары әлемдік деңгейге сәйкес келетін жобаның аналогтарын салыстырмалы талдау арқылы жүргізілуі керек.

Белгіленген сипаттамаларға қол жеткізу жоба сапасының жоғары деңгейіне жетуге кепілдік береді.

Тағы бір тәсіл «сапа» түсінігі мен квалиметрия әдістерін жүйелік-құрылымдық талдауға негізделген.

Құрылыс объектілерінің сапасы деп объектілердің мақсатына сай пайдалануға жарамдылық дәрежесін анықтайтын тұтынушылық қасиеттердің жиынтығы түсініледі.

Жобаланған объектілер келесі талаптарға жауап беруі керек:

- максималды функционалдылық;

- сенімділік және беріктік;

- жоғары технологиялық;

- санитарлы-гигиеналық;

- эргономикалық;

- эстетикалық және т.б.

Жекеқасиеттерді сандық бағалау үшін абсолютті және салыстырмалы көрсеткіштер қолданылады.

Абсолютті сапа көрсеткішіаналитикалық есептеулер мен физикалық өлшеулер есептеу арқылы қабылданған өлшеу шкаласына қатысты анықталады.

Салыстырмалы сапа көрсеткіші - бұл жоба параметрінің оның оңтайлы немесе нормативтік мәніне сәйкестігін сандық өлшеу [3]:

Относительный показатель качества представляет собой количественную меру соответствия параметра проекта оптимальному или нормативному его значению [3]:

Ki=PжiPбазi,   	(1.1)

мұндағыKi – салыстырмалы сапа көрсеткіші; Pжi – жоба сапасының абсолютті көрсеткіші; Pбазi- базисті сапа көрсеткіші.

Сапаны неғұрлым қатаң бағалау үшін мүліктің төтенше көрсеткіш қасиетін орнату керек. Ол объектінің әрбір қасиеті үшін тұрақты мән және кез келген қасиеттің нашарлауына жол берілмейтін абсолютті көрсеткіш мәніне тең [3,4]. Сонда сапаның салыстырмалы өлшемі

Ki=Pmaxi-PпрiPmaxi-Pmini,	(1.2)

мұндағыPmaxi – сапаның эталонды көрсеткіші; Pmini – сапаның рұқсат етілген көрсеткіші.

K_k жобасының кешенді сапасын бағалау ғимараттың жалпы тұтынушылық құнындағы әр топтың салмақтылығын және жеке дара қасиеттерін ескере отырып, қасиеттердің салыстырмалы көрсеткіштері негізінде жүзеге асырылады:

ТИ=i=0TKidii=0Tdi,  	(1.3)

мұндағыdi – қабылданған баға шкаласы бойынша i қасиет көрсеткішінің салмағы.

Қасиеттің салмағы объектінің басқа қасиеттері арасында осы қасиеттің маңыздылығының сандық сипаттамасы ретінде түсініледі.

Жобалық шешімдердің түпкілікті бағасы Kиинтегралды сапа көрсеткіші мен жоба бойынша шығындар деңгейі Kшнегізінде анықталатын Kсинтегралды сапа көрсеткіші бойынша жасалады [3]:

Kи=КсКш, 	(1.4)

Жоба шығындарының деңгейі жобаның сметалық құны Зжмен базалық нұсқасының Збазарақатынасы арқылы анықталады [3]:

Kш=ЗжЗбаз,    	(1.5)

Сапа мен шығындарды бағалау әдістері - функционалды-бағалық талдаудың (ФБТ) маңызды элементі. ФБТ мақсаты - құрылыс өнімін өндірудің шығындарын оның сапалық сипаттамаларының орынды деңгейінде азайту. Бұл өз кезегінде құрылыс өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін едәуір арттыра алады.

ҚҰРЫЛЫСТЫҢ НЕГІЗГІ ҚОРЛАРЫ

1. Негізгі қорлардың жіктелуі және құрылымы

Негізгі өндірістік қорлар (НӨҚ) - бірқатар өндірістік циклдер үшін өзінің табиғи-материалдық формасын сақтайтын, бірнеше жылдар бойы жұмыс істейтін және бүкіл қызмет мерзімі ішінде өзінің бастапқы формасын жоғалтпайтын өндіріс құралдарының бөлігі [3,4].

Негізгі қорлардың мәнін келесідей сипаттауға болады:

- олар еңбек құралдарымен материалдық тұрғыдан қамтылған;

- олардың құны өнімдерге бөлшектенеді;

- олар өздерінің табиғи пішіндерін ұзақ уақыт бойына сақтайды;

- Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін амортизация негізінде өтеледі.

1.1- сурет.  Негізгі қорлардың жіктелуі [3]

2. Негізгі қорларды бағалау

Негізгі қорларды бағалаудың екі формасы бар: натуралды және құндық [3,4].

Бағалаудың натуралды формасы машиналар мен механизмдердің паспорттық мәліметтеріне, ғимараттардың жобалық көрсеткіштеріне негізделген олардың техникалық және сапалық сипаттамаларын қамтиды.

Негізгі қорларды бағалаудың құндық формасы оларды есепке алу, қарапайым және кеңейтілген өндіруді жоспарлау, тозу дәрежесін және амортизация төлемдерін анықтау үшін қажет. Құндық формадағы негізгі қорлар негізгі құралдар деп аталады.

Құндық формада негізгі қорларды бағалау мен есепке алудың әр түрлі түрлері бар [3,4].

Негізгі қорлардың бастапқы құнына құрал-жабдықтарды сатып алу құны (ғимарат салу), жеткізілім құны және монтаждау шығындары кіреді. Бастапқы құны бойынша қорлар есепке алынады, олардың амортизациясы және басқа көрсеткіштері анықталады.

Қалпына келтіру құны - қазіргі жағдайда негізгі қорларды өндіруге кеткен шығын. Ол, әдетте, негізгі қорларды қайта бағалау кезінде анықталады. ҰҚН қалпына келтіру құнын анықтау үшін олар мерзімді қайта бағаланады. Базалық бағалау үшін бастапқы құн қоллданылады. Қайта есептеу ҰҚН құру бағалары мен бағаларының өзгеру деңгейін сипаттайтын арнайы коэффициенттердің көмегімен жүргізіледі. Бұл баға кейінгі кезеңдерде модернизациялауға, қайта құруға және тозуға байланысты түзетіледі.

Теңгерімдік құн - бұл кәсіпорын теңгерімінде көрсетілген объектілердіңқайта бағалауын ескерген кездегі құны. Бұл аралас бағалау: кейбір объектілер үшін теңгерімдік құны ретінде қалпына келтіру  құны, ал басқалары үшінбастапқы құныпайдаланылады.

Қалдық құны - негізгі қорлардың бастапқы немесе қалпына келтіру құны мен олардың тозу құнының арасындағы айырмашылығы. Қалдық құндылықҰҚН-ның нақты құнын анықтау үшін пайдаланылады, ол қордың пайдаланылмаған немесе жарамды бөлігінің мөлшерін, яғни оларды пайдалану кезеңінде өндірілген өнімнің құнына тозу арқылы берілмегенҰҚН құнын анықтауға мүмкіндік береді.

Таратылу құны- негізгі қорлардың тозған немесе пайдаланудан шығарылған бөлек объектілерінің сату құны.

Негізгі өндірістік қорлардыңорташа жылдық құны құрылыс ұйымының қормен жарақтандырылуын [3,4]  бағалау үшін мына формула бойынша есептеледі:

Қож=Қжб+ҚенгТ1-ҚішТ212,	(1.1)

мұндаҚож – негізгі өндірістік қорлардыңорташа жылдық құны, теңге; Қжб – негізгі өндірістік қорлардың жыл басындағы құны, теңге; Қенг – енгізілген негізгі өндірістік қорлардыңқұны, теңге.; T1 – енгізілген негізгі қорлардың жұмыс істеген толық айлар саны; Қіш – істен шыққан негізгі өндірістік қорлардың құны, теңге; T2–таратуға байланысты негізгі қаражаттың пайдаланылмайтын кезеңі (толық айларда).

3. Физикалық және сапалық тозу

Пайдалану кезінде негізгі қорлар тозуға ұшырайды. Тозудық физикалық және сапалық түрлері бар[3].

Физикалық тозу дегеніміз - негізгі қорлардыңтұтынушылық құндылығын жоғалту. Бұған механикалық тозу, металдың және басқа да құрылымдық материалдардың тозуы, шөгінді құбылыстардың әсерінен жекелеген құрылымдардың деформациясы және басқалар жатады. Физикалық тозу дәрежесі бірқатар факторларға, ең алдымен, негізгі құралдарды пайдалану қарқындылығына, нақты пайдалану уақыты мен қызметкерлердің біліктілігіне, конструкцияның ерекшеліктері мен жабдықтың жұмыс шарттарына тәуелді.

Физикалық тозу дәрежесін анықтаудың екі әдісі бар:

- объектінің сараптамалық бағасы негізінде техникалық жағдайға сәйкес;

- қызмет мерзімі немесе жұмыс көлемі бойынша.

Физикалық тозу тіпті негізгі құралдардың бірдей элементтері үшін де біркелкі болмайды.

Құралдардың толық немесе жартылай тозу түрлері бар. Толық тозу кезінде қолданыстағы негізгі құралдар жаңаларына ауыстырылады (мысалы, ескірген ғимаратты бөлшектеу және жаңа құрылыс).

Ішінара тозу күрделі және техникалық қызмет көрсету арқылы өтеледі.

Сапалық тозу негізгі қорлардың қызмет ету мерзімі аяқталғанға дейін жаңа типтердің пайда болуына байланысты негізгі құралдардың салыстырмалы түрде тозуынан көрінеді. Сапалық тозудыңбірінші және екінші түрлері ажыратылады.

Бірінші типті сапалық тозу негізгі қорлар өндіретін салалардағы еңбек өнімділігінің артуына байланысты туындайды, нәтижесінде машиналар мен жабдықтардың ұқсас түрлері бұрын өндірілгенге қарағанда арзанырақ және бағаның төмендеуінен бәсекеге қабілетті болады.

Екінші типті сапалық тозу - неғұрлым жетілдірілген және экономикалық тиімді машиналар, жабдықтар мен негізгі қорлардың басқа түрлерінің пайда болу нәтижесі.

Негізгі қорларды жаңартумен байланысты шығындарды жабудың негізгі көзі компанияның өз қаражаты болып табылады. Олар объектілердің қызмет мерзімі бойы амортизациялық аударым түрінде жиналады.

4. Амортизация

Негізгі қорлардың амортизациясы - бұл негізгі қорлардың құнын біртіндеп тозу шамасына қарай, олардың көмегімен өндірілген өнімнің өзіндік құнына ауыстыру [3,4].

Амортизация негізгі қорларды толық қалпына келтіруге қаражат жинау мақсатында жүзеге асырылады.

Амортизациялық аударымдар - белгілі бір уақыт кезеңіндегі өнім құнына енгізілген негізгі қорлар құнының бөлігі.

Амортизациялық аударымдар негізгі қорлардың құнын өнімнің өзіндік құнына толық өткізгенге дейін жүзеге асырылады.

Негізгі қорлардың әр түрі үшін амортизациялық аударымдардың жылдық мөлшері есептеледі [3,4]:

Аб=Қп+Қж-ҚтТн,	(1.2)

мұндаAб – негізгі қорлардыңбастапқы бағасы, теңге.; Қж – жаңарту құны, теңге; ҚТ– негізгі қорлардың таратылу құны, теңге; Тн– қызмет көрсетудің нормативті мерзімі, жыл.

Амортизация аударымдарының мөлшері амортизация нормасымен анықталады (негізгі қорлардың бастапқы құнына пайыздық мөлшерлемеде) [3,4]:

На=АбҚп×100,	(1.3)

Негізгі қорлардың тозу дәрежесі физикалық тозу коэффициентімен анықталады [3,4]:

Ктозу=ИҚп×100,	(1.4)

Мұнда И - амортизация нормасы бойынша өзіндік құнына ауыстырылған негізгі қорлар құнының бөлігі түріндегітозу сомасы, теңге.

Есептеуде негізгі қорлар объектілерінің амортизациясын есептеудің төрт әдісі бар:

1)Сызықтық әдісбойынша объектінің бастапқы немесе ағымдағы (қалпына келу) құны объектінің пайдалы қызмет ету мерзімі негізінде есептелген нормаларға сәйкес біркелкі көшіріледі;

2) Қалдықтың азаю әдісіндежыл сайынғы тозу нормасы объектінің қалдық құны, есептік жылдың басындағы қалдық қаражат және объектінің пайдалы қызмет ету мерзімі мен ұйым белгілеген 3-тен аспайтын коэффициент негізінде айқындалатын амортизация нормасынегізінде есептеледі;

3)Пайдалы қызмет мерзімінің жылдары бойынша құнды  есептен шығару әдісіндеамортизация нормасы объектінің пайдалы қызмет мерзімінің аяқталғанға дейінгі қалған жыл санын объектінің пайдалы қызмет ету жылдарының санына бөлу арқылы анықталады. Бұл объектінің бастапқы немесе ағымдағы (қалпына келу) құнына қолданылады;

4)Құнның өнім (жұмыс) көлеміне пропорционалды есептен шығару әдісіндеамортизация нормасы есептік кезеңдегі өнім (жұмыс) көлемінің таза көрсеткіші мен объектінің бастапқы құнының, негізгі қорлардың және барлық пайдалы қызмет мерзімі үшін өнімнің (жұмыстың) болжамды көлемінің қатынасы негізінде анықталады.

5. Негізгі қорларды пайдаланудың тиімділігі

Негізгі қорларды пайдалану тиімділігін бағалау үшін келесі көрсеткіштер қолданылады:

1.	Қор қайтарымы. Ол жұмыс көлемін ақшалай түрде қор құнының  бір рубліне сипаттайды [3,4]:

Ққ=VҚож,	(1.5)

мұндаV – құрылыс-монтаждау жұмыстарының көлемі, теңге; Қож – негізгі өндірістік қорлардың орташа жылдық құны, теңге.

2.	Қор сыйымдылығы. Әр жұмыс рублін өндіруге қанша негізгі қорлар пайдаланылатындығын көрсетеді [3,4]:

Қс=1Ққ,			(1.6)

3.	Еңбектің қор, механикалық, энергиямен жарақтандырылуформулалар бойынша анықталады (теңге/адам.):

Қж=ҚС;	(1.7)

Мв=МС;	(1.8)

Эч=ЭС, 	(1.9)

мұндаҚ – негізгі өндірістік қорлардың құны; М – машина мен механизмдердің құны; Э – энергоқондыру құны; С – жұмысшылар саны.

4.	Уақыт бойынша негізгі қорларды пайдаланудың экстенсивті көрсеткіштері [3,4]:

– экстенсивті пайдалану коэффициенті

Кэ=УнВк;	(1.10)

– ауысымдылық коэффициенті:

Кауыс=См1+См2+См3См1	,	(1.11)

Мұнда Ун – жыл бойы негізгі қорлардың осы түрімен нақты жұмыс істелген уақыт (сағат); Вк –жұмыс уақытының жылдық күнтізбелік саны; См1, См2, См3– сәйкесінше бір, екі және үш ауысымда жұмыс істейтін біртекті машиналар мен механизмдердің саны.

5.Бір уақыттағы негізгі қорларды қарқынды пайдалану көрсеткіштері [3]:

Кқарқ=VнVкм,	(1.12)

Мұнде Vн, Vкм– физикалық тұрғыдан жәнемаксималды мүмкін болатын (төлқұжатты, жобалық) нақты көрсеткіштердегі өнім немесе жұмыс көлемі.

6.	Негізгі қорлардың жаңарту көрсеткіштері [3,4]:

– жаңарту коэффициенті

Кжаң=ҚжеҚжа;	(1.13)

– істен шығукоэффициенті

Кіш=ҚішҚжб;	(1.14)

– тозу коэффициенті

Ктозу=ТҚб;	(1.15)

– жарамдылық коэффициенті

Кжар=Қт-ТҚт,	(1.16)

Мұнда Қб– ҰҚН бастапқы бағасы, теңге.; Қже – жаңадан енгізілген ҰҚН құны, теңге.; Қіш – істен шыққан ҰҚН  құны, теңге; Қжа, Қжб – жыл басы мен жыл аяғындағы ҰҚН құны, тенге.; Қт – ҰҚН теңгерімдік құны, теңге.; Т – тозу сомасы, теңге

7.	Негізгі қорлардың рентабельділігі [3]

Рқ=ПжылҚож,	(1.17)

мұнда Пжыл – құрылыс ұйымының жылдық теңгерімдік пайдасы, теңге.; Қож – негізгі өндірістік қорлардың орташа жылдық құны, теңге.

ҚҰРЫЛЫС ҰЙЫМДАРЫНЫҢ АЙНАЛЫМ ҚАРЖЫЛАРЫ.

ҚҰРЫЛЫСТЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ МЕН НЕСИЕЛЕУ

1. Құрылыс ұйымдарының айналым қаржылары:

1.1.Айналым қаржыларының құрамы мен қалыптасу көздері

Айналым қаражаты (АҚ) (айналым капиталы) - бұл ұйымның ағымдағы активтерге салынған капиталының бөлігі (1-сурет) [3,4].

1 – сурет. Айналым қаражаттарының құрамы

Айналмалы қорлар - шикізат, материалдар, отын және т.б. кіретін еңбек объектілері [3,4]. Айналмалы қорлар бір айналымға ғана қатысады, оның барысында олар толық тұтынылады және өзіндік құнын дайын өнімге өткізіп, дайын өнім құнының бөлігін құрайды.

Айналмалы қорларға мыналар кіреді:

- өндірістік қорлар - өндіріс процесіне іске қосуға дайындалған еңбек құралдары (құрылыс материалдары, бұйымдар мен құрылымдар, негізгі және көмекші материалдар, жанармай, отын және т.б.);

- аяқталмаған өндіріс - әрі қарай орындалатын аяқталмаған құрылыс жұмыстары;

- кейінге қалдырылған шығындар - осы кезеңде болған, бірақ келешектегі кезеңдерде өтелетін шығындар.

Айналым қорларына мыналар кіреді:

- дайын өнім - сатуға арналған, кәсіпорынның қоймасында орналасқан (жеткізілмеген) өнімдер;

- жөнелтілген және жолдағы тауарлар - орындалған жұмыс үшін мердігердіңтөлем мақсатында құжаттарды банкке тапсырғаннан бұл ұйымның ағымдағы шотына қаражат түскенге дейінгі сәйкесінше қаражат;

- ақшалай қаражат - банктегі және банктік шоттардағы қаражат, қысқа мерзімді қаржылық салымдар;

- есеп айырысулардағы қаражат - тұтынушылармен есеп айырысу құралдары, атап айтқанда алынған вексельдер бойынша жеткізілген тауарлар мен тауарлар бойынша дебиторлық берешек.

Айналым қаражатыайналымның үш кезеңінен өтеді [3,4]:

1. дайындалу – ақшалай қаражатты өндірістік қор түріне айырбастау;

2. өндіру - өндіріс процесі;

3. өткізу - екінші кезеңде дайындалған өнімді ақшалай қалпына келтіру.

Қалыптасу көздері бойынша:

- меншікті айналым қаражаты - үнемі ұйымның иелігінде болатын және меншікті қор есебінен қалыптасатын қаражат;

- тартылған айналым қаражаттары - аванстық төлемдер немесе аванстық төлемдер түріндегі тапсырыс берушілердің қаражаттары;

- қарызға алынған айналым қаражаттары - банктік несиемен жабылатын қаражат.

1.2. Айналым қаражатын нормалау

Нормалау – бұл кәсіпорынның қалыпты жұмыс істеуі үшін қажет айналым қаражаты элементтері бойынша экономикалық негізделген (жоспарланған) қорлар мен нормативтерді белгілеу. Нормаланған айналым қаражаттарының қатарына әдетте айналым қаражаттары мен дайын өнімдер жатады. Айналым қорлары әдетте нормаланған емес болып табылады[3,4].

Айналым қаражатын нормалаудың келесі негізгі әдістері қолданылады [3]:

- тікелей санау әдісі;

- талдамалы;

- коэффициентті.

Тікелей санау әдісі кәсіпорынның ұйымдық-техникалық даму деңгейіндегі барлық өзгерістерді, тауарлық-материалдық құндылықтарды тасымалдауды, кәсіпорындар арасындағы есеп айырысу практикасын ескере отырып, айналым қаражаттарының әрбір элементі үшін қорлардың орынды есебін қамтамасыз етеді.

Талдау әдісі жоспарланған кезең бұрынғы жағдаймен салыстырғанда кәсіпорын жағдайында айтарлықтай өзгерістерді көздемейтін жағдайда қолданылады. Бұл жағдайда айналым қаражаттарының нормативін есептеу алдыңғы кезеңдегі өндіріс көлемінің өсу қарқыны мен нормаланған айналым қаражаты мөлшерінің арақатынасын ескере отырып, жиынтықта жүзеге асырылады.

Коэффициент әдісімен жаңа норматив алдыңғы кезеңдегі нормативке өнімді сату (жұмыс, қызмет), жабдықтау, өндіріс жағдайларын ескере отырып, өзгерістер енгізу арқылы анықталады.

Аналитикалық және коэффициенттік әдістер бір жылдан астам уақыт жұмыс істеп келе жатқан, негізінен өндірістік бағдарламаны құрған, өндіріс процесін ұйымдастырған және айналым капиталын жоспарлау саласында егжей-тегжейлі жұмыс істеу үшін білікті экономистердің жеткілікті саны жоқ кәсіпорындарға қолданылады.

Іс жүзінде тікелей санау әдісі кең таралған. Бұл әдістің артықшылығы - жеке және жиынтық нормативтерді дәл есептеуге мүмкіндік беретін сенімділік.

1.3. Айналым қаражатын пайдаланудың тиімділігі

Айналым қаражатын пайдаланудың тиімділігін бағалау үшін келесі көрсеткіштер қолданылады:

1.Жылдық айналым қаражатының айналу санын сипаттайтын айналым қаражаттарының айналым коэффициенті[3,4]:

Ка=VсОс,	(1.1)

мұндаVс – қолданыстағы бағамен сатылған өнім көлемі, теңге; Oc – айналым қаражаттарының орташа жылдық (тоқсандық) қалдығы, теңге.

Алынған мән айналым қаражатына салынған әр рубльге жылына (тоқсанда) қанша айналым жасайтынын көрсетеді.

2.	Айналым қаражаты айналымының ұзақтығы [3,4]

Ұ0=ДкКа=ДкОсVс,	(1.2)

Мұнда Дк– кезеңдегі күнтізбелік күндер саны.

3. Құрылыс-монтаждау ұйымының төлем қабілеттілігі - бұл ұйымның нақты және әлеуетті қаржылық ресурстарын, оның міндеттемелері мен ақша түсімдері арасындағы қатынасын, сондай-ақ қысқа және ұзақ мерзімді кезеңдерде басқа да активтердің арақатынасын ескеретін арнайы коэффициенттерді қолдану арқылы анықталатын ұйымның міндеттемелерді уақтылы және толықтай орындау қабілеттілігінің қаржылық көрсеткіші [3,4].

4.Өтімділік - бұл активтердің нарықтық бағаға жақын бағамен тез сатылатын мүмкіндігі (өтімділік - ақшаға айырбасталатын). Әдетте жоғары өтімді, төмен өтімді және өтімді емес құндылықтарды (активтер) ажыратады. Активтің толық құнын алу оңайырақ болған сайын, соғұрлым ол өтімді болады [3,4].

2. Құрылысты қаржыландыру мен несиелеу

2.1. Құрылысты қаржыландыру көздері

Құрылыстағы инвестор - бұл негізгі қорларды капиталды салымдар (нақты инвестициялар) түрінде құру және көбейту үшін меншікті, қарызға алынған немесе тартылған қаражаттарды салатын заңды немесе жеке тұлға [3,4].

Инвесторлар бола алады:

- мемлекеттік коммуналдық меншікті немесе меншік құқығын басқаруға уәкілеттік берілген органдар;

- меншіктің барлық нысандарындағы Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары;

- шетелдік заңды тұлғалар;

- халықаралық ұйымдар;

- жеке тұлғалар - Қазақстан Республикасының азаматтары;

- шетел азаматтары.

Әлемдік тәжірибеде дәстүрлі түрде ең ірі инвесторлар (мемлекетті есептемегенде) зейнетақы қорлары мен сақтандыру компаниялары болып табылады.

Шығу орны бойынша кәсіпорынның қаржылық ресурстары ішкі және сыртқы болып табылады.

Құрылысты қаржыландыру көздері болуы мүмкін (2-сурет) [3,4]:

- Мемлекеттік орталықтандырылған капитал жұмсалымдары (қайтарымсыз және қайтарымсыз негізде берілетін Республикалық бюджет қаражаты);

- Қазақстан Республикасы субъектілерінің бюджеттік қаражаттары;

- Бюджеттен тысқорлардың қаражаты;

- Белгіленген тәртіпте кәсіпорын қауымдастықтарының орталықтандырған қаржы ресурстары;

- Инвестордың меншікті қаржылық ресурстары меншаруашылық ішілік резервтері;

- Инвестордың тартылған қаржылық ресурстары (акциялардысатуданжәне еңбек ұжымдары мүшелерінің, азаматтардың, заңды тұлғалардың жарналарынан түскен қаражат);

- Қарызға алынған қаражат (облигациялық және банктік қарыздар);

- Шетелдік инвесторлардың қаражаттары.

2 – сурет. Құрылыстағы

инвестиция көздерінің құрылымы

3 – сурет. Ұйымдарды қаржыландыру көздері

Қаржыландыру көздеріне байланысты кәсіпорынның қаржылық ресурстарының топтары бөлінеді (4-сурет).

4 – сурет. Қаржы ресурстарын олардың қалыптасу көздері бойынша топтастыру

Мемлекеттік орталықтандырылған капиталды салымдар - негізгі қорларды құруға және өндіруге бағытталған республикалық және облыстық бюджеттен қаржыландырылатын инвестициялар [3,4].

Олар қайтарымсыз немесе қайтарымды негізде ұсынылады.

Мемлекеттің орталықтандырылған капиталды салымдарын бөлу -мемлекеттің инвестициялық қызметін тікелей реттеу нысандарының бірі болып табылады (қолдау негізінен республикалық мақсатты бағдарламаларды іске асыруға бағытталған).

Мұндай қолдауды жүзеге асыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленеді.

Құрылыс ұйымдарын өз қаражаты есебінен қаржыландыру кезінде (5-сурет), көздері ретінде кіріс пен амортизация саналады.

5 – сурет. Кәсіпорынның өз қаражаты есебінен құрылысты қаржыландыру

Кіріс - бұл өндірістік циклдің аяқталуын, қаражаттың қайтарылуы мен олардың айналымында жаңа айналымның басталуын сипаттайтын қаржылық көрсеткіш.

Шикізатқа, материалдарға, отынға, энергияға және басқа да еңбек объектілеріне кеткен шығындар қаражаттан өтеледі және жинақтау қорлары құрылады (6-сурет).

Жинақтаушы қордың қаражатынан әдетте қаржыландырылады [3,4]:

- өндірістік нысанобъектілерінің құрылысы;

- қосалқы өндірістерді қайта құру және техникалық қайта жарақтандыру;

- жабдықты модернизациялау;

- құрылыс машиналарын, жабдықтарын, көлік құралдарын және басқа өндіріс құралдарын сатып алу;

- құрылыс-монтаждау жұмыстары (ҚМЖ) үшін жаңа жабдықтар мен жаңа технологияларды әзірлеу;

- тұрғын үй және әлеуметтік нысандар салу;

- табиғатты қорғау шараларын жүзеге асыру.

6 – сурет.Кәсіпорын табысын бөлу

Амортизация - біртіндеп тозатын негізгі құралдардың құнын өндірілетін өнімнің құнына ауыстыру.

Практикалық жағдайларда амортизация тозған негізгі құралдарды өтеу мақсатында оларды әрі қарай пайдалану үшін қаражаттың мақсатты жинақталуы ретінде әрекет етеді.

Құрылыс ұйымының тартылған қаражаттары мыналарды қамтиды:

1) акция, жарна, үлестерді сатудан түскен қаражат;

2) тауарлық белгілерді сатудан және пайдалану құқығын беруден түскен қаражат;

3) мүлікті жалға беруден түскен кірістер.

Қаржыландырудың кез-келген әдісіндеқаржыландырудың алтын ережесін ұстану керек:

1. Қаржылық ресурстар қажет болған кезге дейін ғана компанияның қарамағында болуы керек.

2. Несиелік берешектің мерзімі максималды мүмкін болуы керек (іскерлік қатынастарға зиян келтірместен).

3. Қарыз қаражаты меншікті капиталдан аспауы керек.

2.2. Несие қаржыландыру көзі ретінде

Несие - несие беруші қарыз алушыға өтеу шарттарымен беретін, көбінесе қарыз алушы несиені пайдаланғаны үшін сыйақы төлейтін ақшалай немесе заттай нысандағы несие. Қаржыландырудың бұл түрі ең көп таралған [3,4].

Несиенің артықшылықтары:

- Қаржыландырудың несиелік формасы алынған қаражатты қандай-да бір ерекше шарттарсыз пайдалануда тәуелсіз болады;

- Несиені көбінесе белгілі бір кәсіпорынға қызмет көрсететін банк ұсынады, сондықтан несие алу үрдісі өте тиімді болады.

Несиенің кемшіліктеріне мыналар жатады:

- несие мерзімі сирек жағдайларда 3 жылдан асады, бұл ұзақ мерзімді пайда алуға бағытталған кәсіпорындар үшін қолайсыз;

- несие алу үшін кәсіпорынға көбінесе несие сомасына баламалы кепілмен қамтамасыз етуді талап етеді;

- кейбір жағдайларда, банктер несие беру шарттарының бірі ретінде серіктестікке есеп айырысу шотын ашуды ұсынады, ал ол әрдайым пайдалы бола бермейді;

- Қаржыландырудың осы түрімен кәсіпорын сатып алынған жабдық үшін амортизацияның стандартты схемасын қолдана алады, ал ол бүкіл пайдалану кезеңінде мүлік салығын төлеуді талап етеді.

Пайдалану мерзімі бойынша несиелер болады [3,4]:

- Онколдық (талап етілетін несиелер);

- Қысқа мерзімді (1 жылға дейін);

- Орта мерзімді (1-3 жас);

- Ұзақ мерзімді (3 жылдан бастап)

Қамтамасыз етілуі бойынша несиелер бөлінеді [3,4]:

- бланкілік (қамтамасыз етілмеген);

- қамтамасыз етілген (кепілзатты, кепілдендірілген және сақтандырылған).

Банк несиесі үш қағидат негізінде беріледі:

- жеделдігі;

- төлемдігі;

- қайтымдігі.

Несие үшін пайыздар түріндегі комиссияны белгілеу кезінде коммерциялық банктер келесі негізгі факторларды ескереді:

- коммерциялық банктерге несие берген кезде Орталық банк белгілейтін базалық пайыздық мөлшерлеме (қайта қаржыландыру ставкасы);

- банкаралық несиелер бойынша орташа пайыздық мөлшерлеме;

- заңды және жеке тұлғалар жағынан банк несиелеріне деген сұраныс;

- банктерде несиелік ресурстардың болуы;

- қамтамасыз етілуіне байланысты несие мерзімі мен несиелік тәуекелдер;

- елдегі инфляция деңгейі немесе инфляцияның болмауы.

Қарыз алушылардың несиелік қабілеттілігі келесі коэфициенттерарқылы анықталады:

- абсолютті өтімділік коэффициенті;

- аралық қамту коэффициенті;

- қамтудың жалпы коэффициенті;

- тәуелсіздік коэффициенті.

Қарыздар қарыз алушы кәсіпорындардың бухгалтерлік баланстарына сәйкес анықталады.

Қарыздарды қамтамасыз етудің маңызды түрлері:

- мүліктік және мүліктік құқықтар кепілі;

- үшінші тұлғалардың кепілдіктері;

- несиелік тәуекелді сақтандыру;

- қарыз алушының талаптары мен шоттарын банктің пайдасына беру;

- «байланысты» несиелерді беру (несиелендірілетін жоба үшін мердігерлер мен жабдық, материалдарды жеткізушілер құрамын анықтау банктің құқығында).

Несие алу үшін құрылыс компаниясы банкке келесі құжаттарды ұсынуы керек:

1) несие алуға өтініш (несиенің мақсаты, сомасы, мерзімі);

2) несиені пайдаланудың тиімділігін, нақты қайтару мерзімдерін, несие бойынша төлем көздері мен кредитті өтеу кестесін бағалауға мүмкіндік беретін несиенің техникалық-экономикалық негіздемесі;

3) келісім-шарттардың және несиенің мақсатын және оны қайтару мүмкіндігін растайтын өзге де құжаттардың көшірмелері;

4) клиенттің төлем қабілеттілігі мен несие қабілеттілігін айқындау үшін қажет соңғы есеп беру күніне арналған жылдық бухгалтерлік баланс;

5) осы банкте қабылданған нысан бойынша қарыз шартының жобасы;

6) несие берудің жоспарланған түріне байланысты кепілдік шарттар, кепілдіктер, кепілгерлер, қарыз алушылардың жауапкершілігін сақтандыру шарты;

7) жедел міндеттеме - несиені қайтару туралы бұйрық;

8) басқа банктерден алынған қаражат туралы анықтама.

2.3. Лизинг

Лизинг - лизинг алушының мүлікті сатып алу құқығымен белгілі бір ақыға, белгілі бір мерзімге және шартта қарастырылған белгілі бір шарттарға жеке және заңды тұлғаларға лизинг шарты негізінде мүлік сатып алу және оны беру жөніндегі инвестициялық қызметтің бір түрі [3,4].

Лизинг операцияларының қатысушылары, әдетте, үш жақ болып табылады: кәсіпорын –лизинг объектілерін өндіруші;

лизингтік компания - жалға беруші;

жалға алушы кәсіпорын (лизинг алушы).

Лизингтің келесі түрлері бөлінеді:

Выделяются следующие виды лизинга:

1) тікелей лизинг - жеткізуші объектіні өз бетінше жалға беретін мәміле;

2) жанама лизинг - мүлікті делдал арқылы беру мәмілесі;

3) қайтару лизингі - мүліктің меншік иесі оны иелік ету құқығын болашақ лизинг берушіге сату шарттары бойынша өткізетін мәміле;

4) қаржылық лизинг - құны толық төленген мүлікті жалға беру;

5) жедел лизинг - келісім-шарт мерзімі мүліктің қызмет ету мерзімінен қысқа, жалдау мерзімі ішінде құрал-жабдық құнының тек бір бөлігін ғана қайтаратын лизинг;

6) таза лизинг лизинг алушы лизинг объектісіне қызмет көрсету үшін толық жауапкершілікті алады;

7) «Ылғалды» лизинг лизинг беруші лизинг алушыға жабдыққа қызмет көрсету бойынша барлық қызмет түрлерін ұсынады.

Ұқсастықтары бар болғанымен лизинг жалға беруден өзгеше. Лизинг - бұл үш жақты мәміле, ал жалға беру - екі жақты.

Сондай-ақ олар төлемдер мен мәміленің ұзақтығымен ерекшеленеді: лизинг кезінде ол объектінің қызмет ету мерзімімен шектеледі, ал жалдау кезінде ол созылмалы (49 жылға дейін).

Сонымен, лизинг кезінде мәміленің объектісі - негізгі қорлардың белсенді бөлігі; жалдау кезінде - пассив бөлігі болып табылады.

2.4. Күрделі құрылыстағы есептеулер

Құрылыста есеп айырысудың келесі формалары қолданылады:

- төлем тапсырмасы;

- аккредитив;

- чек;

- факторинг;

- электронды төлем.

Төлем тапсырмасы - шот иесінің банктегі оның шотынан ақша алушының шотына қаражатты аудару туралы жазбаша бұйрығы [2].

Құрылыстағы төлем тапсырмалары келесі жағдайларда қолданылады:

- құрылыс-монтаждау жұмыстары үшін төлем жасаған кезде;

- алынған материалдар мен жабдықтарға ақы төлеуге;

- көрсетілген қызметтерге ақы төлеу кезінде;

- материалдар мен жабдықтар үшін алдын ала төлем үшін;

- несиелік қарызды төлеу кезінде;

- жалдау төлемдері үшін;

- көлік, энергетика, коммуналдық қызметтерге төлемдер үшін және т.б.

Аккредитив - бұл төлеуші банкінің алушы банкіне жеке немесе заңды тұлғаға клиент қаражатының тапсырысы бойынша және оның есебінен осы бұйрықта көрсетілген мөлшерде және шарттарда төлемдер жасау туралы бұйрығы.

Аккредитивтерді есептеу кезінде аккредитивтің дұрыс түрін таңдау өте маңызды. Аккредитивті төлеушінің атынан банктер жүзеге асырады, сондықтан аккредитивтің түрін, әдетте, төлеуші ​​келісім жобасында ұсынады.

Чек дегеніміз - бұл банкте чекті ұстаушыға төлеу туралы банкінің сөзсіз тапсырмасы бар бағалы қағаз.

Факторинг - бұл белгілі бір шарттар бойынша клиенттің дебиторлық берешегі мен айналым капиталын несиелеуден тұратын құрылыс компаниясы банкінің делдалдық қызметі.

Электрондық төлем - бұл ақша қаражаттарының қозғалысы туралы ақпаратты құру, беру және сақтау әдісі, ол банктік шоттың күйін өзгерту туралы бұйрықтың авторын анықтауға және шотқа рұқсатсыз кіруді болдырмауға мүмкіндік береді.

Құрылыстағы есеп айырысу тәртібі - есеп айырысу объектілері, мерзімдері, олардың жиілігі мен нысаны туралы тараптардың келісімі.

Құрылыстағы есептердің ерекшелігі орындалған жұмыс көлеміне төлемдердің жалпы айналымындағы айтарлықтай үлесі болып табылады.

Есептеу тәртібінің келесі негізгі нұсқалары бар [3,4]:

- орындалған жұмыстар мен қызметтер үшін;

- жұмыстың аяқталған кезеңдері үшін;

- құрылымдық элементтер үшін;

- толық аяқталған объект үшін;

- «Кілтпен тапсыру».

Есеп айырысу шарттары құрылыстың келісім-шарттарында белгіленген.

ҚҰРЫЛЫС ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫ

1. Құрылыстағы еңбекті ұйымдастыру

Еңбек шарты жасалған мерзімге байланысты барлық құрылыс жұмысшылары тұрақты, уақытша және маусымдық болып бөлінеді [12].

Тұрақты жұмысшылар - жұмысқа мерзімін көрсетпей кіргендер.

Уақытша жұмысшылар - белгілі бір мерзімге жұмысқа келгендер.

Маусымдық жұмысшылар - бұл маусымдық жұмыс кезеңінде жалданған адамдар.

Құрылыс ұйымының қызметкерлері - бұл ұйымда тұрақты жұмыс істейтін жұмысшылардың құрамы [12].

Қызмет саласына байланысты құрылыс ұйымының қызметкерлері негізгі қызметпен айналысатын жұмысшыларға (құрылыс-монтаждау жұмыстарында жұмыс істейтіндер) және қызмет көрсету кәсіпорындарының жұмысшыларына бөлінеді.

Көмекші саланың жұмысшылары - бұл құрылыс ұйымының теңгерімінде жұмыс жасайтын жұмысшылар (жөндеу шеберханалары, бетон және ерітінді өндірісі).

Қызмет көрсетуші шаруашылықтардың қызметкерлері - бұл көлік ұйымдарының, қоймалардың, конструкторлық бюролардың, құрылыс зертханаларының және т.б. жұмысшылары.

Орындалатын функцияларға байланысты өндірістің әр түріндегі жұмысшылардың екі санаты бөлінеді: жұмысшылар мен қызметкерлер.

Лауазымдық міндеттердегі қызметкерлер басшылар, мамандар, техникалық орындаушылар болып бөлінеді.

Техникалық басқарушылар (кассирлер, уақытты есептегіштер, есепшілер) мамандар мен басшылар жұмысына қажетті жағдайларды жасайды.

Ұйым қызметшілерінің сандық сипаттамаларын айқындау үшінтізімдік, келу және орташа айлық жұмыскерлерінің саны есептеледі [12].

Тізімдегі сан - бұл белгіленген күні келген және шыққан жұмысшылардың саны.

Жұмысқа келушілер саны - бұл ауруға байланысты жоқ немесе демалыстағы жұмысшыларды санамағандағы жұмысшылардың саны.

Орташа тізімдегі санбелгілі бір кезеңге әр күнтізбелік күніне (демалыс және мереке күндерін қоса алғанда) қызметкерлер санын қосып, алынған соманы осы кезеңдегі күнтізбелік күндердің санына бөлу арқылы анықталады.

Кәсіпорынныңқызметкерлерге қажеттілігі келесі жолдармен анықталады:

1. Жұмыстың еңбек сыйымдылығы. Жұмысқа келушілер санының есебі [12] формулаға сәйкес негізгі және көмекші жұмысшылар үшін жасалады

φжк=i=1nViTiFнКон,               (1.1)

мұндаVi – iөнімінің жылдық өндіру көлемі, дана.; Ti – өнімнің еңбек сыйымдылығы, адам-с; Fн – 1 жұмысшының нақты жұмыс уақыты;Кон – норманы орындау коэффициенті.

2.	Өндіріс нормаларына сәйкес. Жұмысқа келушілер санының есебі [12] формулаға сәйкес негізгі және көмекші жұмысшылар үшін жасалады:

φжк=VжВж,	(1.2)

мұндаVж – жоспарлы жұмыс көлемінің натурды көрінісі; Вж – 1 жұмысшыға жоспарлы өндірістік нормасы.

3.	Қызмет көрсетілетін жұмыс орындарының нормасына сәйкес. Жұмысқа келушілер санының есебі [12] формула бойынша есептеледі

φжк=КосНқк,	                  (1.3)

мұнда Кос – 1 жұмысшыға қызмет көрсетілетін объектілер саны; Нқк – қызмет көрсетілетін жұмыс орындарының нормасы.

Басқарушылар санын басқарушылық нормалар негізінде анықтауға болады.

Басқарылу нормасы - бұл өз жұмысын тиімді басқаратын, бір басшының физикалық және ақыл-ой мүмкіндіктерінің объективті шектерімен шектелген қызметкерлердің орташа саны.

2. Құрылыстағы еңбек өнімділігі

Еңбек өнімділігіөндіріс процесінде еңбек тиімділігін көрсетеді және уақыт бірлігіне өндірілген өнім санымен немесе өнім бірлігіне жұмсаған жұмыс уақытының мөлшерімен анықталады [3].

Құрылыс ұйымындағы еңбек өнімділігінің деңгейі екі негізгі көрсеткішпен анықталады [3,4]: еңбек сыйымдылығы және өндірім.

Еңбек сыйымдылығы

Еңбек сыйымдылығы- бұл өнім бірлігін өндіруге кететін еңбек шығындары (адам-күн немесе адам-сағат). Өндіріс бірлігінің еңбек сыйымдылығын анықтау үшін барлық өндіріс үшін еңбек шығындары белгілі бір кезеңдегі шығарылған өнім көлеміне бөлінеді [3,4]:

Е=tжVө,	(1.4)

мұндаТ –еңбек сыйымдылығы, адам-с; tж – жұмсалған уақыт, с; Vө – өндірілген өнім көлемі.

Еңбек сыйымдылығының нормативті, жоспарлы және нақты түрлері ажыратылады.

Нормативті еңбек сыйымдылығы құрылыс-монтаждау жұмыстарыөндірістінің технологиялық карталарына сәйкес құрастырылған еңбек шығындарының негізінде және элементті сметалық нормалар бойынша анықталады.

Тікелей жергілікті сметалық есептеулерде нормативті еңбек сыйымдылығы  келесі формула бойынша анықталады [3,4]

Ен=Епр+Енр,	     (1.5)

мұнда, Ен – тікелей шығындардақарастырылған жұмыстардың нормативтік еңбек сыйымдылығы, теңге; Енр –үстеме шығындар есебінен орындалатын жұмыстың нормативтік еңбек сыйымдылығы,тенге.

Жоспарлыеңбек сыйымдылығы нормативті еңбек сыйымдылығы көрсеткіштері негізінде, өндіріс стандарттарының коэффициентін ескере отырып анықталады және [3,4] формула бойынша есептеледі

Еж=Ед+Ем,       	(1.6)

мұндаЕж– машиналарды басқарумен оларға техникалық қызмет көрсетумен айналыспайтын құрылысшы-жұмысшылардың еңбек шығындары (жергілікті сметалардан «Құрылысшы-жұмысшылардың жалақысы, барлығы» бағанының нәтижелері бойынша алынатын тікелей шот арқылы анықталады), теңге.; Ем – машиналарды басқарумен оларға қызмет көрсетумен айналысатын жұмысшылардың еңбек шығындары (элементті сметалық нормалардан тікелей есептеу арқылы анықталады), теңге.

Нақты еңбек сыйымдылығы - бұл жұмыс бірлігіне немесе дайын өнім бірлігіне жұмсалған нақты шығындар. Ол жоспарланған мақсаттардың орындалуын бақылау және формулаға сәйкес еңбек шығындарын азайту мақсатында резервтерді анықтау үшін есептеледі [3,4]

Ен=Kүш×Мүш,	                    (1.7)

мұндаКүш – үстеме шығындардың массасынан (теңге) еңбек шығынына (адам-с) ауысу коэффициенті; Мүш – жергілікті сметалардан қабылданатын үстеме шығындардың массасы, теңге.

Өндірім

Өндірім - бұл белгілі бір кезең ішінде орындалған жұмыс көлемінің өндірілген өнім көлемін өндіруге жұмсалған еңбек шығынына қатынасы арқылы анықталатын еңбек сыйымдылығына кері көрсеткіші.

Өнім көлемін өлшеу бірлігіне байланысты еңбек өнімділігін өлшеудің үш әдісі бар [3,4]: заттай өлшем, еңбек өлшем, құндық өлшем.

Еңбек өнімділігін өлшеудің заттай өлшем әдісі жұмыс уақытының бірлігіне заттай нысанда өнім өндіруді көрсетеді.

Еңбек өлшем әдісі өндіріс бірлігін өндіруге арналған жұмыс уақытының нормативті және нақты шығындарын ескереді.

Құндық өлшем әдісіөнім өндірісіне кететін еңбек шығындарының құнын ескереді.

Өндірім бір жұмысшының уақыт бірлігінде өндірілген өнім мөлшерімен анықталады. Өндірім натуралдыВн (м3/адам) және құндық Вқ (теңге / адам) көріністерде көрсетілуі мүмкін және келесі формула бойынша есептеледі

Ө=VС	,	                       (1.8)

мұндағы V – натуралды немесе құндық көріністердегі өнім көлемі; С – жұмысшылар саны.

Еңбек өнімділігінің өсу факторлары мен резервтері

Еңбек өнімділігінің өсуінің резервтерідеп өндіріс ресурстарын үнемдеудің пайдаланылмаған мүмкіндіктері түсіндіріледі.

Келесі резервтік топтар болады [3,4]:

1) ұйымдастырушылық-техникалық шаралар (жаңа жабдықты пайдалану, жабдықты модернизациялау, прогрессивті жобалау және техникалық шешімдер) нәтижесінде жұмыстың еңбек сыйымдылығын төмендететін резервтер;

2) жұмыс уақытын тиімді пайдалану резервтері (ауысым ішіндегі ысыраптарды азайту және жою, тоқтап қалу, еңбек нормаларын жақсарту);

3) еңбек ресурстарын ұтымды пайдалану резервтері (жұмысшылар санын ұтымды айқындау, кадрлар айналымын азайту, кәсіптерді біріктіру, біліктілігі төмен жұмысшыларды қысқарту).

Еңбек өнімділігінің өсу факторлары келесі топтарға топтастырылған:

1. Материалдық-техникалық: жаңа технологияны, материалдардың жаңа түрлерін қолдану, автоматтандыру деңгейін жоғарылату және механикаландыру, жабдықты жаңарту.

2. Ұйымдастырушылық-экономикалық: еңбекті неғұрлым жетілдірілген әдістермен ұйымдастыру және өндірісті басқарудың прогрессивті құрылымдары мен функцияларын құру.

3. Әлеуметтік-экономикалық: еңбекті ұйымдастырудың прогрессивті түрлерін қолдану, жұмысшыларды ынталандыру жүйесін жетілдіру, жоғары білікті кадрлармен қамтамасыз ету.

4. Экономикалық-құқықтық және нормативті: салық салу, инвестициялау және лицензиялау процестерін реттеу.

5. Әлеуметтік-психологиялық: көшбасшылық стиль, қызметкерлер құрамы, олардың біліктілігі және кәсіпорындағы еңбек тәртібі.

3. Құрылыстағы еңбекақы төлеуді ұйымдастыру

Құрылыстағыеңбекақыны ұйымдастыру еңбек нормалары, тарифтік немесе тарифтік емес жүйелер, еңбекақы төлеу нысандары мен жүйелері негізінде анықталады.

Тарифтік жүйенің көмегімен еңбекақы деңгейі қызметкер еңбегінің сапасына, күрделілігіне, қарқындылығына, жағдайлары мен қарқындылығына байланысты реттеледі.

Тарифтік жүйенің негізгі элементтері [3,4]:

1) тарифтік мөлшерлеме;

2) тарифтік кесте;

3) тарифтік коэффициент;

4) тарифтік-біліктілік анықтамалық.

Тарифтік мөлшерлеме (ТМ)- уақыт бірлігіне ақшалай жалақы мөлшері; бұл жұмыстың күрделілігіне және қызметкердің біліктілігіне байланысты (ең төменгі жалақы базалық деп есептеледі) 1-ші санаттың тарифтік мөлшерлемесі ең төменгі жалақы деңгейіне сәйкес келеді.

Тарифтік кесте - бұл санат шкаласы мен оған сәйкес тарифтік коэффициенттер. Тарифтік коэффициенттер жоғары санаттағы жұмысшылардың еңбегі бірінші санаттағы жұмысшылардың еңбектерінен бірнеше есе жоғары төленетінін көрсетеді. 1 санаттағы тарифтік коэффициент 1-ге тең.

Тарифтік коэффициент - n санаттағы тарифтік мөлшерлеменің 1 санаттағы тарифтік мөлшерлемемен арақатынасы.

Тарифтік-біліктілік анықтамалық жұмысшының біліктілігін анықтауға,оған тиісті санатты беруге, жұмыстарды тарифтеуге негіз болады.

Құрылыста еңбекақы төлеудің екі түрі бар:

- Мерзімдік; төлем мөлшері ретінде жұмыс істелген уақыт болып саналады, алеңбекақы қызметкердің тарифтік мөлшерлемесіне сәйкес немесе нақты жұмыс істеген уақыты үшін төленеді;

- Келісімді; төлем мөлшері ретінде дайындалған өнім болып табылады, ал еңбекті бағалау жұмысшылар санатымен анықталатын келісімді бағалаумен жүзеге асырылады.

Мерзімдік еңбекақы төлеудің екі жүйесі бар:

1. Қарапайым мерзімдік [3]. Еңбекақы келесі формуламен есептеледі

ЕАк.мерз=TМ×tн,	(1.9)

мұндағы ТМ – тарифтік мөлшерлеме; tн – нақты жұмыс істелген уақыт.

2.	Мерзімдік-сыйлықақылы. Жұмысшы еңбекақыны сыйлықақымен бірге қарапайым мерзімдік уақыт жүйесінде алады (сыйлықақы мөлшері нақты көрсетілмейді).

Келісімді еңбекақы төлеудің келесі төлем жүйелері бар:

1. Қарапайым (тікелей) келісімді. Төлем тұрақты бағамен нақты өндірілген өнім көлеміне сәйкес алынады [3,4]:

ЕАқ.кел=БiVi,	(1.10)

Мұнда  Бi – баға; Vi – өндірілген өнім саны.

2.	Келісімді-сыйлықақылы.Жұмысшы келіскен еңбекақысы мен сыйлықақыны алады.

Сыйлықақы мөлшері нақты анықталған және ақаулардың болмауына, өнімнің сапасына және т.б. байланысты. [3,4].

3. Келісімді-үдемелі.Белгіленген нормалардағы өндірімдер қолданыстағы келісілген бағалар бойынша төленеді, ал нормадан асқан өндірімдер жоғарылатылған бағалар бойынша төленеді (үдемелі шкала).

4. Көтеріңкі ақы төлеу жүйесі. Ол шұғыл немесе төтенше жұмыстарға ақы төлеу үшін қолданылады. Өткізу мерзімі көрсетілген, бағасы жұмыстың барлық көлеміне белгіленеді.

5. Бригадалық. Еңбекке ақы төлеу бүкіл ұжымға есептеледі, содан кейін бригаданың әр мүшесінің санатын және оның нақты жұмыс істеген уақытын ескере отырып бөлінеді.

Заңнамаға сәйкес үстеме жұмыс үшін қызметкердің күнделікті (сағаттық) мөлшерлемесі негізінде бір жарым еседен кем емес ақы төленеді [13].

Мереке және демалыс күндеріндегі жұмысқа ақы төлеу еңбек немесе ұжымдық шарттың талаптарына және (немесе) жұмыс берушінің актісіне сәйкес, бірақ қызметкердің күнделікті (сағаттық) мөлшерлемесінегізінде бір жарымнан кем емес мөлшерде жасалады [13].

Құрылыс ұйымының еңбекақы төлеу қоры жоспарлау және бақылау объектісі болып табылады.

Еңбекақы төлеу қорын жоспарлау үшін бастапқы мәліметтер: кәсіпорынның 100% жұмысты аяқтауы үшін қажет өндірістер мен басқару саласындағы барлық санаттағы жұмысшылардың саны мен біліктілігі.

ҚҰРЫЛЫС ҰЙЫМЫ ӨНІМДЕРІНІҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫ

1. Құрылыс-монтаждау жұмыстарының өзіндік құнына кіретін шығындардың құрамы

Өзіндік құн - бұл құрылыс-монтаждау жұмыстарына жұмсалған мердігердің шығын құны. Өзіндік құн кәсіпорын тиімділігінің көрсеткіші бола алады. Өзіндік құн неғұрлым төмен болса, пайда соғұрлым жоғары болады [3,4].

Дайын құрылыс өнімдерін өндіруге жұмсалған шығындар есебінің негізгі міндеттері:

- құрылыс объектілері бойынша өндіріс пен тапсырыс берушіге тапсыру жұмыстарымен байланысты нақты шығындарды толық, уақтылы және нақты көрсету;

- қолданылатын нормалардан ауытқуларды анықтау;

- материалдық, еңбек және қаржылық ресурстарды пайдалануды бақылау;

- нақты өзіндік құнын оның сметалық және жоспарланған мөлшерінен ауытқуының мөлшері мен себептерін анықтау.

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының шығындары [3,4] келесі белгілерге сәйкес жіктеледі:

1) Өндіріс процесіндегі экономикалық рөліне сәйкес:

- негізгі;

- үстеме;

2) Құрамы бойынша:

- бір элементті,

- кешенді;

3) өнім көлеміне қатысты:

- шартты айнымалылар;

- шартты тұрақты;

4) пайда болу жиілігіне сәйкес (ең көп таралған классификация):

- ағымдағы;

- бір реттік;

5) өндіріс процесіне қатысу бойынша:

- өндірістік;

- коммерциялық.

Құрылыста өндірістік шығындардың екі жіктемесі қолданылады:

- шығын бағыттары бойынша;

- шығын элементтеріне сәйкес.

Шығын бағыттары бойынша бөлінеді:

- тікелей шығындар үшін;

- үстеме шығындар.

Олар нормативті кіріспен бірге құрылыс-монтаждау жұмыстарының өзіндік құнына кіреді:

ӨҚҚМЖ=ТШ+ҮШ+Кнорм,	(1.1)

мұндаТШ – тікелей шығындар; ҮШ – үстеме шығындар; Кнорм – нормативті (сметалық) кіріс.

Тікелей шығындар құрылыс-монтаждау жұмыстарын өндірумен тікелей байланысты және мыналарды қамтиды:

1) Материалдық шығындар:

- сатып алу бағасы ҚҚС есебінсіз;

- жабдықтаушы ұйымдарға үстеме ақы және өтемақы;

- тауар биржалары қызметтеріне ақы төлеу;

- кедендік баждар;

- жеткізу құны (көлік шығындары);

- дайындау-қойма шығындары;

2) жұмысшылар жалақысының шығындары (жұмысшылардың негізгі және қосымша жалақысы);

3) жұмыс істейтін машиналар мен механизмдердің шығындары:

- бір реттік (машиналар мен механизмдерді ауыстыруға байланысты шығындар; машиналарды монтаждау, бөлшектеу; рельс төсеу және т.б.);

- ағымдық (жүргізушілердің жалақысы, жанар-жағар май мен тазалағыш материалдардың құны, техникаларға техникалық қызмет көрсету және т.б.);

- жылдық (тозу, жалдау).

Үстеме шығындарқызметкерлерге қызмет көрсетумен басқаруұйымын күтумен байланысты.

Үстеме шығындар - бұл нормалармен анықталатын жанама шығындар. Үстеме шығындар құрылыс, жұмыс түрі бойынша жасалады. Үстеме шығындар тікелей шығындар нормаларымен немесе негізгі өндіріс жұмысшылары мен механизаторлардың еңбек шығындарының нормаларымен анықталуы мүмкін.

Үстеме шығындарға келесі топтар кіреді [3,4]:

1. Әкімшілік-шаруашылық қажеттілік шығындары:

- әкімшілік-шаруашылқ қызметкерлеріне еңбекақы төлеуге арналған шығындар (прораб, шебер, жоспарлау бөлімінің қызметкерлері, бастықтар, бухгалтер және т.б.);

- әлеуметтік қажеттіліктерге аударымдар (дәл сол жұмыскерлердің санаттары);

- пошта, телеграф және телефон шығындары;

- кеңсе тауарларын сатып алу шығындары;

- арнайы және мерзімді әдебиеттерге шығындар.

2. Қызметкерлерге қызмет көрсету шығындары:

- кадрларды даярлауға және қайта даярлауға байланысты шығындар;

- негізгі жұмысшылар мен механизаторлардың әлеуметтік қажеттіліктеріне аударымдар; нақты есептелген еңбекақыдан анықталады (зейнетақы қоры, әлеуметтік сақтандыру, медициналық сақтандыру);

- санитарлық-гигиеналық және тұрмыстық жағдайларды қамтамасыз етуге байланысты шығындар;

- еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау шығындары;

- тозу, жөндеу, жұмыс киімдерін жуу және т.б. шығындар.

3. Құрылыс алаңындағы жұмысты ұйымдастыру шығындары:

- құндылығы төмен және тозған заттарды, уақытша және титулдық құрылымдарды тозуға және жөндеуге кеткен шығындар;

- қалыпты геодезиялық шығындар;

- өртке қарсы және күзет жұмысын жүргізу шығындары;

- өнертапқыштық және оңтайландыру шығындары;

- өндірістік зертханаларды ұстау құны және т.б. шығындар.

4. Басқа шығындар:

- мемлекеттік мүлік пен жұмыскерлердің жекелеген санаттарын міндетті сақтандыру төлемдері;

- материалдық емес активтердің амортизациясы;

- банктік қарыздар бойынша сыйақы төлеу;

- жарнамалық шығындар және т.б.

5. Үстеме шығындар нормаларында ескерілмеген, бірақ үстеме шығындарға жататын шығындар- тапсырыс беруші қолданыстағы ережелер мен заңнамаға сәйкес өтелетін шығын (өтемақы).

Тапсырыс беруші өтейді:

- жұмысшыларды жұмыс орнына тасымалдау;

- ауысым әдісі;

- жұмысшыларды жалдауды ұйымдастыру;

- жұмысшылардың іс-сапарлары;

- объектілерді күту;

- қоршаған ортаны қорғау және т.б .;

- еңбек қабілеттілігін жоғалту себебінен сот шешіміне байланысты жеңілдіктер;

- салықтар, алымдар, төлемдер және басқа да міндетті жарналар;

- арнайы салалық және салааралық бюджеттен тыс қорларға аударымдар.

Өзіндік құн құрылымы - шығындардың белгілі бір түрлерінің олардың жалпы көлеміндегі пайызбен көрсетілген қатынасы. Әр түрлі құрылыс ұйымдарындағы өзіндік құн құрылымы әр түрлі. Бұл орындалатын жұмыс түріне, құрылыс түріне, меншік нысанына, қызмет аймағына байланысты.

Шығын элементтері бойынша бөлінеді:

1) материалдық шығындар;

2) барлық санаттағы жұмысшылардың еңбек ақысы;

3) әлеуметтік қажеттіліктерге аударымдар:

4) негізгі құралдардың амортизациясына аударымдар;

5) басқа шығындар.

Өзіндік құнды төмендету факторларына мыналар жатады:

1. Техникалық:

- пайдаланылатын материалдардың жиналуы мен зауыттық дайындығын жақсарту;

- жұмыста ыңғайлы өндірістік материалдарды пайдалану;

- өндірісті механикаландыру және автоматтандыру;

- жаңа технологияларды енгізу;

2. Ұйымдастырушылық:

- еңбек процестерінің озық карталарын қолдану;

- өндірісті ұйымдастырудың желілік, сызықтық әдістерін қолдану;

- басқарудың автоматтандырылған жүйелерін, компьютерлерді, басқарудың ғылыми негіздерін қолдану;

3. Шаруашылық:

- еңбек пен өндірісті экономикалық ынталандыру нысандарын қолдану;

- шаруашылық шешімдерді негіздеу(жоспарлау) әдістерін қолдану;

- оңтайлы ұйымдастырушылық-құқықтық нысанды таңдау;

- тапсырыс берушілермен, жеткізушілермен, мердігерлермен қатынастарды реттеу;

- құрылыс машиналары мен механизмдерінің паркін пайдалану тиімділігін арттыру;

- әкімшілік-басқару аппаратын оңтайландыру (ӘБА).

2. Өзіндік құн түрлері

Өзіндік құнның үш түрі бар:

1. Сметалық - есептеу кезінде қолданыстағы сметалық нормалар мен масштабты бағалар қолданылатын жобалық-сметалық құжаттама жиынтығын дайындау кезінде анықталатын өзіндік құн. Бұл жоспарланған құнды есептеу үшін негіз болып табылады және құрылыс компаниясына өзінің болашақ шығындарының деңгейін болжауға, ал тапсырыс беруші құрылыс компаниясымен келісім жасасқан кезде қандай келіссөздер жүргізуге болатындығын бағалауға мүмкіндік береді [3,4].

2. Жоспарланған (есептік) - белгілі бір құрылыс ұйымының құрылыс-монтаждау жұмыстарының нақты кешенін жүзеге асыру шығындарының болжамы. Жоспарланған өзіндік құн келісімшартпен белгіленген мерзімде кәсіпорынның іс жүзінде иелігіндегі машиналардың, механизмдердің және басқа ресурстардың оңтайлы және тиімді қолданысы кезіндегі жұмыс өндірісіне жұмсалған шығын мөлшерін анықтайды [3,4].

3. Нақты өзіндік құн - бұл өндіріс жағдайындағы белгілі бір жұмыс кешенін орындау кезіндегі нақты бір құрылыс компаниясының шеккен шығындар сомасы. Оған өндірістік және өндірістік емес шығындар, айыппұлдар, өсімпұлдар, және т.б. кіреді. [3,4].

3. Өзіндік құнды жоспарлау

Кәсіпорын құрылыс-монтаждау жұмыстарының шығындарын дербес жоспарлайды. Өзіндік құн құрылыс-монтаждау бағдарламасы бойынша әр объект үшін бөлек есептеледі.

Шығындарды жоспарлаудың бірнеше әдістері белгілі:

- Нормативтік әдіс. Нормативті әдіс кезінде өндірістік-жоспарлау нормалары ескеріледі.

- Тікелей есептеу әдісі. Осы әдісті қолдану кезінде жоспарланған шығындар объектінің құрылыс сметасының негізінде әрбір бап бойынша шығындардың қымбаттауы мен үнемдеуін ескере отырып анықталады.

- Факторға негізделген әдіс өндірістік бағдарламаны орындаудың бүкіл кезеңінде ұйымдастыруды жоспарлайды. Бұл жағдайда өндіріс шығындарының негізгі деңгейі қарастырылады, жоспарлау жылындағы шығындардың өзгеруі әр түрлі факторларға және жоспарлау жылының өзіндік құнына байланысты есептеледі.

Өзіндік құнды жоспарлауда зиянсыздық нүкте өте маңызды. Зиянсыздық нүктесі әдісін қолдана отырып, кәсіпорынөндірім көлемі шығындарға тең, ал кірісі нөлге тең болатын жұмыстың ең аз мөлшерін анықтай алады (1.1-сурет) [3,4].

1.1 – сурет.Зиянсыздық нүктесін анықтау

(сатудың сыни көлемі)

.Зиянсыздық нүктесі келесі формула бойынша есептеледі

Б=ЗпПв×100%,     	(1.2)

Мұнда  Б – зиянсыздық нүктесі, өндірімнен, сатудан %; Зп – тұрақты өндірістік шығындардың мөлшері, мың теңге.; Пв – маржиналдық немесежалпы пайда, мың. теңге. Барлық параметрлер бір жоспарлау аралығында есептеледі.

Бұл көрсеткіштің басты кемшілігі салықтық төлемдерді елемеу болып табылады.

ҚҰРЫЛЫСТАҒЫ ПАЙДА МЕН ТАБЫСТЫЛЫҚ

1. Құрылыстағы пайда түрлері

Пайда - бұл жалпы шығындар шегерілген компанияның немесе кәсіпорынның қызметінен алынған жалпы кіріс [3,4].

Пайда белгілі бір функцияларды орындайды:

- ынталандыру - өндірісті дамыту факторы ретінде;

- ұдайы өндірісті - табыс пен шығын арасындағы айырмашылықтың көрсеткіші ретінде;

- бақылау - экономикалық объектінің тиімділігін бағалау критерийі ретінде.

Шығындар көлемі бойынша экономикалық және бухгалтерлік пайданы ажыратады.

Бухгалтерлік пайда - бұл жалпы кіріс пен бухгалтерлік шығындар арасындағы айырмашылық. Бухгалтердің көзқарасы бойынша кәсіпорынның шығындарына машиналар, жабдықтар, шикізаттар мен материалдарды сатып алу, тауарлар мен қызметтерді өндіру процесіне қатысатын жұмысшылардың жалақысын төлеуге жұмсалған барлық шығындарды қосу керек. Барлық шығындар кәсіпорын үшін сыртқы болып табылады. Сыртқы (бухгалтерлік) шығындарға тек нақты ақшалай шығындар кіреді [3,4].

Экономикалық (таза) пайдапайда теңгіріміненкіріс салығының сомасын шегеру арқылы анықталады. Таза пайда өндірісті дамыту үшін пайдаланылады, соның арқасында компания капиталының бөлігі болып табылатын резервтік қор құрылады. Пайданың бұл үлесі қайта инвестициялау үшін пайдаланылатын негізгі капитал көзі болып табылады [3,4].

Жалпы пайда–бұл өнімді өндіру мен сатудан түскен кiрiс, ол кәсiпорынның көрсеткiшi болып табылды [3,4].

Бұл сату көлемінің өзгеруіне; сату бағасы; шикізат бағасы; бұйымдардың материалдары мен жабдықтауына; энергия мен тасымалдау тарифтеріне; жұмысшылардың еңбек шығындарына байланысты.

Жалпы пайда келесі формула бойынша анықталады

Пж=Пжұм+Пм+П+ӨК,	 (1.3)

мұндаПж – жалпы пайда, мың. теңге.; Пжұм – аяқталған жұмыстар мен қызметтерді тапсырыс берушілерге жеткізуден түскен пайда, мың теңге; Пм – мүлікті сатудан түскен пайда, мың теңге; П – көмекші және қосалқы өндірісті сатудан түскен пайда, мың теңге.; ӨК – өткізуден тыс кірістер мен шығындар, мың теңге.

Тапсырыс берушілерге аяқталған жұмыстарды және көрсетілген қызметтерді жеткізуден түскен пайда қосымша құн салығынсыз тапсырыс берушіге орындалған жұмыстың (көрсетілген қызметтердің) келісімшарттық бағасы мен оларды өндіріс шығындарының арасындағы айырма ретінде анықталады.

Мүлікті сатудан түскен пайда: негізгі қорлар, материалдық емес активтер, өндірістік құндылықтар - қосылған құн салығынсыз сату бағасы (және заңда қарастырылған басқа шегерімдер) мен негізгі қорлардың, материалдық емес активтердің, құны төмен және тез тозатын заттардың, материалдардың қалдық құнының арасындағы айырма ретінде анықталады.

Қосалқы және көмекші өндірістердің өнімдері мен қызметтерін үшінші тараптарға сатудан түскен пайда осы өнімдердің қосымша құн салығысыз сату бағасы мен өзіндік құнының арасындағы айырма ретінде анықталады.

Жалпы пайданы есептеу барысында құрылыс компаниясының өткізуден тыс операциялардан түскен кірісі мен шығыны да ескеріледі.

Инвестициялық процестің әртүрлі кезеңдерінде сметалық, жоспарланған, нақты пайда анықталады.

Сметалық пайдасметалық құжаттаманы рәсімдеу кезінде анықталады және еңбекақы төлеу қорының пайызы ретінде есептеледі. Сметалық пайданың нормативтері құрылыс-монтаждау жұмыстарының түрлері бойынша белгіленеді.

Жоспарланған пайда бизнес-жоспарды әзірлеу барысында анықталады. Жоспарланған пайда тұтастай алғанда тапсырыс берушілерге жұмыстарды тапсырудан, сондай-ақ көмекші және қосалқы өндірістік қызметтерді сатудан түскен пайда сомасы ретінде есептеледі.

Нақты пайда - бұл мердігердің белгілі бір кезеңдегі қаржылық нәтижесі. Мақсаттарға байланысты тапсырыс берушіге объектілерді тапсырудан нақты пайда есептеледі [3,4]:

Пн=Т-ҚҚС-ӨҚн,	(1.4)

мұндаТ – ақшалай түсім, мың. теңге; ӨҚн – жұмыстардың нақты өзіндік құны, мың. теңге; ҚҚС – қосымша құн салығы, мың. теңге. Бұл тауарларды өндіру процесінде құрылған құн өсімінің бір бөлігін, сатылған кезде бюджетке өндіріп алу нысаны ретінде көрсетіледі.

Салық салу сипаты салық салынатын және салық салынбайтын кірісті ажырата білуі керек.

Құрылыс ұйымдарында салық салынады:

- тапсырыс беруші орындаған және төлеген құрылыс және жөндеу жұмыстарының құны;

- құрылыс ұйымының көлік қызметтерін көрсетуден, мүлікті жалға беру қызметінен түскен кірісі және басқа ақылы қызметтер;

- өнімдерді жеткізуге арналған шарттарда қарастырылған міндеттемелерді бұзғаны үшін алынған айыппұлдарды өндіріп алу, тұрақсыздық төлемі, ақшалай қаражат.

Салық салынғаннан кейін құрылыс кәсіпорнының иелігінде қалған пайда таза пайда деп аталады.

:

2. Құрылыстағы табыстылық

Құрылыс ұйымдарының табыстылығын сипаттай отырып, олар көп пайданы ғана емес, сонымен қатар салыстырмалы көрсеткіштерді де пайдаланады, бұл компанияның жұмыс тиімділігінің деңгейін көрсетеді.

Табыстылық фирманың тиімділігін көрсетеді.

Құрылыс индустриясында табыстылықтың үш деңгейі бар [3,4]:

- сметалық;

- нақты;

- жоспарланған.

Қандай мақсаттар қойылғанына байланысты құрылыс кәсіпорындарының тәжірибесінде табыстылықтың бірқатар көрсеткіштері қолданылады.

Көбінесе олар ұйымның барлық активтерінің, барлық жұмыстың, сондай-ақ қызметтердің табыстылығыкөрсеткіштері пайдаланылады. Сонымен қатар жеке капиталдың табыстылығы да пайдаланады.

Сметалық табыстылық  деңгейіТсмесептелген сметалық пайданың Псм сметалық жұмыс құнына (құрылыс объектісінің) ҚСМРсмСсмСМР қатынасы ретінде есептеледі [3]:

Тсм=ПсмҚСМРсм×100%	             (1.5)

Жоспарлық табыстылық  деңгейі[3]формула бойынша анықталады

Тж=ПжБк×100%,	(1.6)

мұндаПж – жұмыстарды сатудан түскен жоспарлық пайда теңге.; Бк – келісілген баға, теңге.

Құрылыс пен есептеулер аяқталғаннан кейін объектінің нақты табыстылығыТн  анықталады [3,4]:

Тн=ПнҚн×100%,	(1.7)

мұндаПн – алынған өтем мен үнемділікті  ескере отырып, объектіні пайдалануға енгізуден алынған нақты пайда, теңге; Қн – құрылыс объектісінің нақты құны, теңге.

Механизацияны басқару мен трест үшін, сондай-ақ өз қаражаты есебінен жұмысты орындайтын құрылыс ұйымдары үшін өндірістің табыстылық деңгейіТөнд-с  сатудан түскен пайданың негізгі қорлардың орташа жылдық құнына(Қож) және нормаланған айналым қаржысының (АҚ) қатынасы арқылы анықталады [3,4]:

Төнд-с=ПнҚож+АҚ×100%,    	(1.8)

Ұйымның тиімділігін бағалау үшін табыстылық көрсеткішін алынған кірістерге немесе шығындарға байланысты анықтауға болады. Бірінші жағдайда, есептелген көрсеткіш сатылымының табыстылығыТсатудеп аталады (сатудан түскен табыс) [3,4]:

Тсату=Пн(К-ЖС)×100%%,	 (1.9)

мұндаК – тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатудан түскен кіріс, теңге.; ЖС – кірістерден төленген жанама салықтар, теңге.

Көбінесе құрылыста өндірістік шығындар табыстылығының көрсеткішіТш қолданылады, ол өзіндік құнның 1 теңгесінде алынған пайда деңгейін сипаттайды [3,4]:

Тш=ПнӨҚөқн×100% ,	(1.10)

мұнда ӨҚөқн –жұмыстардың (объектінің) нақты өзіндік құны, теңге.

БИЗНЕС-ЖОСПАР

1. Бизнес-жоспардың мақсаты

Бизнес-жоспар - бұл кәсіпорын (компания) шешуі қажет міндеттерін, алға қойылған мақсаттар мен оларға жету жолдарын, қойылған мақсаттарға қол жеткізу нәтижесінде кәсіпорынның және/немесе жобаның техникалық-экономикалық көрсеткіштерін сипаттайтын, нақты құрылымдалған және мұқият дайындалған құжат. Онда ағымдағы уақытты бағалау, жобаның күшті және әлсіз жақтары, нарықты талдау және өнімдер мен қызметтерді тұтынушылар туралы ақпарат берілген [14].

Бизнес-жоспар [14] келесі мақсаттарға жету үшін жасалады:

- бәсекелі ортадағы жобаның өміршеңдігін анықтауға мүмкіндік береді;

- жобаны (кәсіпорынды, компанияны) дамыту бойынша нұсқаулық;

- сыртқы инвесторлардан қаржылық қолдау алудың маңызды құралы ретінде қызмет етеді.

Бизнес-жоспар негізінен жоба қатысушыларының үш санатына арналған:

1) Менеджерлер - бизнес-жоспарды құрушылар, оларды әзірлеу, жоғарыда аталған нәтижелерге қосымша, жоспарлау процесінің өзінен айқын пайда алуға мүмкіндік береді;

2) фирманыңкелешектегі даму тұрғысынан бизнес-жоспарды құруға мүдделі меншік иелері;

3) Кредиторлар - әдетте банктер, олар үшін жобаның коммерциялық тартымдылығын растайтын бизнес-жоспар міндетті құжат болып табылады.

2. Бизнес-жоспардың құрамы

Әдетте, бизнес-жоспарға келесі бөлімдер кіреді [14]:

1. Кіріспе бөлім:

- компанияның атауы мен мекен-жайы;

- құрылтайшылар;

- жобаның мәні мен мақсаты;

- жобаның құны;

- қаржыландыру қажеттілігі;

- құпиялыққа сілтеме.

2. Саладағы жағдайды талдау:

- қазіргі жағдай, саланың даму тенденциясы;

- жобаның бағыты, мақсаттары.

3. Ұсынылған жобаның мәні:

- өнімдер (қызметтер немесе жұмыс);

- ҰӨРрұқсаты;

- патенттік құқықтар.

4. Нарықты талдау:

- өнімнің ықтимал тұтынушылары;

- әлеуетті бәсекелестер;

- нарықтың көлемі және оның өсуі;

- нарықтың болжамды үлесі.

5. Маркетинг жоспары:

- бағалар, баға саясаты;

- сату арналары;

- жарнама;

- жаңа өнімді жылжытуға арналған болжам.

6. Өндіріс жоспары:

- өндіріс процесі;

- өндірістік объектілер;

- жабдықтар;

- шикізат, материалдар, жабдықтар мен жұмысшыларды жеткізу көздері;

- қосалқы мердігерлер.

7. Ұйымдастыру жоспары және қызметкерлерді басқару:

- меншік нысаны;

- серіктестер, кәсіпорын иелері туралы ақпарат;

- ұйымдастырушылық құрылым.

8. Тәуекел деңгейін анықтау:

- кәсіпорынның әлсіз жақтары;

- балама стратегиялар.

9.Қаржы жоспары:

- пайда туралы есеп;

- ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп;

- теңгерімдік жоспар;

- залалсыз нүкте.

10. Қосымшалар:

- келісімшарттардың, лицензиялардың көшірмелері және т.б .;

- бастапқы деректер алынған құжаттар көшірмелері;

- жеткізушілердің бағалары.

10.Приложения:

- Копии контрактов, лицензии и т.п.;

- Копии документов, из которых взяты исходные данные;

- Прейскуранты поставщиков.

3. Дайындау қағидалары.

Бизнес-жоспарды жасаушылар

Бизнес-жоспарды кәсіпкер немесе кәсіпқой кеңесшілердің көмегімен кәсіпорын мамандары жасаған кезде оңтайлы нұсқа болып табылады.

Соңғылары жобаны «көруге», дұрыс екпін қоюға, жобаның тиімділігін бағалауға және бизнес-жоспарға «тауарлық түрді» жасауға көмектеседі.

Әсіресе нарық талдауын, маркетинг жоспарын, тәуекелдерді талдау мен қаржылық жоспарды дайындауда кәсіби кеңесшілердің рөлі ерекше.

Кіріспе бөлім (жобаның қысқаша мазмұны)

Кіріспе бөлім, әдетте, бүкіл жоспар жасалғаннан кейін жазылады. Ол қысқа (2-3 беттен аспауы керек) және тәуелсіз жарнамалық құжат ретінде қарастырылуы керек, өйткені онда бүкіл бизнес-жоспардың негізгі ережелері көрсетіледі.

Кіріспе бөлім әлеуетті инвестордың қызығушылығын оятатындай жазылуы керек. Кіріспе бөлімнің мазмұны бойынша, инвестор уақытты жоғалтып, жоспарды соңына дейін оқып шығу керек пе деген мәселені шешеді. Ұсынылған жобаның негізгі ережелерін нақты және сенімді түрде баяндау керек, атап айтқанда: кәсіпорын неменайналысады, оған қанша қаражат қажет болады, өнімге (жұмысқа немесе қызметке) деген сұраныс қандай және компания неліктен сәттілікке жетеді.

Саладағы жағдайды талдау.

Онда болашақ жобаның негізгі бағыттары мен мақсаттары сипатталады.

Жаңа жоба идеясын саладағы қазіргі жағдайға байланысты ұсыну маңызды.

Бизнес-жоспарда саладағы ағымдағы жағдайды және құрылыстың осы түрінің даму тенденциялары туралы ақпаратты талдауға кеңес беріледі.

Соңғы жаңалықтар туралы ақпарат беру, әлеуетті бәсекелестердің тізімі, олардың күшті және әлсіз жақтарын көрсету ұсынылады.

Сондай-ақ, осы саланың барлық болжамдарын зерделеп, нәтижесінде кәсіпорынның тауарлары немесе қызметтері қай тұтынушыға арналған деген сұраққа жауап берілуі керек.

Ұсынылған жобаның мәні.

Нарыққа ұсынылатын өнімдер мен қызмет түрлеріне нақты анықтама мен сипаттама берілуі керек.

Өнім өндіруге қажетті технологияның кейбір аспектілері көрсетілуі керек.

Өнімдердің негізгі сипаттамаларын сипаттау кезінде осы өнімдердің әлеуетті сатып алушылар үшін артықшылықтарына баса назар аударылады.

Өнімдердің немесе қызметтердің бірегейлігі мен ерекшеліктеріне назар аудару керек.

Өнімге деген патенттер немесе авторлық құқықтар немесе бәсекелестердің нарыққа шығуына кедергі келтіретін басқа да себептер сипатталуы керек.

Нарықты талдау.

Өнімдер нарығы және маркетинг - бұл жобаның сәтті болуының шешуші факторлары.

Инвесторды жоба өнімін сату нарығының бар екеніне сендіру үшін кәсіпорын үшін ең бастысы болатын нарық сегментін анықтау қажет.

Бәсекеге қабілетті нарық сегментін анықтағаннан кейін осы сегмент ішіндегі клиенттер (сатып алушылар) құрылымының сипаттамасы келтіріледі.

Тікелей бәсекелестерді, олардың күшті және әлсіз жақтарын анықтау, нарықтағы әр бәсекелестің әлеуетті үлесін бағалау маңызды.

Бұл жобаның өнімдері сапа, баға, тарау, жарнама және басқа көрсеткіштер бойынша басқалармен бәсекеге түсе алатындығын көрсету қажет [14].

Маркетинг жоспары.

Клиенттердің өнімді сатып алуының себептері көрсетіледі. Онда жаңа өнімді немесе қызметті қалай сатуға болатындығы, ол үшін қандай баға талап етілетіні және жарнама саясатын жүргізу әдісі сипатталады.

Бөлімде маркетингтік орналасу жасалады (өнімнің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету) және бәсекелес өнімдерінің сипаттамасымен салыстырғанда тауарлардың (жұмыстардың немесе қызметтердің) негізгі сипаттамалары көрсетіледі.

Әрі қарай қарастырылады: бағалар, баға саясаты, сауда саясаты, тарату арналары, жарнама және өнімді нарықта жылжыту, өнімді қолдау саясаты, әлеуетті сатып алушылардың қызығушылығы, жаңа өнімді жылжыту болжамы және оған деген сұраныс [14].

Өндірітік жоспар.

Бөлімде барлық өндірістік және басқа жұмыс процестері сипатталуы керек.

Үй-жайларға, олардың орналасқан жеріне, жабдықтарына және қызметкерлеріне қатысты барлық мәселелер қарастырылады. Егер кейбір операциялар қосалқы мердігерлерге тапсырылса, олар туралы ақпарат берілуі керек. Өндіріс ағындарының сызбасын, жеткізушілер туралы мәліметтер көрсетілген өндірістік жабдықтардың, шикізат пен материалдардың тізімін, жобалық құнын, сондай-ақ болашақта қажет болуы мүмкін өндірістік жабдықтардың тізімін беру қажет.

Соңында, бұл бөлімдеөнімді шығару жылдамдығының қаншалықты тез артуы немесе кемуі туралы мәліметтер көрсетілуі керек [14].

Ұйымдастыру жоспары, қызметкерлерді басқару.

Бөлімде құрылған кәсіпорынның меншік нысаны көрсетіледі: жеке кәсіпорын, серіктестік немесе акционерлік қоғам бола ма.

Болашақ кәсіпорынның ұйымдық құрылымы келтіріледі. Қызметкерлер саны мен оларды көбейту, білім беру мен оқыту, сонымен қатар, кеңесшілерді, менеджерлерді тарту туралы ақпарат беріледі.

Бұл бөлімде жетекші көшбасшыларды қолдау және ынталандыру механизмі, яғни бизнес-жоспарда көрсетілген мақсаттарға қол жеткізуге қалай қызығушылық танытатындығы, әр менеджердің жұмысы қалай төленетіні туралы ақпарат көрсетіледі [14].

Тәуекелдерді талдау.

Тәуекел дәрежесін бағалау және бизнес тап болуы мүмкін проблемаларды анықтау қажет.

Жобаның тәуекелділігімен байланысты негізгі жайттар қарапайым және объективті сипатталуы керек.

Факторлардың ешқайсысы кәсіпорынға нақты қауіп төндірмесе де, бизнес-жоспарда олар туралы толығырақ айтып, неге бұл туралы алаңдамау керектігін түсіндіріп беру керек.

Бет алыс стратегиясын алдын-ала ойластырып, кенеттен пайда болған ықтимал қауіпті жағдайлардан шығу жолдарын ұсынған пайдалы.

Әлеуетті инвестордың көзінде балама бағдарламалар мен стратегиялардың болуы кәсіпкер мүмкін қиындықтар туралы білетіндігін және оларға алдын-ала дайындығын көрсетеді [14].

Қаржылық жоспар.

Қаржы жоспары бизнес-жоспардың маңызды бөлігі болып табылады. Оның негізгі көрсеткіштері - өндіріс пен өткізу көлемі, сатудан түскен кіріс, пайда, таза айналым капиталы, өзіндік құн және басқалар.

Қаржылық жоспар 3-5 жылға жасалады және оған кіреді: кірістер туралы есеп, ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп, теңгерімдік есеп беру, сондай-ақ төлем қабілеттілігі мен өтімділікті сипаттайтын көрсеткіштер тобы, активтерді басқару, несиенің меншікті капиталға қатынасы.

Қаржылық жоспарды дайындау кезінде нақты ақша ағымының жағдайы, кәсіпорынның тұрақтылығы, қаражат көздері мен пайдаланылуы талданады. Қорытындылай келе, зиянсыздық нүктесі анықталады [14].

Қосымшалар.

Бизнес-жоспардың қосымшаларында негізгі мәтіннің құрамына кірмейтін, бірақ бизнес-жоспарда көрсетілген құжаттар ұсынылады.

Қосымшада келесі құжаттар беріледі:

- өнім туралы техникалық мәліметтер;

- келісімшарттардың, лицензиялардың көшірмелері;

- патенттік құжаттар туралы мәліметтер;

- бастапқы деректер алынған құжаттар көшірмелері;

- тауарлар мен нарықтағы кеңес берушілердің мәлімдемелері;

- басшылардың жеке деректері;

- сауалнамалар мен зерттеулер жүргізудің тәртібі мен әдісі туралы ақпарат;

- бухгалтерлік құжаттардың тексеруі туралы есеп;

- жеткізушілердің бағалары.

Егер жобаның идеясы қолайлы болса, онда жобаның нәтижелерін (құндылықтарын) анықтау үшін кешенді (техникалық, экономикалық, коммерциялық, экологиялық, әлеуметтік, ұйымдастырушылық) жобалық талдау жүргізіледі.

Жобаның инвестициялық алдындағы (бастапқы) кезеңіндегі орталық жұмыс - бұл құрылыстың техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу.

Оның нәтижелері бойынша инвестициялық шешім қабылданады,оның ішінде алдын ала келісілген жерді алу және оны объектінің құрылысына беру.

Дәл осы кезеңде бизнес-жоспар жасалады - бұл жобаны бағалауға және негіздеуге мүмкіндік беретін негізгі құжат.

ҚҰРЫЛЫСТАҒЫ БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП НЕГІЗДЕРІ

1. Бухгалтерлік есептің мақсаттары мен міндеттері

Бухгалтерлік есеп - бұл барлық шаруашылық операцияларды үздіксіз және құжаттық есепке алу арқылы мүліктер, ұйымдардың міндеттемелері және олардың қозғалысы туралы ақшалай түрде ақпаратты жинаудың, тіркеудің және қорытындылаудың реттелген жүйесі [3,4].

Бухгалтерлік есеп мақсаты -толық және сенімді ақпаратты қалыптастыру, оны ішкі және сыртқы пайдаланушылармен қамтамасыз ету, сонымен қатар құрылыс кәсіпорнының даму тенденцияларын анықтау, әртүрлі баламаларды таңдау және басқару шешімдерін қабылдау мақсатында  талдау, түсіндіру және пайдалану [3,4].

Бухгалтерлік есеп міндеттеріне [3,4] кіреді:

- қаржылық есеп берудің ішкі пайдаланушылары үшін - басшыларға, құрылтайшыларға, ұйымдардың қатысушылары мен меншік иелеріне, сонымен қатар сыртқы - инвесторларға, несие берушілерге және т.б. үшін ұйымның қызметі туралы және оның мүліктік жағдайы туралы толық және сенімді ақпаратты қалыптастыру;

- қаржылық есептіліктің ішкі және сыртқы пайдаланушыларына ұйымның шаруашылық операцияларды жүзеге асыру кезінде  материалдық, еңбек және қаржылық ресурстардыбекітілген нормалар, норматив пен сметаларға сәйкес пайдаланылуын, Қазақстан Республикасының заңдылығыныңсақталуын қадағалау мақсатындақажетті ақпаратты ұсыну;

- жағымсыз құбылыстардың алдын алу және ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметі, ішкі резервтерді анықтау мен жұмылдыру, ұйымның ағымдағы кезеңге және болашаққа арналған нәтижелерін болжау;

- құрылыс өнімінің нақты өзіндік құнын қалыптастыру;

- ішкі өндірістік резервтерді анықтау, оларды жұмылдыру және пайдаға тиімді пайдалану.

1 – сурет.  Бухгалтерлік есеп объектілері

Бухгалтерлік есеп объектілері(1-сурет) [3,4]:

- кәсіпорын мүлкі - негізгі құралдар, материалдық емес активтер және т.б .;

- кәсіпорынның міндеттемелері - есеп айырысулар, мәмілелер және т.б .;

- шаруашылық операциялар - кәсіпорынның қызметімен байланысты операциялар.

2. Бухгалтерлік есептің негізгі қағидалары

Қағида- бухгалтерлік есептің ғылым ретінде негізі, бастапқы, базалық ұстанымы болып табылады, ол одан туындайтын барлық кейінгі мәлімдемелерді анықтайды. Бухгалтерлік есептің негізгі қағидаларынатоқталайық [3,4].

Автономия қағидаты бойынша ұйым біртұтас тәуелсіз заңды тұлға ретінде болады; ұйымның мүлкі оның меншік иелерінің, қызметкерлерінің және басқа заңды тұлғалардың мүлкінен қатаң бөлінеді. Бухгалтерлік есеп мәліметтері мүлікті басқару мақсаттарына жауап беретін, ұйымның қызмет ету барысында жүзеге асыратын міндеттемелеріне және шаруашылық операцияларына сәйкес келетін біртұтас жүйені білдіреді. Шаруашылық процестеріне әсер етпейтін есеп элементтері есепке алу жүйесінен артық ретінде шығарылған. Теңгерім туралы бухгалтерлік есепте осы нақты ұйымның меншігі ретінде танылған мүлік қана көрсетіледі.

Қосарланған есепке алу қағидаты - бұл шаруашылық құбылыстарды, фактілерді және операцияларды шоттарда алдын-ала анықталған екі еселік жазба қолдану арқылы көрсету: бір уақыттабірдей сомаға бір шоттың дебеті мен басқа бухгалтерлік шоттың несиесінде.

Әрекеттегі ұйымныңқағидатыұйым қалыпты жұмыс істейді және жеткізушілер, тұтынушылар және басқа серіктестер алдындағы міндеттемелерді белгіленген тәртіпте орындай отырып, жақын болашақта өзінің нарықтағы жағдайын сақтайды дегенді болжайды. Бұл қағидат ұйым активтерін осы активтерді қолдану арқылы алуға болатын болашақ кірістермен байланыстыруды қажет етеді.

Әділдік (тіркеу) қағидаты барлық шаруашылық операциялар бухгалтерлік есепте көрініс табуы, бухгалтерлік есеп жүргізудің барлық кезеңдері ішінде тіркелуі, бухгалтерлік есеп жүргізілетін растама құжаттармен расталған болуы керек.

Абайлаушылық (консерватизм) қағидаты активтердің (немесе кірістердің) жоғарылауын және міндеттемелердің (немесе шығындардың) төмендеуін болдырмауға мүмкіндік беретін белгісіздік жағдайында жүргізілетін есептеулерде қажет болатын тұжырымдарды қалыптастыру процесінде белгілі бір сақтық деңгейінбілдіреді. Абайлаушылық қағидатын сақтау жасырын резервтер мен артық резервтердің пайда болуын, активтерді (немесе кірістерді) әдейі төмендету немесе міндеттемелерді (немесе шығындарды) қасақана асыруды болдырмауға көмектеседі.

Есептеу қағидасы (шаруашылық қызметтің шартты фактілері) барлық операциялар төлем кезінде емес, олар пайда болған кезде тіркеледі және сол есеп беру кезеңіне жатады.

Мерзімділік қағидатыесептік ақпараттың тұрақты, кезеңді түрде қайталанатын теңгерімдік жиынтықты білдіреді - жыл, жартыжылдық, тоқсан, ай сайын бухгалтерлік теңгерімді және есеп берудің басқа нысандарын дайындау; бұл қағида бухгалтерлік деректердің салыстырмалы болуын қамтамасыз етеді, белгілі бір кезеңдерден кейін қаржылық нәтижелерді есептеуге мүмкіндік береді.

Құпиялылық қағидатыбойынша ішкі есептік ақпараттың мазмұны ұйымның коммерциялық құпиясы болып табылады және оны жария ету мен шаруашылық субъектінің мүдделеріне зиян келтіргені үшін жауапкершілік қарастырылған.

Ақшаны өлшеу қағидатышаруашылық қызмет фактілерін сандық түрде өлшеу және мемлекет валютасын өлшеу бірлігі ретінде қолдануды қамтиды.

3. Бухгалтерлік теңгерім, оның мазмұны мен құрылымы

Бухгалтерлік теңгерім дегеніміз - белгілі бір уақытта  мүлікті құрамына, орналасқан жеріне және қалыптасу көздеріне сәйкес экономикалық топтастыру тәсілі (2-сурет).

2 – сурет.Бухгалтерлік теңгерім құрылымы

Бухгалтерлік теңгерім - бұл екі жақты кесте. Теңгерімнің сол жағында мүлік құрамы мен орналасқан жері туралы көрсетіледі - бұл теңгерімнің активі (3-сурет), оң жағында осы мүліктің пайда болу көздері көрсетілген - теңгерімнің пассиві (4-сурет).

Бухгалтерлік теңгерімді құрудың негізі бухгалтерлік есеп объектілерін олардың шаруашылық қызмет процесіндегі және қалыптасу көздеріндегі функционалды рөліне қарай топтастыру болып табылады.

3 – сурет. Теңгерім активінің құрамы

4 – сурет. Теңгерім пассивінің құрамы

Бухгалтерлік теңгерімнің қорытындысында активтер мен пассивтер үшін арнайы тармақ бар - «Теңгерімнің валютасы».

4. Бухгалтерлік есеп элементтері

Бухгалтерлік есеп құрамына бірнеше элементтер кіреді (5-сурет) [3,4].

5 – сурет. Бухгалтерлік есеп элементтері

Құжаттама– құжаттардың көмегімен шаруашылық операцияларды жасалу уақыты мен орнында алғашқы тіркеу. Құжаттама бухгалтерлік есептің негізгі белгілерінің бірі болып табылады, өйткені ол шаруашылық процестерді үнемі бақылауға мүмкіндік береді.

Түгендеу - мүліктің нақты болуының бухгалтерлік есеп мәліметтеріне сәйкестігін тексеру әдісі.

Шот - бұл экономикалық топтау, онда меншіктің жай-күйі, оны қалыптастыру көздері және шаруашылық операциялары туралы ағымдағы ақпарат жүйеленеді және жинақталады.

Екі қайтара жазба - бухгалтерлік есеп шоттарындағы шаруашылық операцияларды реттеу әдісі. Бұл әдісте әрбір шаруашылық мәміле екі бухгалтерлік есепте тең мөлшерде жазылады.

Калькуляция - бұл бұйымдардың, тауарлардың, орындалған жұмыстардың және көрсетілген қызметтердің, сондай-ақ материалдық ресурстар мен сатылған өнімнің (жұмыс, қызмет) құнын есептеу әдісі; бұл бухгалтерлік есеп әдісінің элементтерінің бірі болып табылады және әртүрлі шаруашылық процестер мен олардың кезеңдерін құндылық түрінде білдіруге мүмкіндік береді.

Бағалау - кәсіпорын меншігі мен оның көздерін ақшалай түрде білдіру тәсілі. Мүлікті бағалау ақшалай түрде көрсетілген нақты шығындарға негізделеді.

Үш бағалау әдісі бар:

- орташа өзіндік құн бойынша;

- «FIFO» (ФИФО) алғашқы сатып алудыңөзіндік құны бойынша;

- «LIFO»  (ЛИФО) соңғы сатып алудыңөзіндік құны бойынша.

ФИФО - материалдық құндылықтарды алғашқы сатып алу бағалары бойынша бағалауға мүмкіндік беретін әдіс. Материалдықшығындар бірінші, содан кейін екінші, үшінші сатып алу кезіндегі бағалар бойынша есептеліп, толық есептен шыққанға дейін жалғасады.

ЛИФО - материалдық құндылықтарды соңғы сатып алу бағалары бойынша бағалауға мүмкіндік беретін әдіс; шығындарды есептен шығару материалдық құндылықтарды соңғы сатып алу құны, содан кейін оның алдыңғысы бойынша және т.б. жүргізіледі.

Кәсіпорындардың бухгалтерлік есептері - белгілі бір кезеңдегі (ай, тоқсан, жыл) құрылыс компаниясының өндірістік, шаруашылық және қаржылық қызметін сипаттайтын көрсеткіштер жүйесі.

Есептік көрсеткіштер кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау, басқару шешімдерін дайындау, негіздеу және қабылдау, кәсіпорынның нарықтағы жағдайын бағалау үшін қолданылады.

ҚҰРЫЛЫС ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУ

1. Құрылыс ұйымдарының өндірістік-шаруашылық қызметін талдаудың мақсаттары мен түрлері

Қаржылық-шаруашылық қызметті талдау ұйымның экономикалық тиімділігін арттыруда, оны басқаруда, қаржылық жағдайын нығайтуда маңызды рөл атқарады.

Экономикалық талдау - бұл ұйымдардың тиімділігін арттыру үшін пайдаланылмаған резервтерді анықтау мақсатында ұйымдардың экономикасын, олардың бизнес-жоспарларды орындау кезіндегі жұмысын бағалау, мүліктері мен қаржылық жағдайын бағалау тұрғысынан зерттейтін экономикалық ғылым [3,4].

Экономикалық талдаудың міндеттері: кәсіпорындардың тиімділігін арттыру үшін резервтерді анықтау және іске асыру, ең төменгі жұмыс күші мен қаражаты бар өнім (жұмыс, қызмет) өндірісін арттыру, кәсіпорынның табыстылығын қамтамасыз ету [3,4].

Экономикалық талдаудың міндеттері [3,4]:

- жоспардың орындалуын және жалпы кәсіпорын үшін және жеке бөлімшелер үшін өндірістік тиімділікті зерттеу және әділ бағалау;

- шешімдердің ғылыми-техникалық және есеп-экономикалық негіздемесін қамтамасыз ету;

- ішкі өндірістік резервтерді және оларды ұтымды пайдалану жолдарын анықтау;

- өндіріс тиімділігін арттыру үшін озық тәжірибелерді жинақтау және тарату;

- кәсіпорындар мен оның бөлімшелерінің қызметіне ағымдағы бақылауды жүзеге асыруға жәрдемдесу;

- бизнес-жоспарлар мен нормативтердің (оларды жасау барысында) ғылыми-экономикалық негіздемесін арттыру;

- еңбек, материалдық және қаржылық ресурстарды пайдаланудың экономикалық тиімділігін анықтау;

- басқару шешімдерінің оңтайлылығын негіздеу және тексеру. Басқарушылық иерархияның барлық деңгейлеріндегі экономикалық қызметтің сәттілігі көшбасшылық деңгейіне, уақытылы қабылданған басқару шешімдеріне байланысты болады.

Дұрыс талдаудың міндетті шарты - бұл экономикалық қызметке және оның нәтижелеріне әсер ететін себептердің экономикалық негізделген жіктелуі. Көрсеткіштердің өзара байланысы мен өзара тәуелділігі тауарларды өндіру мен олардың айналымының объективті шарттарымен анықталады. Әр көрсеткіш басқасына тәуелді, әр фактордың өзіндік мәні бар.

Экономикалық талдау басқару шешімдерін оңтайландыруға негіз болатын экономикалық ақпарат жүйесіне негізделген.

Экономикалық талдауды ақпараттық қолдаумен ұйымдастырылуына бірқатар талаптар қойылады [3,4]:

- Аналитикалық (табыс көзіне қарамастан ақпараттың экономикалық талдау қажеттіліктерін қанағаттандыру мүмкіндігі)

- Әділдік (зерттелген құбылыстар мен процестердің сенімді көрінісі);

- Шапшаңдық (ақпаратты уақтылы алу);

- Бірліктік (ақпарат көздерінің қайталанбауы);

- Ұтымдылық (деректерді жинауға, сақтауға және пайдалануға ең аз шығын жұмсау);

- зат, зерттеу объектісі, уақыт кезеңі, көрсеткіштерді есептеу әдістемесі және басқа да белгілер бойыншасалыстыру.

Экономикалық талдауға арналған деректер көзі [3,4]:

-Жоспарланған - ұйым үшін әзірленген жоспарлардың барлық түрлері (перспективалық, ағымдағы, пайдалану жоспарлары, технологиялық карталар), нормативтік материалдар, сметалар;

- Есептік - бухгалтерлік, статистикалық және оперативті, қаржылық есептердің құжаттарын қамтитын мәліметтер. Талдауды ақпараттық қамтамасыз етудегі жетекші рөлді шаруашылық құбылыстар, процестер және олардың нәтижелері толықтай көрсетілген бухгалтерлік есеп пен есеп беру алады;

- Есептен тыс - жоғарыда аталмаған мәліметтер мен кәсіпорынның шаруашылық қызметін реттейтін құжаттар. Оларға мыналар жатады: ресми құжаттар (Қазақстан Республикасының заңдары, президенттің жарлықтары, үкімет қаулылары, тексеру актілері, ұйым басшыларының бұйрықтары); шаруашылық-құқықтық құжаттар (келісімшарттар, келісімдер, сот шешімдері); озық тәжірибе материалдары (мерзімді басылымдар, БАҚ); техникалық және технологиялық құжаттама; жеке жұмыс учаскелеріндегі өндіріс жағдайын арнайы зерттеу материалдары (уақытты межелеу, сауалнама жүргізу); ауызша ақпарат және т.б.

Ақпарат келесі белгілер бойынша жіктеледі:

- зерттеу затына қатысты - негізгі, көмекші;

- түсім жиілігіне қатысты - жүйелі және эпизодтық (қажет болған жағдайда жасалады, мысалы, жаңа бәсекелес туралы ақпарат);

- ақпаратты өңдеу процесіне қатысты - біріншілік (бастапқы есепке алу деректері, түгендеу, зерттеулер) және екіншілік (есеп беру, нарықтық шолу);

- обектіге қатысты - ішкі (бухгалтерлік есеп мәліметтері, ұйым үшін әзірленген нормативтік құжаттар) және сыртқы (статистикалық жинақтар, конференция мәліметтері).

Өндірісті талдау - бұл жоғары сапалылық, пайдалылық және жоғары төзімділік кезінде шығындарды азайтуға бағытталған жекелеген өнімнің функцияларын, нақты өндірістік-шаруашылық процесс пен басқару құрылымын жүйелі түрде зерттеу.

Өндірістік талдаудың ерекшелігі - оқшаулау – ғылыми-техникалық талаптарға сәйкестігі тұрғысынан тексеруден өтпеген, есеп нүктесі ретінде алдын-ала анықталған және әзірленген өнімдер мен қызметтерді шығаруға дайындау алынады.

Өндірістік талдау қағидалары [3,4]:

- шығармашылық ойлау;

- жүйелік;

- жиынтықтылық;

- талдау объектілерінің функционалдығы және оны іске асыру шығындары.

Нарықтық қатынастардың дамуы жағдайында бухгалтерлік есеп екі салаға бөлінеді: қаржылық және басқарушылық есеп.

Басқару талдауы басқарушылық есептің мазмұнына кіреді, ол жүйелік дәстүрлі есеп пен проблемалық есепке алудан тұрады және кәсіпорынның меншік иелері мен әкімшілігінің мүдделеріне сай басқарушылық шешімдерді әзірлеуге бағытталған.

Басқару талдауын жүргізу мемлекетпен реттелмейді, оны ұйымдастыру мен әдістерін кәсіпорын басшылығы анықтайды, онымен басқару міндеттері шешіледі.

Басқару талдауына (өндірістік және шаруа ішілік) [3,4] кіреді:

- бизнес-жоспарларды негіздеу және іске асыру кезіндегі талдау;

- маркетинг жүйесіндегі талдау;

- шаруашылық қызметтің тиімділігін кешенді экономикалық талдау;

- өндірістің техникалық-ұйымдастырушылық деңгейін және басқа жағдайларын талдау;

- өндірістік ресурстарды пайдалануды талдау;

- өнім көлемін талдау;

- шығындар, нәтижелер мен кірістердің өзара байланысын талдау.

Бухгалтерлік есептілікке сәйкес ұйымның қаржылық талдауының қазіргі әдістері, әдетте, бастапқы және есептік көрсеткіштердің келесі негізгі өзара байланысты блоктарын қамтиды:

- қаржылық нәтижелер (кірістер, шығыстар, пайда);

- табыстылық (капитал, активтер, өнімді өндіру және сату);

- іскерлік белсенділік (ресурстардың айналымы және пайдаланудың тиімділігі (активтер, капитал));

- қаржылық жағдай (теңгерім көрсеткіштерінің құрылымы мен динамикасы, өтімділік, төлем қабілеттілігі, қаржылық тұрақтылық).

2. Өндірістік-шаруашылық қызметті талдау әдістері мен тәсілдері

Экономикалық талдау әдісі- бұл шаруашылық процестердің қалыптасуы мен дамуын зерттеудің диалектикалық тәсілі.

Экономикалық талдау әдісінің сипаттамалық белгілеріне экономикалық қызметті жан-жақты сипаттайтын көрсеткіштер жүйесін қолдану; көрсеткіштердің өзгеру себептерін зерттеу; әлеуметтік-экономикалық тиімділікті арттыру мақсатында олардың арасындағы байланысты анықтау және өлшеужатады.

Экономикалық талдаудың әдістемесі - экономикалық ақпаратты өңдеуде қолданылатын әдістер жиынтығы.

Экономикалық талдау әдістері:

1) жалпыны айқындайтын жекелер, шаруашылық процестерге қатысты;

2) жалпы, экономикалық процестерді зерттеуде қолданылатын аналитикалық жұмыс әдістерінің жиынтығы.

Алдын-ала талдаудың әдістері:

1. Үздіксіз бақылау - барлық қол жетімді деректерді зерттеу және өңдеу;

2. Іріктемебақылау –жалпы жиынтықтан тек іріктеме жиынтықтар тексерілетін бақылау;

3. Мәліметтерді салыстыру - экономикалық құбылыстардың өзара байланысын, динамикасы мен нәтижелілік дәрежесін анықтауға мүмкіндік беретін әдіс; салыстырудың келесі түрлері болады:

- есептілік пен жоспарлық көрсеткіштерді салыстыру;

- жоспарланған көрсеткіштер мен алдыңғы кезеңнің көрсеткіштерін салыстыру;

- есептік көрсеткіштер мен алдыңғы кезеңнің көрсеткіштерін салыстыру;

- саланың орташа деректерімен салыстыру;

- көрсеткіштерді біртектес кәсіпорындардың көрсеткіштерімен салыстыру;

4. Мәліметтерді жинақтау және топтау; мәліметтер жиынтығы - нақты жүйеде орындалған қорытынды есептеулерді қолдану арқылы статистикалық материалдар жиынтығы;

5. Абсолютті және салыстырмалы мәндерді есептеу; абсолютті статистикалық мәндер - әлеуметтік құбылыстардың сандық белгілерінің мөлшерін білдіретін көрсеткіштер; салыстырмалы статистикалық мәндер - әлеуметтік құбылыстардың сандық байланысын сипаттайтын жалпылама көрсеткіштер;

6. Орташа мәндер мен вариация көрсеткіштерін есептеу; орташа мән - біртекті әлеуметтік құбылыстардың жиынтығының жалпылама сипаттамасы (арифметикалық орташа, салмақты гармоникалық орташа, мода, медианалар). Орташа мән бірлігіне шаққандағы деңгейін сипаттайды және сол типтегі жеке мәндерді жинақтайды;

7. Динамика қатарларын қарастыру. Динамикақатары (уақыт қатары) - бұл әлеуметтік құбылыстың өзгеруін сипаттайтын уақыт аралығында орналасқан статистикалық көрсеткіштер;

8. Графикалық әдіс;

9. Эвристикалық әдіс.

Факторлық талдау әдістеріне мыналар кіреді:

- белгілі бір құбылыс деңгейінің өткен уақыт деңгейіне немесе негіз ретінде алынған белгілі бір құбылыс деңгейіне қатынасын білдіретін салыстырмалы көрсеткіштерге негізделген индексті;

- жекелеген факторлардың тиісті жиынтық көрсеткішке әсерін есептеу үшін қолданылатын тізбекті алмастыру әдісі;

- абсолютті айырмашылықтар әдісі;

- салыстырмалы айырмашылықтар әдісі;

- үлестік қатысу әдісі;

- интегралды;

- логарифм әдісі.

3. Құрылыс ұйымдарының қаржылық жағдайын талдау

Құрылыс ұйымдарының қаржылық жағдайын талдау көрсеткіштер топтары бойынша жүргізіледі (1.1-сурет), осы көрсеткіштердің кейбірін қарастырайық.

1.1 – сурет. Құрылыс ұйымдарының қаржылық

жағдайының көрсеткіштері

Анализ баланса

Для проведения анализа данные бухгалтерского баланса представляют в укрупненном виде, т.е. производится агрегирование баланса – группировка его статей по определенным при-знакам (рис. 1.2).

Теңгерімді талдау

Талдауды жасау үшін бухгалтерлік теңгерім мәліметтері кеңейтілген түрде ұсынылады, яғнитеңгерімді біріктіру - белгілі бір белгілер бойынша баптарын топтастыру (1.2 - сурет).

1.2 – сурет.  Теңгерімді біріктіру

Теңгерімді біріктіргеннен кейін мүліктің (активтердің) құнының құрамы, құрылымы мен динамикасына және оны қалыптастыру көздеріне (пассивтерге) талдау жасалады. Ол үшін көрсеткіштердің үш тобы анықталады:

- Динамика көрсеткіштері - есепті кезеңдегі мүліктің және оны қалыптастыру көздері құнының абсолютті және салыстырмалы өзгерісі. Абсолютті өзгерісті есептеу үшін есепті кезеңнің соңындағы көрсеткіштерден есептік кезеңнің басындағы көрсеткіштерді алу қажет. Салыстырмалы (пайыздық) өзгерісті есептеу үшін есепті кезеңнің соңындағы көрсеткіштерді есепті кезеңнің басындағы көрсеткіштерге бөліп, 100% көбейту керек;

- Теңгерім құрылымының көрсеткіштері - қорытынды көрсеткіштердегі теңгерім тармақтарының меншікті салмағы. Меншіктің әрбір түрінің немесе оны қалыптастыру көздерінің меншікті салмағын есептеу үшін мүліктің немесе көздің құнын теңгерім қорытындысына бөліп, 100% көбейту керек;

- Теңгерім құрылымв динамикасының көрсеткіштері - есепті кезеңдегі әрбір көрсеткіштің меншікті салмағының өзгеруі. Есептеу үшін есепті кезеңнің соңындағы меншікті салмақ көрсеткіштерінен есепті кезеңнің басындағы меншікті салмақ көрсеткіштерін азайту керек.

Барлық көрсеткіштер әр күнге (яғни есепті кезеңнің басында және соңында) активтер мен пассивтер үшін бөлек есептеледі.

Салыстырмалы теңгерімді талдай отырып, келесілерге назар аудару қажет:

- жылжымайтын мүлік құнындағы айналым қаражатының меншікті салмағының өзгеруі;

- меншікті капитал мен қарыз капиталы өсімінің арақатынасы;

- дебиторлық және кредиторлық берешек өсімінің арақатынасы.

Қаржылық тұрақтылық кезінде ұйымның айналым капиталдарының динамикасы ұлғаюы, меншікті капиталдың өсу қарқыны қарыз капиталының өсу қарқынынан жоғары болуы, ал дебиторлық және кредиторлық берешектің өсу қарқыны бір-бірін теңестіруі керек.

Жалпы алғанда, келесі фактілер «жақсы» теңгерімнің белгілері болып табылады [3]:

- теңгерімнің валютасы есепті кезеңнің басымен салыстырғанда ұлғайды;

- айналымдағы активтердің өсу қарқыны айналымнан тыс активтердің өсу қарқынынан жоғары;

- ұйымның меншікті капиталы қарыз қаражаттарынан асып түседі, ал оның өсу қарқыны қарыз капиталының өсу қарқынынан жоғары;

- дебиторлық және кредиторлық берешектің өсу қарқыны шамамен бірдей;

- айналымдағы активтердегі меншікті капиталдың үлесі 10% -дан асады;

- бухгалтерлік теңгерімде «Өтелмеген шығын» бабы жоқ.

Өтімділікті талдау

Өтімділікті бағалау үшін келесі бағыттарды қолдануға болады [3,4]:

- теңгерімнің активі мен пассивінің өзгерістерін құрылымдық талдау, яғни теңгерімніңөтімділігін талдау;

- қаржылық өтімділік коэффициенттерін есептеу;

- есепті кезеңдегі ақша ағындарын талдау.

Абсолютті көрсеткіштерге негізделген теңгерімдік өтімділікті талдау уақыттың өсу тәртібімен реттелген және өтелу мерзіміне қарай топтастырылған пассив бойынша міндеттемелер мен өтімділіктің төмендеу тәртібіне келтірілген және олардың өтімділік дәрежесі бойынша топтастырылған активтер бойынша салыстырудан тұрады.

Өтімділік деңгейі бойынша активтер келесі топтарға бөлінеді:

A1 - ең өтімді активтер (кәсіпорынның барлық ақшалай қаражаттары және қысқа мерзімді қаржылық салымдар);

A2 - тез сатылатын активтер (дайын өнім, жөнелтілген тауарлар және мерзімі 12 айлық дебиторлық берешек);

A3 - баяу қозғалатын активтер (өндірістік қорлар және аяқталмаған өндіріс, өйткені оларды дайын өнімге, содан кейін қолма-қол ақшаға айналдыруға көп уақыт кетеді);

А4 - сатылуы қиын активтер (негізгі құралдар, материалдық емес активтер, ұзақ мерзімді қаржылық салымдар, аяқталмаған құрылыс).

Теңгерім пассивтері төлеу мерзімдері бойынша топтастырылады:

П1 - ең жедел пассивтер (өтеу мерзімі келген кредиторлық және банктік қарыздар);

П2 - орта мерзімді пассивтер (қысқа мерзімді банктік қарыздар және қарыз қаражаттары);

П3 - ұзақ мерзімді пассивтер (ұзақ мерзімді несиелер мен қарыздар);

П4- үнемі кәсіпорынның иелігінде болатын меншікті (акционерлік) капитал.

Теңгерімдік өтімділікті анықтау үшін қорытынды нәтижелерді активтер мен пассивтер бойынша салыстыру қажет.

Егер келесі қатынас орындалса, теңгерім толық өтімді болып саналады:

А1> П1;

А2> П2;	(1.1)

А3 > П3;

А4< П4.

Алғашқы үш теңсіздіктің орындалуы міндетті түрде төртінші теңсіздіктің орындалуын талап етеді, сондықтан нәтижелерді активтер мен пассивтердің алғашқы үш тобында салыстыру өте маңызды.

Төртінші теңсіздік  «теңдестіру» мағынасына, сонымен бірге терең экономикалық мағынаға ие: оны жүзеге асыру қаржылық тұрақтылықтың минималды жағдайына сәйкестігін білдіреді - кәсіпорынның өз айналым капиталының барын көрсетеді.

Теңсіздіктер жүйесінде бір немесе бірнеше белгі оңтайлы нұсқада бекітілген белгіге қарама-қарсы болған жағдайда, теңгерімнің өтімділік дәрежесі  көп немесе аз деңгейде абсолюті өтімділіктен өзгеше болады.

Төлем қабілеттілігі - бұл кәсіпорынның қысқа мерзімді қарызды өтеу мүмкіндігі. Ол қысқа мерзімді қарыздардың меншікті салмағын көрсететін өтімділік коэффициенттерімен сипатталады, олардыайналым активтерінің әр түрлі топтарымен өтеуге болады.

Абсолютті өтімділік коэффициентіжақын арадаақшалай қаражат пен қысқа мерзімді қаржылық салымдар есебінен өтелетін қысқа мерзімді қарыздың меншікті салмағын көрсетеді:

Kл.абс = А1 / (П1 + П2).	(1.2)

Ұсынылатын мән Kл.абс = 0,2…0,5.

Аралық қамту коэффициенті ақшалай қаражат, қысқа мерзімді қаржылық салымдар мен  есеп айырысудан түскен кірістер(қысқа мерзімді дебиторлық берешекті өтеу)  есебінен өтелетін қысқа мерзімді қарыздың меншікті салмағын көрсетеді:

Kл.ар = (А1 + А2) / (П1 + П2).	(1.3)

Ұсынылатын мән Kл.ар≥ 1.

Бұл коэффициент дебиторлармен есеп айырысулар уақтылы жүргізілген жағдайда кәсіпорынның болжамды төлем мүмкіндіктерін көрсетеді; ағымдағы міндеттемелердің бөлігін тек қолма-қол ақшамен ғана емес, сонымен бірге жеткізілген өнім, орындалған жұмыстар мен қызметтер бойынша күтілетін кірістер есебінен қалай төлеуге болатындығын көрсетеді.

Ағымдағы өтімділік коэффициенті қысқа мерзімді қарызды өтеуге және болашақ қызметті қамтамасыз етуге қажетті айналым қаражаттарымен кәсіпорынның жалпы қамтамасыздығын көрсетеді; дебиторлармен уақтылы есеп айырысумен ғана емес, қажет болған жағдайда тауарлар мен материалдық құндылықтарды (қорларды) сату кезінде кәсіпорынның төлем қабілеттілігін куәландырады. Бұл коэффициент ағымдағы активтердің қысқа мерзімді міндеттемелерден қанша есе асатындығын көрсетеді:

Kл.ағ = (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2).	(1.4)

Ұсынылатын мән Kл.ағ ≥ 2.

Қаржылық тұрақтылықты талдау

Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы дегеніміз- үздіксіз өндірістік процесті қамтамасыз ету мен шаруашылық қызметті кеңейту кезінде қиындықтарға тап болмайтын  кәсіпорынның қаржылық ресурстарының жағдайы.

Абсолютті қаржылық тұрақтылық дегеніміз - кәсіпорын пассивтері құрылымында қарыз қаражаттарының жоқтығы. Мұндай қаржылық тұрақтылық іс жүзінде табылмайды.

Қалыпты қаржылық тұрақтылық - бұл кәсіпорын өз қызметін меншікті капитал мен ұзақ мерзімді міндеттемелермен қамтамасыз ететін жағдай.

Кәсіпорын өзінің қызметін қаржыландыру үшін қысқа мерзімді несиелерге тәуелді болған кезде қаржылық тұрақсыздыққа ие болады (ұзақ мерзімді несиелерді ешкім бермейді).

Күрделі қаржылық тұрақтылық кәсіпорынның шаруашылық қызметі пассивтерді қалыптастыру көздерімен қамтамасыз етілмеген жағдайдажәне кәсіпорын банкроттықтың алдында тұрған кездепайда болады.

Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын талдау үшін тиісті формулалар бойынша есептелетін бірқатар коэффициенттер бар.

Меншікті капиталдың шоғырлану коэффициенті (дербестік коэффициенті) [3,4]

Kд=Меншікті капиталТеңгерім валютасы ,		(1.5)

Бұл коэффициент кәсіпорынға салынған қаражаттың жалпы көлеміндегі кәсіпорын иелерінің үлесін сипаттайды. Егер бұл коэффициент жоғары болса, бұл кәсіпорынның қаржылық тұрақты және сыртқы несие берушілерге әлсіз тәуелді екенін білдіреді. Қаржылық тұрақтылықтың осы көрсеткішіне қосымша ретінде болатын тартылған (қарызға алынған) капиталдың шоғырлану коэффициенті: олардың сомасы 1 (немесе 100%) құрайды.

Қаржылық тәуелділік коэффициенті [3,4]

Kт=Теңгерім валютасы Меншікті капитал,	(1.6)

Осы формуладан қаржылық тәуелділік коэффициенті меншікті капиталдың шоғырлану коэффициентінің кері шамасы екендігі көрінеді. Бұл көрсеткіш қаржылық тұрақтылықты бағалауда жақсы көрінеді, өйткені коэффициентмәні 1,6 болса, меншікті қаражаттың әрбір $ 1 үшін $ 0,6 қарыз қаражаты болатындығы белгілі болады.

Қарыз капиталының шоғырлану коэффициенті [3,4]

Kқ= Тартылған капиталТеңгерім валютасы		(1.7)

Бұл алдыңғы көрсеткіштермен тығыз байланысты және капитал құрылымындағы меншікті және қарыз қаражаттарының үлесі туралы дәл осындай ұсыну формасына ыңғайлы адамдар үшін есептеледі. Коэффициенттің үлкен мәні банктер тарапынан сенімділікті де, кәсіпорынның дефолт алды күйін де білдіре алады, төмен мән - ұқыпты және теңгерімді басқару саясатын немесе несие берушілер тарапынан сенім деңгейінің төмендігін көрсетеді. Қалай болғанда да, қаржылық тұрақтылықты талдауда көрсетілген ауытқу алаңдаушылық тудыруы керек және себептерін одан әрі нақтылауды қажет етеді.

Қарыз капиталы құрылымының коэффициенті[3,4]

Kқк= Ұзақ мерзімді пассивтерҚарыз капиталы 	(1.8)

Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығының бұл коэффициенті міндеттемелердің қандай бөлігін ұзақ мерзімді несиелер алатындығынкөрсетеді. Бұл көрсеткіштің төмен мәні кәсіпорынның қысқа мерзімді несиелерге, демек қысқа мерзімді нарық конъюнктурасына тәуелді екенін білдіреді.

Ұзақ мерзімді салымдар құрылымыныңкоэффициенті[3,4]

Kұқ= Ұзақ мерзімді пассивтерАйналымсыз қаражат	(1.9)

Бұл қатынас негізгі қорлардың және басқа айналымсыз активтердің қай бөлігі сыртқы инвесторлармен қаржыландырылғаны туралы ақпарат алу үшін есептеледі.

Меншікті капиталдың маневрлік коэффициенті [3,4]

Kм= Меншікті айналым қаражатыМеншікті капитал,                (1.10)

Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығының осы көрсеткішін қолдана отырып, ағымдағы қызметте қай бөлігі пайдаланылатынын және қайсысы капиталданғанын анықтауға болады. Бұл көрсеткіш салаға байланысты өзгеруі мүмкін; нормативті мәні 0,4 - 0,6.

Табыстылықты талдау

Табыстылықты талдау формулалар бойынша есептелген коэффициенттерді қолдану арқылы жүзеге асырылады (1.1-кесте).

1.1-кесте

Табыстылық коэффициенттері

| № | Көрсеткіштің атауы | Есептеу әдісі | Түсініктеме |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Өнімнің табыстылық коэффициенті | Ктк=СПК×100% | Кәсіпорын сатылған өнімнің әрбір теңгесінен өндіріс пен сатылым шығындарын ескере отырып қанша пайда алатындығын көрсетеді |
| 2 | Өндірістің табыстылық коэффициенті | Көнд.т=СПӨқ×100% | Табыстылықтың баламалы өлшемі |
| 3 | Активтердіңтабыстылық коэффициенті | Ка.т=СПА×100% | Активтердің табыстылығы- бұл кәсіпорынның негізгі қызметінің нәтижелерін бағалауға мүмкіндік беретін кешенді көрсеткіш; компания активтерінің теңге қайтарымдылығын білдіреді |
| 4 | Меншікті капиталдың табыстылық коэффициенті | КМК.т=СПСК×100% | Кәсіпорын иелері салған капиталды пайдалану тиімділігін анықтауға мүмкіндік береді |
| 5 | Айналымсыз активтердің табыстылық коэффициенті | КАА.т=СПАА×100% | Кәсіпорынның негізгі қорларына салынған қаражаттың тиімділігін анықтауға мүмкіндік береді |
| 6 | Табыстылық коэффициенті | Кт.=СПАғА×100% | Компанияның айналымдағы активтеріне теңгенің қайтарымдылығын білдіреді |

СП – сатудан түскен пайда; К – сатудан түскен кіріс; Өқ – сатылған тауарлардың, өнімдердің, қызметтердің өзіндік құны; А – кәсіпорынның активтері; МК – меншікті капитал; АА – айналымсыз активтер; АғА – ағымдағы активтер.

Іскерлік белсенділікті талдау

Қаржылық қызметтегі іскерлік белсенділік (немесе айналым) белгілі бір кәсіпорынды барлық салада (өнімді өткізу нарығы, қаржылық қызмет, еңбек нарығы және т.б.) жылжытуға бағытталған іс-шаралар жиынтығы ретінде анықталады.

Капитал айналымды неғұрлым тезірек жасаса, соғұрлым кәсіпорынбелгілі бір уақыт кезеңінде капиталдың бірдей сомасындакөбірек өнімді сатады. Кез-келген кезеңдегі қаражат қозғалысының кідірісі капитал айналымының баяулауына алып келеді, қосымша салымдарды қажет етеді және кәсіпорынның қаржылық жағдайының нашарлауына әкелуі мүмкін. Сондықтан айналым капиталын тиімді басқару үшін айналымды талдаудың маңызы зор. Іскерлік белсенділік келесі арақатынастар арқылы талданады.

Активтердің айналым коэффициенті - өнімді сатудан түсетін түсімнің актив теңгерімінің жиынтық сомасына қатынасы – фирманың салымдарды тарту көздеріне қарамастан барлық қол жетімді ресурстарды тиімді пайдалануын сипаттайды, яғни бір кезең ішінде өндіріс пен айналымның толық циклі қанша рет кіріс түрінде пайда болатындығын немесе сатылған өнімнің әрбір ақша бірлігіне қанша ақша бірлігін әкелгенін көрсетеді.

Дебиторлық берешектің айналым коэффициентібойынша есептік кезең ішінде дебиторлық берешектің ақшалай қаражатқақанша рет айналдырылғанын бағалауға болады. Бұл коэффициент өнімді сатудан түскен кірісті таза дебиторлық берешектің орташа жылдық құнына бөлу арқылы есептеледі. Кәсіпорынның басқа компаниялардан пайдаланатын коммерциялық несиелендіру шарттарын кәсіпорынның басқа компанияларға беретін несиелеу шарттарымен салыстыру үшін бұл көрсеткішті несиелік берешектің айналым коэффициентімен салыстыруға болады.

Несиелік берешек айналымының коэффициенті сатылған өнімнің өзіндік құнының несиелік берешектің орташа жылдық құнына қатынасы арқылы есептеледі және қойылған шоттарды  төлеу үшін компанияға қанша айналым талап етілетіндігін көрсетеді.Дебиторлық және несиелік берешектердің айналым коэффициенттерін сондай-ақ күн бойынша есептеуге болады. Бұл үшінжылдағы қажетті күндердің санынқарастырылған көрсеткіштерге бөлу керек. Бұл дебиторлық немесе несиелік берешекті төлеу үшін қанша күн талап етілетіндігінкөрсетеді.

Материалдық-өндірістік қорлардың айналым коэффициентібұл қорлардыңсату жылдамдығын көрсетеді. Ол сатылған өнімнің өзіндік құнының материалдық-өндірістік қорлардың орташа жылдық құнына қатынасы арқылы есептеледі. Жалпы алғанда, қорлардыңайналым көрсеткіші неғұрлым жоғары болған сайын, соғұрлым айналым қаражатының өтімдігі аз бабына  аз қаражат жұмсалады,  айналым қаражатыныңөтімдік құрылымы жоғарырақ болады және өзге тең шарттар кезінде кәсіпорынның қаржылық жағдайы тұрақтырақ болады.

Негізгі құралдар айналымының коэффициенті (қайтарымдылығы)сатылған өнімнің өзіндік құнының негізгі құралдардың орташа жылдық құнына қатынасы арқылы есептеледі. Негізгі құралдар айналымының коэффициентін сатылған өнімнің көлемін арттырудан басқа, негізгі құралдардың меншікті салмағының салыстырмалы төмендігі мен жоғары техникалық деңгейі арқылы жоғарлатуға болады. Қайтарымдылық неғұрлым жоғары болса, есепті кезеңдегі шығындар соғұрлым төмен болады. Қайтарымдылықтың төмен деңгейі сату көлемінің жеткіліксіздігін немесе негізгі қорларға салынған салымдардың тым жоғары деңгейін көрсетеді.

ҚҰРЫЛЫСТЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ЛИЦЕНЗИЯЛАУ ЖӘНЕ

ЛИЦЕНЗИЯ АЛУ ТӘРТІБІ.

ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУЛАРДАҒЫ

НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАР

1. Құрылыстық қызметті лицензиялау және лицензияны алу тәртібі.

Лицензияны алу (ҚР лицензиялау) - сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында (Қазақстандағы құрылысты лицензиялау) лицензия алу тәртібі

2011 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне рұқсаттарды қысқарту мәселелері бойынша, оның ішінде лицензиялық заңнамаға өзгерістер енгізілуде. 2011 жылғы 15 шілдедегі № 461-4 «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне лицензиялау жүйесін жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 2-бап 3-тармағында сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласында жобалық жұмыстарды және құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүзеге асыратын лицензиаттар осы Заң күшіне енген күннен бастап алты ай ішінде лицензиялардың санаттарға бөлінуіне қатысты өз лицензияларын жаңартуға міндеттігі туралы айтылған.Бірақ лицензияларды қайта ресімдеу мерзімі «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне лицензиялау жүйесін жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңға енгізілуіне байланысты 2013 жылдың 30 қаңтарына дейін ұзартылды.

Қазақстандағы сәулет, құрылыс және қала құрылысы саласындағы қызметті лицензиялау (Қазақстандағы құрылыс қызметін лицензиялау). Қазақстан Республикасының «Лицензиялау туралы» Заңында көрсетілгендей, сәулет, құрылыс және қала құрылысы саласындағы қызметті жүзеге асыруға лицензияның болуы қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу үшін қажет - іздестіру жұмыстары, жобалау жұмыстары және құрылыс-монтаждау жұмыстары, үлескерлердің қаражатын тарту арқылы тұрғын үй құрылысын ұйымдастыру. Лицензия талап етілетін барлық қызмет Қазақстан Республикасының заңында сипатталған [15].

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы жобалау жұмыстарын және құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүзеге асыру үшін жеке және заңды тұлғалар 3 санатқа бөлінеді.

1-санат - қолда бар лицензиясы шеңберінде барлық жауапкершілік деңгейлеріндегі объектілерде қызметті жүзеге асырады.

2 санат - екінші және үшінші жауапкершілік деңгейлеріндегі объектілерде қызметті, сондай-ақ қосалқы мердігерлік шарттары бойынша қолда бар лицензиясы шеңберінде бірінші жауапкершілік деңгейіндегі объектілерде жұмыстарды жүзеге асырады.

3 санат - техникалық қиын емес екінші және үшінші жауапкершілік деңгейлеріндегі объектілерде қызметті, сондай-ақ қосалқы мердігерлік шарттары бойынша қолда бар лицензиясы шеңберінде бірінші және екінші жауапкершілік деңгейлеріндегі объектілерде жұмыстарды жүзеге асырады. Жеке және заңды тұлғаларды белгілі бір санаттарға жатқызуды лицензиар сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы жобалау қызметіне және құрылыс-монтаж жұмыстарына қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес лицензияны берген кезде жүзеге асырады және лицензияның қолданылуының ерекше жағдайларында көрсетіледі

Лицензияны алу тәртібі

«Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы лицензияланатын қызметтің жекелеген түрлеріне (кіші түрлеріне) қойылатын біліктілік талаптарын бекіту және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 25 қаңтардағы № 162 қаулысына сәйкес заңды тұлғалар бастапқыда сәулет, құрылыс және қала құрылысы саласындағы қызметті жүзеге асыруға 3 санаттағы лицензияны алады.

Лицензияның 3-санатын алу үшін өтініш беруші келесі талаптарға сай болуы керек:

1) штатында жобалау қызметі саласында жоғары кәсіптік білімі және лицензияланатын қызмет түрлерінің өтініш жасалған кіші түрінің құрамына кіретін жұмыс бейіні бойынша кемінде үш жыл еңбек стажы (еңбек қызметі) инженерлік-техникалық қызметкерлердің болуы;

2)меншік және/немесе жалға алу (шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару) құқығындағы өндірістік базаның болуы;

3) меншік құқығында минималды материалдық-техникалық жабдықталуы;

4) өтініш беруші (лицензиат) бекіткен сапаны бақылау жүйесі бойынша нұсқаулықтың болуы;

5) өтініш беруші (лицензиат) бекіткен жауапты инженерлік-техникалық қызметкердің оқудан өткені туралы растайтын құжаттарды қоса алғанда, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы жүйесі бойынша қағидалардың және нұсқаулықтардың болуы.

2 және 1 санаттағы лицензиаттарға қойылатын біліктілік талаптары, басқа арнайы талаптарды қоспағанда, 3-ші санаттағы лицензиаттарға қойылатын талаптармен бірдей:

1) 2 санаттағы лицензиаттың кемінде бес жыл жұмыс тәжірибесі, бұл ретте лицензиаттың жұмыс тәжірибесі жобалау қызметін жүзеге асыруға лицензия алған сәттен бастап есептеледі немесе 3 санаттағы лицензиат ретінде кемінде бес жыл жұмыс тәжірибесі;

2) бас мердігер ретінде, құжаттамалық растауды ұсына отырып, техникалық жағынан күрделі емес екінші және/немесе үшінші жауапкершілік деңгейінде кемінде бес іске асырылған құрылыс объектілерінің болуы;

3) тапсырыс берушілерден кемінде бес оң пікірдің не қосалқы мердігерлік шарттар бойынша кемінде он оң пікірдің болуы.

1 санаттағы лицензиаттарға қойылатын басқа талаптар:

1) лицензиаттың кемінде он жыл жұмыс тәжірибесі, бұл ретте лицензиаттың жұмыс тәжірибесі құрылыс-монтаж жұмыстарын жүзеге асыруға лицензия алған сәттен бастап есептеледі немесе ІІ санаттағы лицензиат ретінде кемінде бес жыл жұмыс тәжірибесі;

2) бас мердігер ретінде, құжаттамалық растауды (объектіні іске қосу туралы қол қойылған актілердің көшірмелерін) ұсына отырып, бірінші және/немесе екінші жауапкершілік деңгейінде кемінде он іске асырылған құрылыс объектілерінің болуы;

3) бас мердігер ретінде іске асырылған құрылыс объектілері бойынша тапсырысшылардан не пайдаланушы тұлғалардан кемінде бес оң пікірдің не қосалқы мердігерлік шарттар бойынша кемінде он оң пікірдің болуы;
      лицензиаттың қызметін қоса атқарып жүрген инженерлік-техникалық қызметкерлердің жалпы санынан 20 % артық болмауы.

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы жұмыстарды лицензиялауды сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган жүзеге асырады.Қазақстан Республикасында лицензияны және лицензияға қосымшаны алу үшін «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңында (Қазақстан Республикасында лицензиялау) қажетті құжаттар қарастырылған.«Лицензиялау туралы» Заңның 42-бабының 2-тармағында сәулет, құрылыс немесе қала құрылысы саласындағы лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алу үшін қандай құжаттар қажет екен екендігі көрсетілген:өтiнiш;заңды тұлға үшiн – өтініш беруші жарғысының (түпнұсқалары берiлмеген жағдайда салыстырып тексеру үшiн нотариат куәландырған) көшiрмесi және заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамасы;жеке тұлға үшiн – жеке басын куәландыратын құжаттың көшiрмесi;дара кәсiпкер үшiн – өтiнiш берушiнi дара кәсiпкер ретiнде мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiктiң (салыстырып тексеру үшiн түпнұсқа берiлмеген жағдайда нотариат куәландырған) көшiрмесi;өтiнiш берушiнiң мемлекеттік кіріс органында есепке тұрғаны туралы куәлiктiң (салыстырып тексеру үшiн түпнұсқа берiлмеген жағдайда нотариат куәландырған) көшiрмесi;«электрондық үкіметтің» төлем шлюзіарқылы төленген жағдайларды қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерiмен айналысу құқығы үшiн бюджеткелицензиялық алымныңтөленгенiн растайтын құжаттың көшiрмесi;бiлiктiлiк талаптарына сәйкес мәлiметтер мен құжаттар. Куәландырылған құжаттардың анықтығы үшін оларды ұсынған өтініш беруші немесе лицензиат жауапкершілікте болады

Лицензиардың лицензия беру немесе беруден бас тарту туралы шешімі 43-бапқа сәйкес «Лицензиялау туралы» Заңда белгіленген мерзімде қабылданады, лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны лицензиар он бес жұмыс күнінен кешіктірмей береді.Осы он бес күн ішінде лицензиар лицензия және (немесе) лицензияға қосымшаны беруге немесе лицензия беруден бас тарту себептері туралы дәлелді жауап беруге міндетті. Лицензиар теріс шешім қабылдаған кезде өтініш берушіге лицензия беруден бас тарту туралы дәлел жазбаша түрде жіберіледі. Егер лицензиар Заңда белгіленген мерзімде өтініш берушіге лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны бермеген не лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беруден дәлелді түрде бас тартуды ұсынбаған жағдайда, оларды беру мерзімдері өткен күннен бастап лицензия және (немесе) лицензияның қосымшасы берілді деп есептеледі.
      Лицензиар лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру мерзімдері өткен күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей өтініш берушіге тиісті лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беруге міндетті.
      Лицензиар лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны бермеген жағдайда бес жұмыс күнi өткеннен кейiн лицензия және (немесе) лицензияға қосымша алынды деп есептеледi. Өтініштің қабылданғаны туралы өтініш беруші алған хабарлама лицензия алынғанға дейiн лицензияланатын қызмет түрiн жүзеге асырудың заңды екенiн растайтын құжат болып табылады.

Осылайша, Қазақстан Республикасында сәулет, құрылыс және қала құрылысы саласында лицензия алу үшін жеке және заңды тұлғаларға сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы лицензияланатын қызметтің жекелеген түрлеріне (кіші түрлеріне) қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келетін тиісті лицензияның болуы қажет.

2. Құрылыс тұрғысынан мемлекеттік сатып алудың негізгі түсініктері.

Құрылыс саласындағы мемлекеттік сатып алулар әрдайым кәсіпкерлер үшін үлкен қызығушылық тудыратын. Әрбір кәсіпкер мемлекеттік органмен жасалған келісім-шарт өзінің құрылыс компаниясының қызметтерін тапсырыс беруші көрсеткен көлемде сатудың кепілдендірілген мүмкіндігі екенін және әдетте мемлекеттік органдарда олардың өте мол екенін жақсы түсінеді.

Тендер (ағыл. Tender - ұсыныс) - бәсекеге қабілеттілік, әділеттілік және тиімділік қағидаттарына негізделген, уақытында құжаттамада жарияланған шарттарға сәйкес тауарларды жеткізу, қызметтер көрсету немесе жұмыстарды орындау бойынша ұсыныстарды іріктеудің конкурстық нысаны. Шарт тендер жеңімпазы - ең жақсы шарттар ұсынылатын, құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін ұсынысты берген қатысушымен жасалады. Тендерлерді жеке компаниялар да, мемлекеттік органдар да мемлекеттік сатып алу түрінде өткізеді.

Мемлекеттік қызметтер нарығының негізгі субъектілері тапсырыс берушілер, ұйымдастырушылар және жеткізушілер болып табылады.

Тапсырыс берушілер - мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорындар. Сонымен қатар, бұл санатқа акцияларының 50 және одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар, сондай-ақ олармен аффилиирленген заңды тұлғалар кіреді. Ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар және олармен аффилиирленген заңды тұлғалар ерекше жағдайлар болып табылады.

Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы - оның атынан әрекет ететін, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыратын және өткізетін заңды тұлға немесе құрылымдық бөлімше.

Жеткізуші - кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға, заңды тұлға, онымен жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шартта тапсырыс беруші ретінде әрекет ететін заңды тұлғалардың уақытша бірлестігі.

Қазақстандағы мемлекеттік сатып алу нарығы:

2016 жылдан бастап барлық мемлекеттік сатып алулар «Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алулары» веб-сайтында тек электронды форматта жүзеге асырылады. Мемлекеттік сатып алуды жүргізудің 5 әдісі бар [16].

Конкурс - тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүргізудің ең көп таралған тәсілі, оның басты өлшемі біліктілік пен сапа талаптарын белгілеу мүмкіндігі болып табылады. Конкурсрәсімі бірнеше кезеңнен тұрады: конкурс туралы хабарландыруды жариялау, өтінімдерді қарау, конкурс жеңімпазымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу. Конкурстық рәсім білікті жеткізушілерді конкурстың өзінен бұрын алдын-ала іріктеуді қарастырады, сәйкесінше, әлеуетті жеткізушілер біліктілік талаптары мен тиісті тендерлік құжаттамаға қойылатын талаптардың сәйкестігін растау үшін әр конкурс бойынша ұқсас құжаттар топтамасын ұсынады.

Аукцион - нақты уақыт режимінде және мемлекеттік сатып алу веб-порталында біліктілік талаптарына сәйкестігін ескере отырып, аукцион комиссиясы қатысушы деп таныған әлеуетті жеткізушілер арасында ғана өткізіледі. Өз тауарларын ең төменгі бағамен ұсынатын қатысушы аукционның жеңімпазы болып табылады. Аукцион бір лот бойынша өткізіледі, ал аукционның мәні дәл тауардың өзі болып табылады. Егер тауарды жеткізудің бірнеше орны болса, лотта тауарларды жеткізудің бірнеше орнын көрсетуге рұқсат етіледі.

Баға ұсыныстарын сұрату - тек біртекті тауарлар, жұмыстар мен қызметтерде және олардың жылдық көлемі 4000 АЕК болса қолданылады. Жеңімпазды веб-портал арқылы автоматты таңдаудың шешуші критерийі - бұл баға. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілі сәйкес рұқсат алу немесе хабарлама жіберуді талап ететін тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуға қолданылмайды.

Бір көзден сатып алу - жоғарыда аталған тәсілдермен (конкурс, аукцион, баға ұсыныстарын сұрату) өткізілген мемлекеттік сатып алу жарамсыз деп танылған немесе «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның 39-бабының 3-тармағында көзделген 54 жағдайдың бірі қолданылған жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы тікелей шарт жасасу мүмкіндігі болатын әдіс. Мысалы, қаржылық қызмет деп аталатын қызметтерді сатып алу, заңды тұлғаның акцияларын немесе бағалы қағаздарын сатып алу, Қазақстан мүшелік ететін халықаралық ұйым қаржыландыратын инвестициялық жоба аясында тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу. Егер баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу бір ғана ұсыныс түскеніне байланысты жарамсыз деп танылса, жүзеге асырылатын мемлекеттік сатып алу туралы шарттың бағасы бір қатысушының баға ұсынысынан аспауы тиіс.

Тауар биржалары арқылы - бұл мемлекет бекіткен тізімге кіретін тауарларды сатып алу кезінде ғана жүзеге асырылады: мысалы, картоп, қант және т.б.

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алулары» порталы:

Мемлекеттік сатып алуға қатысу үшін, біріншіден, халыққа қызмет көрсету орталығында электрондық цифрлық қолтаңбаны (ЭЦҚ) алу керек, екіншіден, порталда тіркелу қажет. Осыдан кейін сайтта өз тауарларын немесе қызметтерін көрсетуге дайын кәсіпкер мемлекеттік органдар ұсынатын хабарландырулармен таныса алады. Сатып алулар туралы ақпаратты «Хабарландырулар», «Лоттар», «Нәтижелер», «Сатып алу жоспарлары», «Келісімшарттар» бөлімдерінен табуға болады немесе іздеу жүйесінеөнім немесе қызмет түрін енгізу арқылы, мысалы, «құрылыс жұмыстары» табуға болады. Хабарландырулардатапсырыс берушілер жеткізушілерге қойылатын талаптарды көрсетеді: материалдық-техникалық базадан бастап растайтын құжаттарға дейін. Сонымен қатар, хабарландыруларда барлық әлеуетті қатысушылар тең шарттармен мемлекеттік сатып алу конкурсына дайындала алатындай етіп, нақты күн мен уақыт көрсетіледі.

Мемлекеттік сатып алу өткізілмеген болып табылады:

- егер бір де бір өтініш берілмеген болса;

- егер екіден кем өтініш берілсе;

- егер бір де бір әлеуетті жеткізуші тендерге қатысуына рұқсат алмаса;

- егер тек бір әлеуетті жеткізуші тендерге қатысуға рұқсат алса.

Мұндай жағдайда тапсырыс беруші шешімдердің бірін қабылдай алады: тендерді қайта өткізу, тендерлік құжаттаманы өзгерту немесе мемлекеттік сатып алу тәсілін «тендерден» «бір көзден сатып алу» тәсіліне ауыстыру.

Әлеуетті жеткізуші келесі жағдайларда жүргізілетін мемлекеттік сатып алуларға қатысуға құқылы емес, егер:

- әлеуетті өнім берушінің бірінші басшыларының және (немесе) осы әлеуетті өнім берушінің уәкілетті өкілінің жақын туыстары, жұбайы (зайыбы) немесе жегжаттары өнім берушіні таңдау туралы шешім қабылдау құқығына ие болса не өткізілетін мемлекеттік сатып алуда тапсырыс берушінің немесе мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының өкілі болып табылса;

- әлеуетті өнім беруші және (немесе) оның жұмыскері және (немесе) оның үлестес тұлғасы тапсырыс берушіге не мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға өткізілетін мемлекеттік сатып алуды дайындау бойынша сараптамалық, консультациялық және (немесе) өзге де қызметтер көрсетсе;

- мемлекеттiк сатып алуға қатысуға үмiткер әлеуеттi өнiм берушiнің басшысы мемлекеттiк сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тiзiлiмiндегі заңды тұлғаларды басқаруға, құруға, олардың жарғылық капиталына қатысуға байланысты болса;

- мемлекеттiк сатып алуға қатысуға үмiткер әлеуеттi өнiм берушiнің басшысы мемлекеттiк сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тiзiлiмiне енгiзiлген, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға болса;

- мемлекеттiк сатып алуға қатысуға үмiткер, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға болып табылатын әлеуетті өнім беруші мемлекеттiк сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тiзiлiмiне енгiзiлген әлеуеттi өнiм берушiнің басшысы болса;

- әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімінде тұрса;

- әлеуетті өнім берушінің және (немесе) ол тартатын қосалқы мердігердің (бірлесіп орындаушының) баланстық құны тиісті негізгі қаражат құнының он пайызынан асатын мүлкіне тыйым салынса;

- әлеуетті өнім берушінің немесе ол тартатын қосалқы мердігердің (бірлесіп орындаушының) атқарушылық құжаттар бойынша орындалмаған міндеттемелері болса және атқарушылық құжаттардың орындалуын қамтамасыз ету саласында мемлекеттік саясатты іске асыруды және мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті орган оларды Борышкерлердің бірыңғай тізіліміне енгізсе;

-әлеуетті өнім берушінің немесе ол тартатын қосалқы мердігердің қызметі тоқтатыла тұрса;

- әлеуетті өнім беруші немесе ол тартатын қосалқы мердігер немесе олардың басшысы, құрылтайшылары терроризм мен экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар енгізілсе;

Қандай жағдайларда тендерлер электронды түрде өткізілмейді:

Арнайы рәсім деп аталатын мемлекеттік сатып алулар қызметі туралы ақпарат құпия болып табылатын немесе ресми ақпаратты қамтитын мемлекеттік органдар үшін тауарлар мен қызметтер сатып алынған жағдайларда жүзеге асырылады. Бұлқұқық қорғау мен ұлттық қауіпсіздік органдарына қатысты. Мұнда тауарлар мен қызметтерді жеткізушілерді тұтынушылардың өздері таңдайды. Алайда, бұл жеткізушілердің міндетті түрде Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті беретін осындай мемлекеттік мекемелермен жұмыс істеуге рұқсаты болуы керек.

Қазақстандағы мемлекеттік сатып алуларға шетелдік компанияларелде өкілдігі болғанда жәнесалықты төлеу жағдайында ғана қатыса алады. Тіркелген өкілдерге мемлекеттік сатып алу порталында өтінім беру үшін электрондық цифрлық қолтаңба беріледі

ҚҰРЫЛЫС ПЕН ҚАЛА ШАРУАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ НАРЫҚТЫҚ ҚАТЫНАС. САЛЫҚ САЛУ

1. Нарықтық жағдайда өндірістік қызметті жоспарлау

Жоспарлау - өндірісті оңтайлы басқарудың маңызды шарттарының бірі. Жоспарлау көмегімен кәсіпорынды дамыту мақсаты, оған жетудің әдістері, тәсілдері мен құралдары, жақын және алыс болашаққа арналған іс-шаралар жоспары айқындалады [3,4].

Өндірісті жоспарлау - бұл ағымдағы кезеңдегі, сондай-ақ болашақтағы өндірістік-экономикалық белсенділікті бағалайтын және осы көрсеткіштердің уақытылы орындалуын қамтамасыз ететін көрсеткіштерді дамытудың үздіксіз процесі.

Жоспарлау – бұл, ең алдымен, әлеуметтік-экономикалық және ғылыми-техникалық прогрестің заңдылықтары мен бағыттарын белгілеуге негізделген кәсіпорынның даму жағдайын болжау.

Іс жүзінде жоспарлаудың келесі түрлері қолданылады [3,4]:

- стратегиялық жоспарлау;

- ұзақ мерзімді жоспарлау;

- ағымдағы жоспарлау;

- жедел-өндірістік жоспарлау.

Стратегиялық жоспарлау 5-15 жылға жоспар құруға, кәсіпорынның болашақтағы негізгі мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдауға, оларға қол жеткізудің жалпы стратегиясын жасауға мүмкіндік береді.

Кәсіпорындағы стратегиялық жоспарлаудың рөлін асыра бағалау қиын. Нарықтағы бәсекеге қабілеттілік деңгейін сақтап қалу үшін кәсіпорын өнімге деген сұранысты есептеуі керек, техникалық және технологиялық тұрғыдан жаңа өнімді шығаруға дайын болуы керек. Әр бөлімге нақты мақсаттар қойылуы керек.

Жалпы, стратегияны кәсіпорынның міндеттерін орындауға және оның мақсатына жетуге бағытталған басқарушылық және ұйымдастырушылық шешімдер жүйесі ретінде анықтауға болады.

Табысты стратегияның жалпыланған көрсеткіштеріне мыналар кіреді:

- нарықтағы үлесті арттыру немесе азайту;

- рентабельділіктің өзгеруі;

- таза пайда динамикасы;

- инвестициялардың қайтарымы;

- компания өнімдерін сатудың өсу қарқынын және тұтастай нарықтың кеңеюін салыстыру.

Ұзақ мерзімді жоспарлау стратегиялық жоспарлаудың ажырамас бөлігі болып табылады. Жоспарлар бірнеше жылдарға дайындалған және кәсіпорын стратегиясының жеке дербес міндеттерін шешуге бағытталған [3,4].

Ағымдағы жоспарлау (ағымдағы қаржы жылының жоспарлары) - бұл кәсіпорынның стратегиясын іске асырудың кезеңі, онда оның барлық бағыттары мен барлық функционалдық бөлімшелердің жұмысы байланысты. Жоспарлаудың бұл түрі сату, өндіріс, жабдықтау, қызметкерлерді пайдалану және қаржылық нәтижелерді қамтиды. Жоспар нақты сипатқа ие және функционалдық бірліктермен жасалады. Жоспарланған нақты міндеттерді орындау үшін белгілі бір ресурстарды бөлу жоспарланады. Жылдық қаржылық жоспарда ақша ағындары, кірістер мен шығындар жоспарланады, кәсіпорынның бухгалтерлік теңгерім анықталады [3,4].

Жедел-өндірістік жоспарлау - қысқа мерзімде кәсіпорынның нақты мәселелерін шешуге бағытталған егжей-тегжейлі жоспарларды дайындау. Олар тар бағытты, егжей-тегжейдің жоғары дәрежесін алады және қолданылатын әдістер мен әдістердің алуан түрімен сипатталады. Жедел-өндірістік жоспарлаудың мақсаты - кәсіпорынның жылдық жоспардың орындалуын қамтамасыз ету және бірыңғай ырғақты жұмыс үшін жағдай жасау [3,4].

Жедел-өндірістік жоспарлау күнтізбелік жоспарлау және диспетчерлеу болып бөлінеді.

Күнтізбелік  жоспарлау негізінде әр жұмыс орнына, өндіріс алаңына, цехқа бір ай, онкүндік, күн, сағатқа өнім өндіруге арналған өндірістік тапсырмалар жасалады.

Диспетчерлеу көмегімен өндірістік процесті ағымдық басқарумен жүзеге асырады, өндірісті дамыту кестелерінің орындалуына жедел бақылау жүргізеді, жекелеген өндірістік учаскелерде орын алатын проблемаларды анықтайды және оларды жою бойынша шаралар қолданады.

Жоспарлаудың органикалық бөлігі болжау болып табылады.

Кәсіпорындар мен фирмалардың қызметін болжау дегеніміз - нарықтық конъюнктураны талдау және алдағы кезеңдегі нарықтық шарттардың өзгеруі негізінде олардың даму болашағын бағалау.

Кәсіпорындар мен фирмалардың қызметін болжау нәтижелері маркетингтік кәсіпорындардың бағдарламаларында өнімді сатудың мүмкін болатын ауқымын, тауарларды өткізу және жылжыту шарттарындағы күтілетін өзгерістерді анықтау кезінде ескеріледі.

Маркетингтік зерттеулердің нәтижесі бойынша болжау - бұл тұтынушы талап ететін нақты өнімді өндіруді және сатуды ұйымдастырудың бастапқы нүктесі.

Болжаудың негізгі мақсаты - нарық конъюнктурасына әсер ететін факторлардың тенденциясын анықтау.

Болжамдау кезінде әдетте қысқа мерзімді болжамдар (1-1,5 жылға), орта мерзімді болжамдар (4-6 жылға) және ұзақ мерзімді болжамдар (10-15 жылға) бөлінеді.

2. Құрылыс ұйымдарына салық салу негіздері

Салық есебінің құжаттарына салық декларациялары мен салық есептеулері кіреді. Салық есептілігін жасау тәртібі мен мерзімдері Қазақстан Республикасының Салық кодексімен реттеледі.

Салық декларациясы - салық төлеушінің алынған кірістер мен шығыстар туралы мәліметтері, кіріс көздері, салық жеңілдіктері, есептелген салық сомасы және салықты есептеу мен төлеуге байланысты басқа да мәліметтері бар жазбаша өтініші.

Салықтық емес төлем - бұл мемлекеттік салық жүйесіне кірмейтін және салықпен емес, басқа заңдармен белгіленген (кәсіпорынды тіркеу үшін алым) міндетті төлем.

Бір реттік босатулар - ерекше тәртіппен төленетін төлемдер, төтенше жағдайлар кезінде, сондай-ақ жазалар (тәркілеу, айыппұлдар).

Салықтың жіктелуі

Салықтар әр түрлі себептерге байланысты жіктеледі:

1. Жинау әдісіне сәйкес салықтар тікелей және жанама болып бөлінеді.

Тікелей салықтар салық төлеушінің кірісінен немесе мүлкінен тікелей алынады. Тікелей салықтардың түпкілікті төлеушісі мүліктің (кірістің) иесі болып табылады. Оларға: заңды және жеке тұлғалардың мүлік салығы, ұйым табысының салығы және т.б.

Жанама салықтартауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің бағасына қосылады. Жанама салықтардың соңғы төлеушісі тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді (акциздер, ҚҚС, кедендік баждар) тұтынушы болып табылады.

2. Күйі бойынша, яғни салықтарды белгілейтін және өзгертуге құқылы органға байланысты бөлінеді:

Республикалық салықтарэлементтері елдің заңнамасымен анықталады және оның бүкіл аумағында бірдей болады; оларды жоғары өкілді орган құрады және енгізеді; бұл салықтар әр түрлі деңгейдегі бюджетке түсуі мүмкін (ұйымның табыс салығы, ҚҚС, бағалы қағаздармен операцияларға салынатын салық, кедендік баждар, тауарлардың жекелеген түрлеріне акциздер, жеке табыс салығы);

Жергілікті салықтар заңнамаға сәйкес жергілікті билік органдары енгізеді; олар жергілікті деңгейде шешім қабылдағаннан кейін ғана күшіне енеді және әрдайым жергілікті бюджеттің кіріс көзі болып табылады (жер салығы, жеке мүлік салығы, жарнама салығы, мұрагерлік немесе сыйлық салығы, жергілікті лицензиялық алымдар).

Салық салу субъектісі (салық төлеуші) «салықтар және (немесе) алымдар төлеуге міндетті» ұйымдар мен жеке тұлғалар болып табылады. Салықты тікелей салық төлеуші декларация жолымен немесе табыс көзінен төлей алады.

Салық салу объектісі болып нақты материалдық зат (жер, автомобиль, басқа мүлік) және материалдық емес игілік (мемлекеттік рәміздер, экономикалық көрсеткіштер) табылады, олардың қатысуымен заң салық міндеттемелерінің туындауын байланыстырады.

Салық салу объектісі - субъектінің салық төлеу бойынша міндеттемесін анықтайтын заңды факт (іс-әрекет, оқиға, жағдай) (мысалы, сату айналымы, мүлікке иелік ету, мәміле жасау, мұрагерлік, табыс алу).

Салық базасы - бұл салық салу объектісінің сандық көрінісі және салық мөлшерін есептеу үшін негіз, өйткені оған салық ставкасы қолданылады.

Салық кезеңі - бұл салық базасының қалыптасқан және салық міндеттемесінің мөлшері анықталған кезең. Бұл элементтің маңыздылығы көптеген салық салу объектілері (кірістерді құру, тауарларды сату) қайталануымен, уақыттың ұзақтығымен сипатталатындығымен түсіндіріледі. Салық кезеңінің мәселесі бірыңғай салық салу проблемасымен де байланысты.

Салық ставкасы - салық салу бірлігі үшін салық сомасы, салық элементі, онсыз салық міндеттемесі және оны орындау тәртібі белгілі болмайды.

Салықты есептеу тәртібіСалық кодексінің 36-тармағында келтірілген және оған сәйкес «салық төлеуші ​​салық кезеңі үшін бюджетке төленетін салық сомасын салық базасына, салық мөлшерлемесі мен салықтық жеңілдіктерге сүйене отырып дербес есептейді». Салық мөлшерін анықтау міндеттемесі салық органына (жеке тұлғаларға арналған жер салығын есептеу) немесе салық агентіне(жеке тұлғалардың табыс салығын есептеу) жүктелуі мүмкін.

Салықты төлеу тәртібі - салық сомасын тиісті бюджетке (бюджеттен тыс қорға) енгізу тәсілі. Төлеушінің бір салық үшін мемлекет қазынасына төлеген сомасы салық жалақысы деп аталады.

Салықтар мен алымдарды төлеу мерзіміәр салық және баж салығы үшін жеке белгіленеді.

3. Салықтардың негізгі түрлері [17]:

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында салықтың 9 түрі бар.

жеке табыс салығы;

қосылған құн салығы;

акциздер;

экспортқа рента салығы;

жер қойнауын пайдаланушылардың арнаулы төлемдері мен салықтары;

әлеуметтік салық;

көлік құралы салығы;

жер салығы;

мүлік салығы;

Корпоративті табыс салығын төлеушілер қатарына Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен мемлекеттік мекемелерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғалары (сондай-ақ арнайы салық режимін қолданатын заңды тұлғалар), сондай-ақ Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме арқылы жұмыс жасайтын немесе Қазақстан Республикасындағы көздерден кіріс алатын резидент емес заңды тұлғалар кіреді.

Салық салынатын табыс жылдық жиынтық кіріс пен шегерімдер арасындағы айырмашылық ретінде анықталады. Кәсіпкерлік қызметтен болған шығындар үш жылға дейінгі мерзімге (жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша шығындар, соның ішінде жеті жылға дейін), кейінгі салық кезеңдерінен салық салынатын кірісті өтеу үшін жіберіледі.

Жеке табыс салығын төлеушілер - салық салу объектілері бар жеке тұлғалар. Қазақстан Республикасының Салық кодексіне сәйкес жеке тұлғалардың табыстарының келесі түрлеріне салық салынбайды:

а) атаулы әлеуметтік көмек, жәрдемақы және өтемақы;

б) балалар мен асырауындағыларға төленетін алимент;

в) қызметкерге келтірілген залалды өтеу;

г) жеке тұлғаларға банктерде және ұйымдарда салымдары бойынша төленген сыйақылар;

д) лотерея ұтысы жалақының ең төменгі мөлшерінің 50% -нан аспайтын мөлшерде;

д) стипендиялар және т.б.

Қосылған құн салығы - бұл тауарларды өндіру және айналымы кезінде қосылған салық салынатын өткізу айналымы құнының бір бөлігін бюджетке шегеру, сондай-ақ тауарларды Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге арналған шегерімдер. Қосылған құн салығының объектілері: салық салынатын айналым және салық салынатын импорт.

Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген және Қазақстан Республикасының аумағына әкелінетін тауарларға, сондай-ақ қызметтің жекелеген түрлеріне акциздер салынады.Акцизделетін тауарлар болып табылады [17]:

1) спирттің барлық түрлері;

2) алкоголь өнімі;

3) темекі бұйымдары;

5) бензин (авиациялық бензинді қоспағанда), дизель отыны;

6) жеңіл көлік құралдары;

7) шикі мұнай, газ конденсаты;

Акцизделетін қызмет түрлері:

1) ойын бизнесі;

2) лотереяларды ұйымдастыру және өткізу.

Акциз ставкаларын Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді және тауар құнына пайызбен және физикалық шамада өлшем бірлігіне абсолютті мөлшерде белгіленеді.

Акциз салынбайды:

- акцизделетін тауарлардың экспорты;

- квоталар шегінде этил спирті: медициналық және фармацевтикалық препараттарды өндіру үшін, мемлекеттік медициналық мекемелерге.

Жер қойнауын пайдаланушылардың салықтары мен арнайы төлемдері мыналардан тұрады: үстеме пайда салығы, шикі мұнай салығы, бонустар, роялти және т.б.

Үстеме пайда салығын және жер қойнауын пайдаланушылардың арнайы төлемдерін төлеушілер Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар (мұнай, табиғи газ, көмір, жерасты сулары, тауарлық кендер, қымбат металдар, асыл тастар, құрылыс материалдарын өндіруге арналған шикізат және т.б.) болып табылады.

Әлеуметтік салық төлеушілер: Қазақстан Республикасының заңды резидент және резидент емес тұлғалар; жеке кәсіпкерлер; жеке нотариустар, адвокаттар.

Төлеушілер үшін салық салу объектісі жұмыс берушілердің қызметкерлерге табыс түрінде төлеген шығындары болып табылады. Әлеуметтік салық есепті айдан кейінгі айдың 15-күнінен кешіктірілмей төленеді.

Жер салығын төлеушілер - салық салу объектілері бар жеке және заңды тұлғалар: меншік құқығында, тұрақты жер пайдалану құқығында, уақытша жер пайдалану құқығында. Жер салығының мөлшері жер иелері мен жер пайдаланушылардың шаруашылық қызметінің нәтижелеріне байланысты емес.

Автотұрақтар мен жанармай құю станциялары алып жатқан елді мекендердің жерлеріне, сондай-ақ базарлардың аумақтарына бөлінген жерлерге елді мекендердің жерлеріне базалық ставкалар бойынша он есе ұлғайтылған салық салынады.

Көлік құралдарына салық төлеушілер салық салу объектілері бар жеке және заңды тұлғалар болып табылады. Көлік құралдарына салық төлеушілер болып табылмайды: тек мемлекет есебінен қаржыландырылатын ұйымдар. бюджет, Екінші дүниежүзілік соғыстың қатысушылары (бір көлік үшін), Кеңес Одағының Батырлары, Халыққағарманы, тұлғалар және т.б.

Мүлік салығын төлеушілер - бұл Қазақстан Республикасының аумағында салық салынатын меншік объектісі бар жеке және заңды тұлғалар және жеке кәсіпкерлер. Заңды тұлғалар үшін мүлік салығы ставкасы салық салу объектілерінің орташа жылдық құнынан 1%, жеке кәсіпкерлер үшін 0,5% және жеке тұлғалар үшін 0,1% (1 млн. теңгеге дейін) құрайды.

Қазақстан Республикасының Салық кодексіне сәйкес арнайы салық режимдері қарастырылған:

- шағын кәсіпкерлік субъектілері;

- шаруа (фермерлік қожалықтар);

- заңды тұлғалар - ауылшаруашылық өнімдерін өндірушілер.

Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне арналған арнайы салық режиміпатент негізінде бизнесті жүргізетін  (жалданбалы қызметкерлердің еңбегін пайдаланбайды, жеке кәсіпкерлік түрінде қызметті жүзеге асырады, бір жылдағы кірісі 1,0 миллион теңгеден аспайды ) және оңайлатылған декларация негізінде (бір жылдағы орташа саны 15 адамнан аспайды, оның ішінде жеке кәсіпкерлер үшін, жеке кәсіпкерлер үшін шекті кіріс 4500,0 мың теңгені құрайды; заңды тұлғалар үшін 25 адамнан және 9000,0 мыңнан аспайды) бір реттік талонды (жылына 90 күннен аспайтын)қолдануды қарастырады.

Бірыңғай жер салығын төлеуге негізделген арнайы салық режимін қолданатын шаруа (фермерлік қожалықтар) келесі салық түрлерін төлемейді: ЖТС; ҚҚС жер салығы, көлік салығы, мүлік салығы.

Бірыңғай жер салығы жердің бағалау құнына 0,1 пайызды қолдану арқылы есептеледі [17].

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУМЕН БАЙЛАНЫСТЫ ШЫҒЫНДАРДЫ ЕСЕПКЕ АЛУ

1. Қоршаған ортаны қорғау шаралары жүйесіндегі бағыттар

Кез-келген нысанның құрылысы қоршаған ортаның бұзылуымен байланысты.

Ең маңызды қоршаған ортаны бұзушылықтар: [3,4]:

- жер жұмыстары кезінде топырақтың жоғарғы қабатын бұзу және өсімдік қабатын жоғалту;

- орман және жасыл алаңдарды кесу;

- ауылшаруашылық жерлерін, елді мекендерді және басқа да табиғи-шаруашылық нысандарды су басуына әкелетін жер асты суларының деңгейінің өзгеруі;

- топырақ эрозиясы;

- көшкіннің пайда болуы;

- өзен сағаларының батпақтануы;

- топырақтың, су объектілері мен атмосфераның құрылыс және тұрмыстық қалдықтармен, мұнай өнімдерінің төгінділерімен, пайдаланылған газдармен ластануы;

- жер үсті және су флорасы мен фаунасын бұзу. Қоршаған ортаны қорғауға [3,4] кіреді:

- ғылыми экологиялық қағидалардыорындауға міндетті заңдылықтар түрінде тұжырымдайтын құқықтық қорғау;

- кәсіпорындар үшін экономикалық тиімді болатын қоршаған ортаны қорғауға материалдық ынталандыру;

- инженерлік қорғау, қоршаған орта мен ресурстарды үнемдейтін технологиялар мен жабдықтарды дамыту.

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келесі объектілер қорғауға жатады [18]:

1. Жер, жер қойнауы, жер үсті және жер асты сулары, атмосфералық ауа; ормандар және басқа өсімдіктер; фауна, тірі организмдердің гендік қоры; табиғи экологиялық жүйелер, климат және Жердің озон қабатының жойылуы, деградация, бүліну, ластану және басқа да зиянды әсерлерден қорғауға жатады;

2. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар және мемлекеттiк табиғи-қорық қорының объектiлерi ерекше қорғалуға тиiс.

Қоршаған ортаны қорғаудың негізгі қағидаттары мыналар болуы керек [3,4]:

- халықтың өмір сүруі, жұмыс істеуі және бос уақыты үшін қолайлы экологиялық жағдайды қамтамасыз етудің басымдығы;

- қоғамның экологиялық және экономикалық мүдделерінің ғылыми негізделген үйлесімі;

- табиғат заңдылықтары мен өзін-өзі емдеу және оның ресурстарын өзін-өзі тазарту мүмкіндіктерін ескеру;

- қоршаған ортаны және адам денсаулығын сақтау үшін қайтымсыз салдарлардың алдын алу;

- тұрғындар мен қоғамдық ұйымдардың қоршаған ортаның жай-күйі және әртүрлі өндірістік объектілердің адам денсаулығына кері әсері туралы уақтылы және сенімді ақпарат алу құқығы;

- экологиялық заңнаманы бұзғаны үшін жауапкершіліктің сөзсіздігі.

Қоршаған ортаны қорғау дегеніміз - қоршаған ортаның сапасын биосфераның тұрақтылығын қамтамасыз ететін деңгейде ұстап тұруға бағытталған кез-келген әрекет. Оған ұлттық деңгейде жүргізілетін табиғаттың эталондық үлгілерін сақтау және жер түрлерінің алуан түрлілігін сақтау, ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру, қоршаған ортаны қорғау саласындағы мамандарды даярлау және халықты ағарту, сонымен қатар сарқынды сулар мен қалдықтардан зиянды заттарды өңдеу, газдар, табиғи ресурстарды пайдалану стандарттарының төмендігі және т.б. бойынша жекелеген кәсіпорындардың қызметі кіреді. [3,4].

Мұндай іс-шаралар негізінен инженерлік әдістермен жүзеге асырылады.

Кәсіпорындардың қоршаған ортаны қорғау қызметінің негізгі екі бағыты бар [3,4]:

1) зиянды шығарындыларды тазарту;

2) ластану себептерін жою.

Зиянды шығарындыларды таза түрінде тазарту тиімсіз, өйткені оның көмегімен биосфераға зиянды заттардың түсуін толығымен тоқтату мүмкін емес. Сонымен қатар, қоршаған ортаның бір компонентінің ластану деңгейінің төмендеуі басқасының ластану деңгейінің жоғарылауына әкеледі.

Ағынды суларды тазарту қондырғыларын пайдалану қоршаған ортаның ластану деңгейін күрт төмендетеді, бірақ бұл мәселені толығымен шешпейді, өйткені бұл қондырғылардың жұмыс істеуі барысында қалдықтар аз мөлшерде болса да, бірақ көбінесе зиянды заттардың шоғырлануымен пайда болады. Сонымен, тазарту қондырғыларының көпшілігінде жұмыс істеу үлкен энергия шығындарын талап етеді, бұл өз кезегінде қоршаған ортаға да қауіпті.

Бұған қоса, залалсыздандыруға қомақты қаражат жұмсалатын ластаушы заттар - бұл жұмыс күші жұмсалған және сирек жағдайларды қоспағанда, халық шаруашылығында қолдануға болатын заттар.

Жоғары экологиялық және экономикалық нәтижелерге қол жеткізу үшін зиянды шығарындыларды тазарту процесін алынған заттарды жою процесімен біріктіру қажет, бұл бірінші бағытты екіншісімен біріктіруге мүмкіндік береді.

Ластанудың себептерін жою аз қалдықты және болашақта қалдықсыз өндіріс технологияларын дамытуды талап етеді, бұл шикізатты жан-жақты пайдалануға және биосфераға зиянды заттардың көп мөлшерін жоюға мүмкіндік береді.

Алайда, пайда болатын қалдықтардың мөлшерін едәуір азайтуға және толығымен жоюға болатын қолайлы техникалық және экономикалық шешімдер барлық салалардан табылған жоқ, сондықтан қазіргі уақытта екі бағытта да жұмыс істеуге мәжбүрміз.

Қоршаған табиғи ортаның инженерлік техниканың жетілдірілуіне қамқорлық жасай отырып, адам әсерінен табиғат жүйесінің рұқсат етілген (шекті) мәндері асып кетсе, ешқандай тазарту қондырғылары мен қалдықсыз технологиялар биосфераның тұрақтылығын қалпына келтіре алмайтынын ұмытпауымыз керек, бұл биосфераның өзгермейтін заңының әсерін көрсетеді.

2. Табиғат қорғау шараларының таза экономикалық әсері

Таза экономикалық нәтижені айқындау мына мақсатта жүргізіледі:

1Қоршаған ортаға әсер етуі бойынша ерекшеленетінжәне осы шараларды іске асыратын саланың өндіріс нәтижелерінен (жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды қалпына келтіру (модернизациялау) кезінде экономикалық тұрғыдан мүмкіндігін және қоршаған ортаны қорғауға салынған инвестициялардың басымдылығын негіздеу, аз қалдықты технологиялық процесстерді қосқандабірмақсатты және көпмақсаттықоршаған ортаны қорғаушараларыарасындасалымдарды бөлу, ластанумен күресу саласында жаңа техникалық шешімдердің тиімділігін бағалау)қоршаған ортаны қорғаудың ең жақсы нұсқаларын таңдау бойынша техникалық-экономикалық негіздемені анықтау.

1. Іс жүзінде іске асырылған қоршаған ортаны қорғау шараларын экономикалық бағалау.

Таза экономикалық тиімділікті анықтауRшығындарды Ш осы шаралар арқылы қол жеткізілген экономикалық нәтижемен салыстыруға негізделген.

Н (шығындар мен нәтижелерді талдау әдісі (НТӘ) [3,4]:

R = Н – Ш> 0.	(1.1)

Қоршаған ортаны қорғау шараларының нақты және күтілетін (жоспарлы-жобалық, болжамды) таза экономикалық әсерін анықтау арасында айырмашылық бар.

Нақты экономикалық тиімділік нақты шығындар мен қол жеткен экономикалық нәтижелерді салыстыру негізінде қабылданған шаралар үшін анықталады.

Күтілетін таза экономикалық тиімділік қоршаған ортаның сапасына белгіленген талаптарды қанағаттандыру кезінде таза экономикалық тиімділіктің максималды мәнін қамтамасыз ететін нұсқаны таңдау үшін жоспарланған жоспарларды қалыптастыру, күтілетін шығындар мен нәтижелерді көпжақты талдау негізінде анықталады.

Шынайы іс-тәжірибеде қоршаған ортаны қорғауға (ресурстарды үнемдеуге) (мысалы, өнеркәсіптік кәсіпорындарға шығарындыларды бақылау жүйесін енгізу) және «қарапайым» елеулі (сондықтан арнайы есепке және бақылауға алынатын) экологиялық зардаптармен күресуге бағытталған жобалық шешімдер (мысалы, автомобиль жолын салу немесе қаптама материалдарын қайта өңдеу үрдісін нормалау туралы заңнаманы әзірлеу мен қолдану), жобалар, бағдарламалар мен шаралар әзірленеді және іске асырылады.

Бүгінгі таңда кез-келген жоба мәні жағынан да, оны іске асырудың салдары жағынан да күрделі болғандықтан, бірінші типтегі жобалар қоршаған ортаны қорғаужобалары, ал екінші - экологиялық зардаптары бар жобалардеп аталады.

Мазмұны мен мақсатындағы айырмашылықтарды ескере отырып, қоршаған ортаны қорғау жобалары мен іс-шаралардың келесі түрлері де бөлінеді [3,4]:

- өндірістік-технологиялық (технологиялық процестердің мониторингі мен  бақылау құралдарын, тазарту қондырғыларын жобалау және орнату, жабық технологиялық желілерді енгізу, экологиялық таза өнімдер өндірісін, қалдықтар мен қайталама ресурстарды жою және қайта өңдеу шараларынигеружәне т.б.);

- ұйымдастырушы-басқармалық (жаңа экологиялық стандарттар мен нормативтерді әзірлеу мен енгізу, бірыңғай аймақтық бақылау және экологиялық мониторинг жүйесін қалыптастыру, аймақтың (қаланың) отын-энергетикалық теңгерімін қайта құру мен ұтымды пайдалану, қоршаған ортаны қорғау заңнамасын әзірлеу мен енгізу және т.б.);

- ғылыми-зерттеу (экологиялық жабдықтар, экологиялық таза технологиялық процестер, экологиялық таза өнімдер және т.б. жасау саласындағы зерттеулер мен әзірлемелер);

- білімді-тәрбиелік(үздіксіз экологиялық білім беру жүйесін енгізуге бағытталған, жергілікті тұрғындарға қоршаған ортаны қорғау туралы білім беру және т.б.).

Табиғат қорғау іс-шараларының шығындары мен нәтижелерінің көрсеткіштері қоршаған орта объектілерінің өндірістік қуатын дамыту үшін жоспарланған немесе нормативті кезең аяқталғаннан кейінгі бірінші жылға қатысты анықталады.

Шығындар, нәтижелер мен әсерлер жыл сайын анықталады. Егер салыстырылған көрсеткіштерде шығындар мен нәтижелер сәйкес келмесе және уақыт өте келе өзгерсе, онда уақыт факторы ескеріле отырып таңдалады.

Қоршаған ортаны қорғау шараларының экономикалық нәтижесіН осы шаралардың нәтижесінде алдын алынған жылдық экономикалық залалдың мөлшерімен∆З (бірмақсатты шаралар үшін)  немесе алдын-ала қабылданған жылдық экономикалық залалдың және жыл сайынғы өсімнің ΔӨ (қосымша табыс) кәсіпорындар мен кәсіпорындар тобының(көп мақсатты іс-шараларға арналған) өндірістік нәтижелерінің жақсаруының мәндерімен көрсетіледі	 [3,4]:

Н = ∆З;	(1.2)

Н = ∆З + ∆Ө,	(1.3)

Мұнда ∆З –қоршаған ортаның ластануынан алдын алынған экономикалық залалдың мөлшері,шараны жүзеге асырғанға дейін келтірілген залалдың З1есептік көрсеткіштері мен жүргізілген шарадан кейінгі қалдық залалдың З2арасындағы айырма болып табылады,

∆З = З1 – З2.	(1.4)

Егер жаңа құрылыс жобасынан қоршаған орта элементтерін бөлу мүмкін болмаса, онда Н мәні жобаланатын объектінің жалпы өндіріс нәтижелерінің ақшалай бағасы мен осы объектіні пайдалану нәтижесінде келтірілген залалды ақшалай бағалау арасындағы айырмашылық ретінде анықталады (жылдық негізде).

Бірнеше жобалардың ішінен ең жақсы нұсқаны таңдау көрсеткіші ретінде таза экономикалық тиімділіктің максималды мәні болып табылады [3,4]:

Ri → max.	(1.5)

Сонымен қатар, қоршаған ортаны қорғау шараларын экономикалық бағалау үшін инвестициялардың қайтарымы, таза ағымдағы құны, өтелу мерзімі сияқты көрсеткіштерді пайдаланған жөн.

ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Плотников А.Н. Құрылыс экономикасы: оқулық / Сарат. мемл тех. ун-т - Саратов, 2009 .-227 б.;

2. Степанов И.С. Құрылыс экономикасы. – М.: Юрайт, 2009. – 620 б.;

3. Казанский Ю.Н., Панибратова Ю.П. «Құрылыс экономикасы»: оқулық. университеттер үшін: 2 б. / Н.И. Барановская [және т.б.] - М.: АСВ; СПб.: СПбГАСУбаспасы, 2003-2004 жж. - І бөлім. - 368 б. - II бөлім. - 405с .;

4. Понаморев А.Б., Петренова О.В., Логинова Ю.С. «Қала құрылысы экономикасының негіздері» / Дәріс курсы - Пермь, 2015 ж. - 184 б.;

5. Қазақстан Республикасының Кодексі 2015 жылғы 29 қазандағы № 375-V ҚРЗ;

6. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы N 415-II Заңы;

7. Ковалева Л.В., Галанина И.А. Экономиканы мемлекеттік реттеу: оқулық. - Хабаровск: Тынық мұхит мемл.ун-т баспасы, 2011 .- 72 б.;

8. Бурба В.В., Ломовцева О.А. Монополияға қарсы қызмет негіздері: оқулық. - Волгоград: Волгогр. семл. ун-тбаспасы, 2001. – 116 б.;

9. «Оңалту және банкроттық туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2014 жылғы 7 наурыздағы № 176-V ҚРЗ.

10. «Құрылыстағы баға белгілеу бойынша нормативтік құжаттарды бекіту туралы»Қазақстан Республикасы құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық істері және жерге орналастыру Комитеті 2015 жылғы 03 шілдедегі №235-нқ және 2017 жылғы 14 қарашадағы № 249-нқ бұйрығы;

11. Пономарев А.Б., Петренева О.В. Қала құрылысы және шаруашылық экономикасы: әдіс.құрал. - Пермь: Пермь баспасы. Гостехн. Ун-т., 2008 – 35 б.

12.Волков О.И. Кәсіпорынның (фирманың) экономикасы. - М.: INFRA-M, 2003. -601 б.

13. Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V ҚРЗ;

14. Бизнесті жоспарлау / ред. В.М. Попов, С.И. Ляпунов. - М .: Қаржы және статистика, 2001. - 672 б .;

15. «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2014 жылғы 16 мамырдағы № 202-V.;

16. «Мемлекеттiк сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V ҚРЗ.;

17. Қазақстан Республикасының Салық Кодексі 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 120-VІ ҚРЗ.;

18. Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі 2007 жылғы 9 қаңтардағы N 212-III.